Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ev.č. 770/OSR/2018 uzavřené dne 22.5.2018, v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č.  938/18-RM ze dne 13.9.2018, týkající se stavební akce:

„ Horácký zimní stadion, Jihlava – Oprava plynové kotelny pro vytápění areálu “

- SMLUVNÍ STRANY

| I.1. | Objednatel: | Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava |
| --- | --- | --- |
|  |  | Zastoupený | Radkem Popelkou, MBA náměstkem primátora |
|  |  | IČO: | 002 86 010 |
|  |  | DIČ: | CZ 00286010 |
|  |  | Bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava |
|  |  | Číslo účtu: | 5002072/0800 |
| I.2. | Zhotovitel: | PLYNOSERVIS-DOBROVOLNÝ, spol. s r.o., Kosmákova 4795/10, 586 01 Jihlava Zastoupený: Jiřím Dobrovolným, jednatelem |
|  |  | IČO: | 607 06 031 |
|  |  | DIČ: | CZ60706031 |
|  |  | Bankovní spojení: | Komerční banka a.s., pobočka Jihlava |
|  |  | Číslo účtu: | 33506681/0100 |

| I.3. | Kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele: | Bc. Ondřej Stránský |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | Bytservis spol. s r.o. |
|  |  |  | Ing. Jan Farka |
|  |  | za zhotovitele: | Jiří Dobrovolný |

Smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:

- PŘEDMĚT DODATKU

Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou změny v předmětu díla dle smlouvy o dílo 
ev. číslo 770/OSR/2018.

V článku II. 2. se doplňuje odstavec h) v tomto znění:

- Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu díla oproti původní zadávací dokumentaci veřejné zakázky, které vznikly na základě zjištěných skutečností v průběhu realizace stavby. Jedná se o následující změny:

- Odstranění venkovních omítek zdiva plynové kotelny

- Oprava odvodnění stávajících anglických dvorků

- Oprava venkovních dešťových svodů a ležaté kanalizace

- Ošetření a nátěry okenic na věži a dřevěných vikýřů ve střeše

- Klempířské konstrukce - dodatečné provedení lemování střešní krytiny

- Akrylátový nátěr stropní konstrukce kotelny

Provedení víceprací v celkové hodnotě:	48 054,31 Kč

Provedení méněprací v celkové hodnotě:	         145 759,65 Kč

Veškeré tyto změny jsou oceněny položkovým rozpočtem v souladu se smlouvou o dílo a odsouhlaseny projektantem a objednatelem.

- V článku IV. CENA  ZA DÍLO  se mění odstavec IV.1. následovně:

  - Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Vyčíslení ceny (rozpočet) předloží zhotovitel spolu s nabídkou.

Cena činí:

Cena díla dle SOD bez DPH:	2 254 387,54 Kč

vícepráce	+ 48 054,31 Kč

méněpráce	- 145 759,65 Kč

Cena díla dle Dodatku č.1 k SOD bez DPH	- 97 705,34 Kč

Celkem cena díla bez DPH dle SOD a dodatku č. 1	2 156 682,20 Kč

Statutární  město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v  případě  realizace

stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost.

V případě poskytnutí plnění dle § 92e  zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

- V článku III. TERMÍN PLNĚNÍ  se mění odstavec III.2. následovně:

III.2.		 Předmět díla bude dokončen do 15.9.2018.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

- Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 770/OSR/2018 uzavřené dne 22.5.2018 a je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele.

Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.

| V Jihlavě dne: |  | V Jihlavě dne: |
| --- | --- | --- |
| Radek Popelka, MBA náměstek primátora |  | Jiří Dobrovolný jednatel společnosti |
| Statutární město Jihlava |  | PLYNOSERVIS-DOBROVOLNÝ, spol. s r.o. |