DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. IRM/539/2018

uzavřené dne 04.07.2018

Číslo smlouvy objednatele: IRM/518/18	Číslo smlouvy zhotovitele:

# k akci „Stavební práce v areálu bývalé TEPNY“

# (dále též jen „původní smlouva“):

Objednatel:	město Náchod,

se sídlem:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,

adresa pro doručování:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,

datová schránka:	gmtbqhx,

IČO:		00272868,

DIČ:		CZ00272868,

zastoupený ve věcech smluvních: starostou města,

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

a

I.2. Zhotovitel:	BEZEDOS s.r.o.

Sídlo:	Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí

Adresa pro doručování:	Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí

Datová schránka:	vrurjhi

IČO:	27504867

DIČ (v případě plátce DPH):	CZ27504867

zastoupený ve věcech smluvních:

majitel a jednatel společnosti

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

uzavírají tento dodatek původní smlouvy, kterým se na základě požadavku objednatele mění předmět díla, sjednaný v ustanovení čl. II., bodu II.2. původní smlouvy, a cena za provedení díla, sjednaná v ustanovení článku IV., bodu IV.1. původní smlouvy. Změna se sjednává v rozsahu víceprací uvedených ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku.

Článek II. bod II.2. původní smlouvy tedy nově zní takto:

Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce, dodávky a služby (dále též jen „stavební práce“), jejichž výsledek je podrobně popsán v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Stavební práce v areálu bývalé TEPNY“ (dále též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn a dodatečných informací (dále též jen „zadávací dokumentace“).  Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace je jim znám.

Dodatkem č. 1 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsáno ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.

Článek IV. bod IV.1. původní smlouvy tedy nově zní takto:

Původní cena za zhotovení díla činí:                   5.850.000,00 Kč bez DPH

Úprava ceny dle změnového listu č.1 činí:             251.395,00 Kč bez DPH

Nová cena za zhotovení díla činí:                        6.101.395,00 Kč bez DPH

DPH 21%                                                             1.281.292,95 Kč

Nová cena za zhotovení díla činí:                        7.382.687,95 Kč vč. DPH

Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají nedotčena.

Tímto dodatkem se mění závazek z původní smlouvy pouze v rozsahu nižším než limit dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Tento dodatek se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsaných výtisků smlouvy poslední ze smluvních stran.

Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. 171/4408/18 ze dne 10.09.2018

Přílohy: změnový list č. 1

V Náchodě dne  12.9.2018                                              V ……………… dne ……………

Objednatel:                                                                        Zhotovitel:

Město Náchod                                                                  BEZEDOS s.r.o.,

………………………….                                                ……...………………………………………

město Náchod

starosta města                                                                   majitel a jednatel společnosti

yhlášením zadávacího/výběrového řízení