- Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 810/ORM/2018 ze dne 23. 5. 2018 uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) na akci „MŠ Riegrova, Jihlava – zateplení, výměna kotlů“ (dále též jako „smlouva“).

- Smluvní strany

1. Objednatel:    Statutární město Jihlava

Se sídlem: 		Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

Zastoupený:		Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora

Oprávněna k podpisu: Ing. Alena Kottová, vedoucí odboru rozvoje města 
                                                                   Magistrátu města Jihlavy

IČO: 			00286010

DIČ: 			CZ00286010

2. Zhotovitel:	   SPA, spol. s r.o.

Sídlo firmy: 		Havlíčkova 5719/46, 586 01 Jihlava

Zastoupený:	 	Ing. Petrem Šimkem, jednatelem

Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně, Oddíl C, vložka 8460

IČO:			46990763

- DIČ:			CZ46990763

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxx

- ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Objednatel a zhotovitel (dále též jako „smluvní strany“) dne 23. 5. 2018 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vyhotovení projektové dokumentace a další činnosti stanovené smlouvou a to na akci „MŠ Riegrova, Jihlava – zateplení, výměna kotlů“.

- Vzhledem ke změně požadavků objednatele, kdy nebudou zhotovitelem v rámci provádění díla dodány níže uvedené dokumenty, uzavírají smluvní strany tento dodatek, který tuto uvedenou skutečnost zohledňuje a zároveň upravuje i cenu díla. Jedná se o tyto dokumenty:

-  zpracované energetické posouzení v souladu se „Závazným vzorem a metodickým postupem pro energetické posouzení“, vydaným Ministerstvem životního prostředí pro OPŽP, prioritní osa 5, specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

- vyplněný formulář „Indikátory (parametry) pro hodnocení a monitorování projektu“

- PŘEDMĚT DODATKU

- V souvislosti s uzavřenou smlouvou a s ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, tedy úpravy původního předmětu díla dle smlouvy o odpočet dokumentů, které nebudou zpracovány.

- Z výše uvedených důvodů upravují smluvní strany čl. II. odst. 3. písm. j) smlouvy tak, že původní textaci tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním:

„j) Projektová část zateplení bude navržena tak, aby součinitel prostupu tepla jednotlivých zateplovaných konstrukcí byl menší než 85 % doporučené hodnoty (0,85 x Urec) pro obvodové konstrukce stavby.

Další požadavky objednatele na projektovou dokumentaci:

- zpracovat štítky obálky budovy vč. protokolů pro stav před provedením zateplení, po provedení zateplení a pro referenční budovu. Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy musí být menší než doporučená hodnota.

– zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy a doložit povinné přílohy dle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budovy, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se zejména o protokoly výpočtů.

Budova po zateplení musí splnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího předpisu – viz § 7 odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění.“

- Smluvní strany se v souvislosti se se změnou rozsahu předmětu díla uvedeným v tomto dodatku dohodly na změně čl. IV. odst. 1 smlouvy tak, že původní text tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje se následujícím zněním se zvýrazněnými změnami:

„1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele z 2. 5. 2018.     Sjednaná cena i všechny její části obsahují veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech touto smlouvou sjednaných činností. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne lhůty pro dokončení.

- PD pro provádění stavby vč.

inženýrské činnosti pro ohlášení udržovacích prací			200.000,- Kč

snížení ceny dle dodatku č. 1                                                        - 9.000,- Kč

- autorský dozor							  36.000,- Kč

Cena celkem bez DPH			227.000,- Kč

==========================

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- V ostatních tímto dodatkem nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.

- Uzavřením tohoto dodatku se tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 23. 5. 2018 pod ev. č. 810/ORM/2018 na akci „MŠ Riegrova, Jihlava – zateplení, výměna kotlů“.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

- Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně původní smlouvy a všech jejich dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

V Jihlavě dne:                                                       V Jihlavě dne:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx                                          	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	                                                                   ……………………………………….                             ………………………………………

Objednatel 				       	           Zhotovitel