|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| strec_log1.jpg |  |  |  | Střešní izolace s.r.o. | IČO : 25 29 37 88 |
|  |  |  |  | Dolní Sloupnice 8 | DIČ : CZ 25 29 37 88 |
|  |  |  |  | 565 53 Sloupnice | Tel : +420 465 549 014 |
|  |  |  |  | Email: info@stresniizolace.com | Fax: +420 465 549 016 |

SMLOUVA O DÍLO č. S – 4 - 2018

uzavřená dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „NOZ“)

1. **Smluvní strany**

**ZADAVATEL:**

**VODOVODY A KANALIZACE VYSOKÉ MÝTO, s.r.o. IČO: 25923099**

**Čelakovského 6 DIČ: CZ 25923099**

**566 01 Vysoké Mýto – Pražské Předměstí Bankovní spojení: xxxxxxxxx**

 **Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx**

**Zapsaný : v OR vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14804**

**Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx - jednatelem**

 a

**ZHOTOVITEL :**

**Střešní izolace s.r.o. IČO : 25293788**

**Dolní Sloupnice 8 DIČ : CZ25293788**

**565 53 Sloupnice Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

 **Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

**Zapsaný : v OR vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13669**

**Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxx- jednatelem společnosti**

 xxxxxxxxxxxxxxxxxx**– jednatelem společnost**i

1. **Předmět dodávky :**

 **Rekonstrukce objektu hrubého předčištění – ČOV Vysoké Mýto**

**3. Čas a plnění dodávky :**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době :

 zahájení prací : 25.9.2018

 dokončení prací : 28.2 2019

(V případě nepříznivých klimatických podmínek se prodlužuje termín provádění prací. Toto bude zapsáno do stavebního deníku a odsouhlaseno oběma smluvními stranami).

Zhotovitel plní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním zadavateli.

O předání sepíší obě smluvní strany zápis. V případě nekvalitního provedení díla bude zadavatel uplatňovat bezplatné odstranění vad.

**4. Cena díla :**

Smluvní strany se dohodly na základě předložené nabídkové kalkulace na provedení stavebních úprav za celkovou cenu sjednanou ve výši :

#  Celkem bez DPH 1.595.770,- Kč

#  DPH 21% 335.112,- Kč

 **CELKEM s DPH 1.930.881,- Kč**

Případné vícepráce (větší obsah prací, dodatečné úpravy a veškeré další záležitosti, které vzniknou při provádění dané akce, které nebylo možno předem stanovit), budou s objednavatelem předem konzultovány, naceněny a v případě dohody řešeny zápisem ve stavebním deníku a vyúčtovány samostatně.

**5. Financování díla :**

Zadavatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla. Po předání díla bez vad a nedodělků bránících užívání, bude vystavena faktura se splatností 30 dni.

**6. Způsob provádění díla :**

 **Dílo bude provedeno bezvýhradně dle projektové dokumentace “ Rekonstrukce objektu hrubého předčištění – ČOV Vysoké Mýto’zpracované xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Suchá Lhota 22, 570 01 Litomyšl s dodržením veškerých navrhnutých materiálů, technologických postupů, antikorozních ochran a dalších v projektu uvedených skutečností.**

Pracoviště a zařízení předá objednavatel zhotoviteli 10 dní před požadovaným nástupem.

Za zhotovitele jsou k předání oprávněni : xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za zadavatele jsou k převzetí oprávněni : xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**7. Vady a záruky :**

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Zjištěné vady odstraní zhotovitel v termínech stanovených v předávacím protokolu.

**Záruční doba:** 60 měsíců na provedené dílo

Zadavatel je povinen oznámit zhotoviteli vady písemnou reklamací bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů ode dne, kdy zadavatel závady zjistí. Zadavatel je v písemné reklamaci povinen popsat anebo jinak specifikovat reklamované vady.

Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad do 3 dnů ode dne doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak.

Dle volby zadavatele budou reklamované vady bezplatně odstraněny buď opravou nebo bude poskytnuta sleva z ceny díla. Nedojde-li k dohodě o výši této slevy bude určena znalcem schváleným oběma stranami. Jestliže se však ukáže, že zvolený způsob odstranění vady opravou nelze provést, protože jde o vadu neopravitelnou je objednatel oprávněn bez zbytečného odkladu poté, kdy mu zhotovitel tuto skutečnost oznámí, požadovat nové bezvadné plnění, tj. bezplatné provedení náhradního díla v rozsahu vadného plnění.

Předmět díla, na němž byly odstraněny vady, je zhotovitel povinen protokolárně předat písemným zápisem zadavateli. Dnem, kdy bude takový předmět díla zadavatelem převzat, začíná běžet nová záruční lhůta pro tuto část dodávky.

Záruka se nevztahuje na mechanická a podobná poškození.

**8. Zajištění závazků (smluvní pokuty)**

Smluvní strany se dohodly, že:

1. v případě prodlení zadavatele s úhradou *faktury (daňový doklad)*, zadavatel za jejich opožděnou úhradu zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve smluvené výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
2. v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla, zaplatí zhotovitel pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení
4. Pokud vznikne škoda, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu, není dotčen nárok objednatele na náhradu škody

**9. Ostatní ustanovení :**

Smlouva může být zrušena pouze písemnou dohodou, stvrzenou statutárními orgány obou smluvních stran, a to pouze za předpokladu, že mezi smluvními stranami dojde k dohodě o vypořádání vzájemných finančních nároků, které ke zrušení smlouvy vyplynou

Pokud není v předchozím ustanovení této smlouvy uvedeno jinak, platí pro smluvní strany

příslušné ustanovení Občanského a obchodního zákoníku.

Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po 1 vyhotovení.

Platnost smlouvy vzniká podpisem obou smluvních stran.

Zhotovitel je plátcem DPH.

Ve Sloupnici dne: 12.9.2018 Ve Vysoké Mýtě dne: 12.9.2018:

 za zhotovitele : za zadavatele :

 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 Jednatel společnosti Jednatel společnosti