Smlouva o dílo č.118 283

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění

„Zastřešení skladů pod tribunami letního stadionu Kopřivnice“

I.   Smluvní strany

1.	Objednatel                      	:	Správa sportovišť Kopřivnice

příspěvková organizace Města kopřivnice

Zastoupen	:	Ing. Milan Gilar

IČ	:	62331078

Bankovní spojení	:	1767246369

Osoby oprávněné k jednání

ve věcech technických	:	Otakar Marák – správce areálu Letní stadion

2.	Zhotovitel	:	THERM, spol. s r.o.

Pavlovova 44, 700 30  Ostrava - Zábřeh

Zapsán	:	v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě

oddíl C, vložka 1770

Bankovní spojení	:	KB  Ostrava, č.ú.  954241761/0100

IČ	:	42766991

DIČ	:	CZ42766991

Osoby oprávněné k jednání

ve věcech smluvních	:	Ing. Jiří Figala a Ing. Radim Barták  – jednatelé

ve věcech výrobních	:	Ing. Radek Matějka – výrobní náměstek

a stavby:	:	pověřený stavbyvedoucí

#### II.  Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s dalšími ujednáními obsaženými v této smlouvě provede  pro objednatele nové zastřešení skladů pod tribunami v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele č.0615/2018 ze dne 3.8.2018 – položkový rozpočet. Práce byly naceněny dle vlastního zaměření bez projektové dokumentace.

- Místo plnění: Letní stadion v Kopřivnice, ulice Komenského 830

- Objednatel se zavazuje, že poskytne zhotoviteli sjednané spolupůsobení, dokončené dílo převezme a zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu díla.

III.  Lhůta plnění

- Práce budou provedeny v období od 15.10.2018 do 30.11.2018. Přesný termín nástupu bude v dostatečném předstihu oznámen objednateli.

- Závazek zhotovitele provést dílo je splněn řádným předáním a převzetím na základě zápisu o předání a převzetí díla.

## IV. Cena díla a platební podmínky

- Cena v rozsahu předmětu plnění dle bodu  II.1. činí:

Cena bez DPH	  179 113,- Kč

21 % DPH	  37 614,- Kč

Celkem vč. DPH	  216 727,- Kč

- Konečná faktura bude vystavena po protokolárním předání a převzetí díla, bez vad a nedodělků, se splatnosti 14 dní.

V. Spolupůsobení objednatele

- Objednatel odevzdá zhotoviteli pracoviště, na kterém bude dílo provedeno, ke dni dle bodu III.1. v takovém stavu, aby zhotovitel mohl okamžitě zahájit práce. O odevzdání pracoviště smluvní strany sepíší zápis.

- Objednatel v den odevzdání pracoviště předá zhotoviteli zdroj pro napojení na el. energii a vodu.

- Prodlení se splněním závazků objednatele uvedených v  čl. V. odst. 1. a 2. je okolností na straně objednatele, pro kterou zhotovitel není v prodlení se splněním lhůty provedení díla.

VI. Provádění díla

- Zhotovitel je povinen provést dílo na své nebezpečí, řádně a včas. Při určení způsobu provádění díla není vázán pokyny objednatele.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

- Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují nebo ztěžují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen toto oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se smluvní strany v 30 ti denní lhůtě počínající ode dne odeslání tohoto oznámení na změně této smlouvy, může od ní kterákoli ze smluvních stran odstoupit. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení ceny za část díla, které bylo do dne odstoupení provedeno.

- V průběhu prací povede zhotovitel ode dne převzetí staveniště stavební deník, do něhož zaznamená všechny důležité skutečnosti, týkající se prováděného díla. Zhotovitel je povinen na požádání předložit stavební deník oprávněnému zástupci objednatele. Objednatel má povinnost na zápisy zhotovitele písemně odpovědět nejpozději následující pracovní den.

- Pokud objednatel požaduje oproti původně dohodnutému rozsahu další práce (vícepráce), bude jejich provedení včetně lhůty a ceny dohodnuto v dodatku k této smlouvě. Pokud potřeba provedení víceprací bude vycházet ze stavu věci (domu), na které se má dílo provést, a nepřistoupí-li objednatel na sjednání odpovídajícího dodatku k této smlouvě nejpozději do 10 dnů ode dne předložení jeho návrhu, platí, že zhotovitel nenese odpovědnost za vady a škody vzniklé v důsledku neprovedení těchto víceprací.

VII. Předání díla

- Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejpozději 3 dny předem k přejímce provedeného díla bez vad a nedodělků.

- Objednatel se zavazuje účastnit se na základě včasné výzvy zhotovitele přejímky díla.

- Smluvní strany po provedené prohlídce díla sepíší zápis o jeho předání a převzetí, v němž zejména budou konstatovat jeho stav, zda vyhovuje stanoveným a sjednaným parametrům.

- Podstatnou náležitostí zápisu o předání a převzetí je prohlášení objednatele, že dílo přejímá.

VIII.  Smluvní pokuty

- Nedodrží-li zhotovitel termín předání díla, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

- Pro případ zpoždění objednatele s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

- Tímto ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo účastníků uplatňovat své případné nároky vyplývající z titulu náhrady škody, které se řídí ust. § 373 až 386  zákona č. 513/91 Sb.

IX.  Přechod vlastnictví a nebezpečí škody

- Vlastnické právo ke zhotovené věci přechází na objednatele úplným zaplacením ceny díla. Nebezpečí škody na zhotovované věci (její odpovídající části) přechází na objednatele okamžikem splnění závazku zhotovitele provést dílo nebo jeho samostatně předávanou část.

X.  Záruka

- Pro odpovědnost za vady díla platí ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku, přičemž se sjednává na provedené dílo záruční doba v trvání 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po předání a převzetí díla objednatelem.

- Zhotovitel odpovídá za vady a nedodělky, které má předmět plnění v době jeho odevzdání objednateli.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě vad na díle v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost provést jejich bezplatné odstranění.

- Zhotovitel se zavazuje odstranit drobné vady a nedodělky v termínech sjednaných v protokolu o předání a převzetí díla a na svůj náklad.

- Objednatel se zavazuje, že případné reklamace vad díla uplatní bezprostředně po jejich zjištění u zhotovitele písemně.

- Zhotovitel se zavazuje nastoupit na odstranění vad v záruční době do 20 pracovních dnů od doručení reklamace a uznání jejich oprávněnosti.

XI. Závěrečná ustanovení

- Ta vzájemná práva a povinnosti účastníků této smlouvy, která nejsou upravena v této smlouvě, podléhají režimu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

- Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat písemnými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními  stranami.

- Tato smlouva se vyhotovuje v 4 stejnopisech s platností originálu, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Kopřivnici dne:				            	V Ostravě dne:

Za objednatele:                                                                     	Za zhotovitele: