### Smlouva o dílo

Dle § 536a násl. Obchodního zákoníku v následujícím znění:

## SMLUVNÍ STRANY

  - Objednatel:

Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola, Jaroměř

Palackého 142

551 01 Jaroměř

IČO: 486 23 733

Zastoupená: Mgr. T. Kánskou, ředitelkou

  - Zhotovitel:

Petr Pavlásek

XXXXXXXXX, Jaroměř 551 01

IČO: 674 71 960

DIČ: CZ 660 128 1522

## PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je oprava kuchyně suterén, obklad a dlažba.

Dílo bude obsahovat:

- Doprava materiálu, dlažba, lepidla, spárovací hmoty, penetrace, nivelační hmoty, obklady, písek, multibat.

- Demontáž, likvidace starých obkladů.

- Stavební práce, obkládání, dláždění, zahození po elektrikářích.

- Spárování.

## TERMÍNY

1. Zahájení díla:     Po dohodě s investorem 10. 9. 2018

2. Dokončení díla:     Do 10. 10. 2018

plně funkční k užívání 14. 10. 2018

## CENA ZA DÍLO

Cena za dílo se stanoví dohodou smluvních stran ve výši 130109,- Kč včetně

DPH 15 %.

## PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

Na úhradu nákupu materiálu poskytne objednatel zálohu ve výši 0 Kč.

Na realizaci díla bude uplatněno zádržné ve výši 10 % z ceny díla, které bude uvolněno po odstranění vad a nedodělků stavby.

Splatnost faktur sjednána převodem do 14 dní.

Vícepráce neobsažené v předmětu smlouvy o dílo budou účtovány dle platných ceníků.

## SANKCE

Pokud nebude dodržena lhůta předání některé ucelené části díla dle smlouvy, má odběratel nárok na uplatnění smluvní pokuty ve výši 0,05 % hodnoty díla za každý den prodlení.

Pokud bude odběratel v prodlení se splatností faktur, má zhotovitel právo na uplatnění penále ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

## ODEVZDÁNÍ DÍLA, ZÁRUKA

Předání díla bude provedeno formou zápisu o předání a převzetí díla.

Zhotovitel ručí za montážní práce 24 měsíců od jeho předání.

Záruku na dodávky a materiál poskytuje zhotovitel po dobu stanovenou výrobci.

Záruční doba začíná běžet předáním díla objednateli.

## STAVEBNÍ DENÍK

Objednatel netrvá na vedení deníku.

## ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat na pracovišti stavebně technické, bezpečnostní a protipožární předpisy, jakož i předpisy bezpečnosti práce, hygieny práce a další případné předpisy související se zhotovením díla.

Zhotovitel je dále povinen, na základě písemného příkazu objednatele, dát příkaz k zastavení prací na díle nebo jeho části a to po takovou dobu, po kterou objednatel uzná za nezbytnou.

Dodatečné náklady je objednatel povinen zaplatit, pokud zastavení nevzniklo z důvodů zaviněným zhotovitelem.

Zhotovitel prohlašuje, že se na místě seznámil se staveništěm a nejsou mu známy žádné okolnosti, které by bránily úspěšnému dokončení díla.

V případě víceprací bude rozsah prací nejprve projednán s objednavatelem, vzájemně odsouhlasen a potvrzen.

Objednavatel se stává vlastníkem jednotlivých částí díla v okamžiku uhrazení   faktury za skutečně provedené práce.

V případě odstoupení od smlouvy budou po vzájemném projednání uhrazeny oprávněné vzniklé náklady.

Vztahy mezi smluvními stranami, neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

Veškeré změny a doplnění této smlouvy lze provádět formou písemných dodatků, které musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

Firma Petr Pavlásek se zavazuje, že bude zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které získala v souvislosti s plněním této smlouvy a které mají zůstat v zájmu zaměstnavatele utajeny. Touto povinností mlčenlivosti je firma vázána nejenom po dobu trvání smlouvy, ale i po jejím skončení.

Firma Petr Pavlásek zavede vhodná technická a organizační opatření tak, aby nemohlo docházet k úniku osobních údajů správce (školy).

Obě smluvní strany souhlasí, že smlouva bude uveřejněna v plném rozsahu podle Zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a tuto povinnost splní strana objednatele.

Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nich 1 obdrží objednatel

a 1 zhotovitel.

V Jaroměři dne 10. 9. 2018

Za objednatele…………………………….       Za zhotovitele……………………..