DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na provedení opravy průjezdu a přilehlých komunikací KS v Ústí nad Labem I. etapa

Spr 1029/2017

Smluvní strany:

| Objednatel: | Česká republika - Krajský soud v Ústí nad Labem |
| --- | --- |
| Zastoupený: | Mgr. Lubošem Dörflem, předsedou Krajského soudu v Ústí nad Labem, zastoupeného pověřeným pracovníkem soudu dle Spr.1123/2018, Ing. Janem Tobiášem |
| Sídlo: | Národního odboje 1274/26, 400 03 Ústí nad Labem |
| IČO: | 00215708 |
| DIČ: |  |
| Bank. spojení: | ČNB, č.ú : 3024411/0710 |
| Zástupce pro věcná jednání: | Ing. Jan Tobiáš – ředitel správy |
| E-mail/telefon: | tel.: +420 477047111, fax: +420 475530488 e-mail: podatelna@ksoud.unl.justice.cz datová schránka phgaba8 |

a

Zhotovitel:  				MAVEZA s.r.o.

Sídlo:					Klíšská 72, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupený:				Martinem Veselým a Vladimírem Šímou

Kontaktní osoba pro věcná jednání: 	Martin Veselý a Vladimír Šíma

E-mail/telefon:			info@maveza.cz

IČO:					27283461

DIČ:					CZ27283461

Bank. spojení: 				Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu:          			199966936/0300

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 11642, datum zápisu 10. prosince 1996.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tento dodatek č. 1 smlouvy.

I.

V rámci provádění stavebních prací na vstupním schodišti do budovy Krajského soudu v Ústí nad Labem byla po odkrytí konstrukcí zjištěna rozsáhlejší degradace nosné výztuže a tvarová odchylka horního povrchu desky než předpokládala navržená projektová dokumentace. O tomto stavu byly provedeny příslušné záznamy a byla navržena nová technologická řešení opravy. K výše uvedenému byl, autorským dozorem Ing. Karlem Bartoníčkem (PROJEKTY CZ s.r.o.), zpracován změnový list č.1 a důvodová zpráva, které jsou přílohou tohoto dodatku. Změny byly schváleny odpovědnými zástupci objednatele, zhotovitele, technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem.

Článek I. odst. 1 smlouvy se mění takto:

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně, včas a ve sjednané kvalitě, pro objednatele dílo, které spočívá v provedení stavebních a montážních prací a dodávek v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy a dále pak dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a současně závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

Článek IV. odst. 1 smlouvy se mění takto:

Cena díla, uvedeného v čl. I. této smlouvy byla dohodnuta pevnou částkou v celkové výši 1 492 720,10 Kč (slovy jedenmiliončtyřistadevadesátdvatisícesedmsetdvacetkorunčeskýchdesethaléřů), včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.).

Článek IV. odst. 2 (rozpis ceny) smlouvy se mění takto:

- cena bez DPH 1 233 653,00 Kč  (slovy jedenmiliondvěstětřicettřitisícšestpadesáttřikorunyčeské)

- DPH 259 067,10 Kč (slovy dvěstěpadesátdevěttisícšedesátsedmkorunčeskýchdesethaléřů)

- celková cena vč. DPH 1 492 720,10 Kč (slovy jedenmiliončtyřistadevadesátdvatisíce-sedmsetdvacetkurunčeskýchdesethaléřů)

Rekapitulace

|  | Původní cena | Změnové práce | Konečná cena díla |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH | 1 172 803,00 Kč | 60 850,00 Kč | 1 233 653,00 Kč |
| DPH | 246 288,60 Kč | 12 778,50 Kč | 259 067,10 Kč |
| Cena s DPH | 1 419 091,60 Kč | 73 628,50 Kč | 1 492 720,10 Kč |

II.

- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

- Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku na dobu neurčitou v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 - technický list změny (včetně příloh)

V Ústí nad Labem dne: 18.9.2018			V Ústí nad Labem dne: 17.9.2018

Za objednatele:                                    		Za zhotovitele:

Česká republika - Krajský soud v Ústí nad Labem  	MAVEZA s.r.o.

Ing. Jan Tobiáš					Martin Veselý a Vladimír Šíma

Funkce:  ředitel správy soudu              		Jednatelé společnosti

………………………………. 			……………………………….