SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 06EU-003895

Číslo smlouvy Poskytovatele: 2018/0168

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002 Název související veřejné zakázky:

I/19 Nezvěstice - průtah, DÚR/IČ

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

1. **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupeno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

1. **AF-CITAPLAN s.r.o.**

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO: 47307218

DIČ: CZ47307218

zápis v obchodním rejstříku: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany” nebo každý samostatně jen

Smluvní strana”)

Článek l .

# Úvodní ustanovení

1.1. Smlouva je uzavřena podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOT'), a to na základě výsledků veřejné zakázky s názvem uvedeným výše (dále jen „Zakázka”). Smlouva nebyla uzavřena na základě zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ").

1.2. Objednatel prohlašuje, že:

1.2.1. je státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem dopravy ČR, jejímž základním předmětem činnosti je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy; a

1.2.2. splňuje veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené a je oprávněn Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

1.3. Poskytovatel prohlašuje, že:

1.3.1. splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené ve Smlouvě, a je oprávněn Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;

1.3.2. ke dni uzavření Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zároveň se zavazuje Objednatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat;

1.3.3. se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace, popř. výzvy pro podání nabídek, Zakázky včetně všech jejích příloh (dále jen „Zadávací dokumentace”);

1.3.4. je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle Smlouvy;

1.3.5. se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění za dohodnuté maximální smluvní ceny uvedené ve Smlouvě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění Zakázky; a

1.3.6. jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na plnění vztahují.

1.4. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a Zadávací dokumentace jsou stanovena tato výkladová pravidla:

1.4.1. v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací;

1.4.2. v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace;

1.4.3. v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a Zadávací dokumentace mají přednost ustanovení Smlouvy.

1.5. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Poskytovatelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 0 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Poskytovatel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude Poskytovatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je dále Poskytovatel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve.

Článek 2.

# Předmět Smlouvy

2.1. Poskytovatel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou na svůj náklad, na své nebezpečí a s náležitou odbornou péčí provést služby, které jsou specifikovány dále v této Smlouvě a Objednatel se zavazuje za sjednaných podmínek výsledky poskytovaných služeb převzít a za poskytnuté služby a jejich výsledky Poskytovateli zaplatit sjednanou cenu. Poskytovatel je povinen řídit se při provádění služeb dle této Smlouvy pokyny Objednatele. Tím není dotčena povinnost Poskytovatele upozornit na případnou nevhodnost pokynu Objednatele, vyžádat si udělení takového pokynu v písemné formě a možnost Poskytovatele od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel po Poskytovatelově upozornění na svém nevhodném pokynu trvá.

2.2. Předmětem Smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí

(dále jen „DÚR”) včetně výkonu inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí (dále jen „IČ k ÚR”) na akci „I/19 Nezvěstice - průtah, DÚR/IČ”. Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.

2.2. l. Průzkumy a zaměření

1. Geodetické zaměření
2. Průzkum inženýrských sítí
3. Diagnostika vozovky

2.22. Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR)

DÚR bude realizována v rozsahu přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 0 dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb”), ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon”), v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími resortními směrnicemi a dle podmínek a požadavků Objednatele. DŮR bude zároveň zpracována v podrobnosti podle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací v platném znění a TKP-D. Součástí poskytování služeb je i vyhotovení záborového elaborátu.

* 1. Dokumentace ke stavebnímu řízení — nepoužito
  2. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS) - nepoužito

2.2.5. Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IC) při územním řízení

Předmětem je projednání dokumentace k územnímu rozhodnutí s příslušnými veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí, správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty, získání dokladů a stanovisek za účelem vydání územního rozhodnutí, vypracování a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a po podání žádosti o vydání pravomocného územního rozhodnutí poskytnutí technické pomoci při řešení případných problémů vzniklých v rámci veřejnoprávního projednání dotčené stavby na místně příslušném stavebním úřadu. Zhotovitel je rovněž povinen se na vyzvání účastnit veškerých jednání, které souvisejí s projednáním dotčené stavby v rámci veřejnoprávního projednání a poskytnout nezbytnou součinnost související se získáním pravomocného územního rozhodnutí.

22.6. Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IC) při stavebním řízení - nepoužito

2.2.7. Výkon autorského dozoru stavby - nepoužito

* 1. Do předmětu plnění jsou zahrnuty i služby v tomto článku výše nespecifikované, které však jsou k řádnému poskytování služeb nezbytné a o kterých Poskytovatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Mezi tyto služby se neřadí vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, kterou vyhotovuje zhotovitel stavby. Provedení služeb uvedených ve větě prvé tohoto odstavce však v žádném případě nezvyšuje cenu sjednanou za poskytování služeb.
  2. Nejpozději do 2 týdnů od zahájení plnění je Poskytovatel povinen svolat vstupní jednání s Objednatelem, na kterém budou dohodnuty pravidla vzájemné spolupráce (konání výrobních výborů/kontrolních dnů IČ apod.). Během zpracování každého stupně projektové dokumentace budou Poskytovatelem svolány minimálně dva výrobní výbory. První výbor bude svolán do 10 pracovních dní od podpisu smlouvy, a to z důvodu nutnosti odsouhlasení technického řešení.
  3. Za účelem plnění zakázky Objednatel poskytuje Poskytovateli bezplatně následující dokumenty:

2.5.1. Předchozí stupeň PD - Technická studie.

Článek 3.

# Předání výsledků poskytnutých služeb

3.1. Protokolární předání výsledků poskytnutých služeb dle této Smlouvy Objednateli proběhne na adrese: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň.

3.2. Výsledky poskytnutých služeb budou Objednateli předány v následujícím počtu výtisků a formátu (soupis prací a kontrolní rozpočet bude vždy zpracován v tištěné i elektronické podobě ve formátu XC4):

3.21. Průzkumy a zaměření - 6x v listinné podobě a 6x digitálně na CD; bude součástí DÚR

3.22. Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR):

Koncept: 1x v listinné podobě a 1x digitálně na CD

Čistopis: 6x v listinné podobě a 6x digitálně na CD

3.23. Dokladová část - 6x v tištěné podobě (originál + kopie) a 6x digitálně na CD

(veškeré doklady doručené datovou schránkou budou ověřeny) — v každém paré DÚR

3.2.4. Originál pravomocného územního rozhodnutí včetně dokladové části a stavebního povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně dokladové části a ověřené projektové dokumentace - 1x v tištěné podobě (+ 1x kopie na CD)

3.3. Poskytovatel předá veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci v elektronické (digitální) podobě umožňující její využití v dalších stupních zeměměřických a průzkumných prací a projektové přípravy nebo pro zadání stavebních prací, a to v otevřeném formátu (např. DWG) a formátu PDF. Dokumentace, průzkumy, záborový elaborát budou zpracovány a předány podle Datových předpisů ŘSD ČR platných v době zpracování konceptu plnění. Platné znění datových předpisů je dostupné na https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy.

3.4. Každé vyhotovení čistopisu projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem oprávněného projektanta.

3.5. Bližší popis předmětu plnění je uveden v příloze č. 1 a 2 Smlouvy.

Článek 4.

# Dodatečné služby

4.1 . Objednatel může po Poskytovateli požadovat změnu rozsahu služeb. Poskytovatel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah služeb nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu služeb o služby stejného charakteru jako jsou služby sjednané ve Smlouvě s tím, že:

4.1.1. při snížení rozsahu se cena stanovená dle čl. 6.1 odpovídajícím způsobem sníží, 4.1.2. při zvýšení rozsahu bude cena dodatečných služeb stanovena na základě cen uvedených v oceněném soupisu prací (příloha č. 1 této Smlouvy). V případě, že není možné cenu stanovit tímto způsobem, bude cena takových služeb stanovena na základě jednotkové ceny (Kč/hod), a to ve výši, která nepřesáhne cenu obvyklou v místě a čase pro daný typ a charakter činnosti,

4.1.3. lhůta dokončení služeb se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou Smluvních stran,

4.1.4. snížení či zvýšení rozsahu musí být sjednáno písemným dodatkem k této Smlouvě.

4.2. Při dodatečném zvýšení rozsahu služeb o služby stejného charakteru jako služby sjednané ve Smlouvě nepřekročí celková Objednatelem uhrazená cena za poskytování Služeb finanční limit pro veřejnou zakázku malého rozsahu.

Článek 5.

# Lhůty plnění

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.1. Průzkumy a zaměření: do 30.11.2018 ode dne účinnosti Smlouvy.

5.1.2. Dokumentace k územnímu rozhodnutí — koncept: Nejpozději do 31.3.2019 ode dne účinnosti Smlouvy.

5.1.3. Dokumentace k územnímu rozhodnutí — čistopis: Nejpozději do 15.5.2019 ode dne účinnosti Smlouvy.

5.1.4. Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: Nejpozději do 15.7.2019 ode dne účinnosti Smlouvy.

5.2. Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení stanovených lhůt, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů výlučně na straně Objednatele či dojde k přerušení všech prací nebo jejich částí z důvodu výlučně na straně Objednatele.

5.3. Objednatel může přerušit provádění všech nebo části služeb písemným oznámením zhotoviteli. Zhotovitel provede patřičná opatření k dočasnému přerušení služeb do 14 dnů od obdržení tohoto oznámení.

Článek 6.

# Cena za poskytování služeb

1. 1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši:

6.1.1. Ceny za ostatní dílčí služby dle této Smlouvy jsou stanoveny na základě závazných cen za jednotlivé dílčí služby uvedených v příloze č. I — Oceněný soupis prací. Ceny za dílčí služby jsou stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen DPH”). Ceny za dílčí služby jsou stanoveny jako neměnné a konečné a jsou závazné po celou dobu plnění dle této Smlouvy, s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.

6.1.2. Celkovou cenou za poskytování služeb se rozumí součet cen uvedených v odst. 6.1.1. a 6.1.2 této Smlouvy.

* 1. K cenám stanoveným dle čl. 6. 1 této Smlouvy bude vždy připočtena DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
  2. Ceny stanovené dle čl. 6.1 pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému poskytnutí služeb, a to včetně cestovného, stravného apod. Na výši cen dle čl. 6.1 nemá dopad zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy.
  3. Podpisem této Smlouvy Poskytovatel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Článek 7.

# Platební podmínky

7.1. Podkladem pro úhradu bude daňový doklad (dále jen „faktura”), vystavená Poskytovatelem za podmínek stanovených níže. Přílohou faktury bude vždy Objednatelem podepsaný předávací protokol se soupisem skutečně provedených prací.

7.2. Zálohy se neposkytují. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

7.3. Cena za vyhotovení DÚR dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí a odsouhlasení čistopisu DÚR Objednatelem (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele).

7.4. Cena za inženýrskou činnost pro DÚR bude Poskytovatelem vyúčtována po podání žádosti o územní rozhodnutí k příslušnému stavebnímu úřadu.

7.5. Cena za provedení potřebných průzkumů a zaměření dle čl. 2.2.1 Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po jejich převzetí Objednatelem.

7.6. Nepoužije se.

7.7. Nepoužije se.

7.8. Nepoužije se.

7.9. Nepoužije se.

7.10. Faktury budou vystaveny vždy s dobou splatnosti minimálně 30 dnů ode dne jejich doručení Objednateli, přičemž faktura musí být Objednateli doručena na adresu uvedenou v čl. 7.11. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti předepsané platnými právními předpisy a dále číslo Smlouvy a název Zakázky. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit ve lhůtě splatnosti Poskytovateli k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet celá od počátku až okamžikem doručení opravené či doplněné faktury Objednateli. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Poskytovatele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele.

7.11. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň.

7.12. Veškeré Objednatelem předem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou hrazeny na základě požadavku Poskytovatele přímo Objednatelem.

7.13. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této Smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této Smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této Smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Článek 8.

# Zástupce smluvních stran a komunikace

8.1. Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže uvedené adresy:

Při doručování Objednateli: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Adresa: Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň K rukám: Lenka Hojdová, Lianna Chatinyan

Při doručování Poskytovateli: AF-CITYPLAN s.r.o.

Adresa: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

K rukám: Ing. Václav Bartůněk

8.2. Jiná, než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce prostřednictvím kontaktů uvedených výše v úvodním ustanovení Smlouvy týkajícím se Smluvních stran.

8.3. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v této Smlouvě je smluvní strana, jíž se změna týká, povinna písemně sdělit druhé smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé smluvní straně doručením tohoto sdělení. Změna kontaktních údajů nevyžaduje změnu Smlouvy prostřednictvím dodatku.

Článek 9.

# Bankovní záruka za provedení služeb a záruka za odstranění vad

9. 1 . Smluvní strany výslovně sjednávají, že se bankovní záruka za provedení služeb a za odstranění vad po Poskytovateli nepožaduje.

Článek 10.

# Záruční doba

10.1. Záruční doba na poskytnuté služby činí 24 měsíců. Záruční doba počíná dnem následujícím po dni předání a převzetí služeb, nebo příslušné části služeb dle čl. 2 této Smlouvy.

10.2. Vady zjištěné během záruční doby Objednatel u Poskytovatele uplatní formou písemné reklamace, která musí obsahovat popis reklamované vady a může obsahovat přiměřenou lhůtu pro její odstranění a určení způsobu jejího odstranění. Poskytovatel je povinen reklamovanou vadu bezúplatně odstranit v Objednatelem stanovené přiměřené lhůtě, a to způsobem stanoveným v písemné reklamaci Objednatelem. Pokud Objednatel lhůtu nebo způsob odstranění vady v písemné reklamaci nestanoví, platí, že je Poskytovatel povinen odstranit vadu bez zbytečného odkladu způsobem obvyklým.

10.3. Vadou se rozumí stav, kdy plnění Poskytovatele neodpovídá této Smlouvě, platným právním předpisům nebo jiným normám, které se na plnění vztahují. Vadou se rozumí i vada právní.

10.4. Nebezpečí škody na věcech (dokumentaci) zhotovených dle této Smlouvy nese Poskytovatel až do dne jejich protokolárního převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků.

Článek 1l .

# Smluvní pokuty

11.1. Pokud se Poskytovatel dostane do prodlení s dokončením Služby nebo její části (viz čl. 5 této Smlouvy), je Objednatel oprávněn po Poskytovateli požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z Celkové ceny za poskytování Služeb, a to za každý i započatý den prodlení.

11.2. Neodstraní-li Poskytovatel vady podle čl. 10.2 ve lhůtě stanoveném Objednatelem, je Objednatel oprávněn po Poskytovateli požadovat uhrazení smluvní pokuty za každý i započatý den, o který se odstranění vad opozdilo, ve výši 0,1 % z Celkové ceny za poskytování služeb.

11.3. Pokud je výstup Služby (koncept či čistopis) poskytnut s vadami spočívajícími v přímém rozporu s platnými českými státními normami (ČSN), je Objednatel oprávněn po Poskytovateli požadovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každý takový jednotlivý případ. Smluvní pokuta uvedená v tomto článku se neuplatní, pokud je rozpor mezi výstupem Služby a ČSN zapříčiněn objektivními věcnými důvody (tj. nikoliv např. provozními důvody na straně Poskytovatele) a Poskytovatel na tento rozpor Objednatele písemně (postačí i formou písemného záznamu z ústního jednání smluvních stran) před odevzdáním výstupu Služby (konceptu/čistopisu) upozornil.

11.4. V případě porušení povinnosti Poskytovatele stanovené v čl. 15.1. Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli uhrazení smluvní pokuty ve výši 100.000 Kč, a to za každý i jednotlivý případ porušení této povinnosti.

11.5. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Poskytovatele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.

11.6. Uhrazením smluvní pokuty Poskytovatelem není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.

1 1.7. Maximální výše smluvních pokut uplatněných Objednatelem vůči Poskytovateli nepřekročí 30% z Celkové ceny za poskytování služeb.

11.8. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Poskytovatel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Poskytovatel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.

11.9. Smluvní strana informuje druhou smluvní stranu o uplatnění nároku na uhrazení smluvní pokuty či úroku z prodlení zasláním písemného oznámení o vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty či úroku z prodlení obsahujícího stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, které v souladu se Smlouvou založilo nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty či úroku z prodlení. Spolu s oznámením zašle smluvní strana druhé smluvní straně odpovídající Fakturu na uhrazení smluvní pokuty či úroku z prodlení s platebními údaji. Faktura je splatná ve lhůtě stanovené v příslušné Faktuře, která činí nejméně 15 (patnáct) kalendářních dnů ode dne doručení Faktury druhé smluvní straně. V ostatním (náležitosti Faktury, chyby Faktury apod.) se použije čl. 7 Smlouvy obdobně.

11.10. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Poskytovatele na cenu služeb stanovenou dle čl. 6.1 této Smlouvy.

Článek 12.

# Práva duševního vlastnictví k dokumentaci

12.1. Objednatel má právo užívat výsledky služeb (dokumentaci) v souladu s účelem Smlouvy a v souladu s charakterem poskytovaných služeb. Objednatel je v tomto ohledu také oprávněn poskytnout výsledky služeb třetím osobám či na ně výsledky služeb převést spolu se všemi právy, kterými bude Objednatel disponovat. Objednatel je tak oprávněn postoupit na třetí osobu veškeré licence, převést právo vlastnické k hmotným podkladům a poskytnout veškeré nezbytné souhlasy ve smyslu právních předpisů, které Poskytovatel Smlouvou udělil Objednateli v souvislosti s výsledky služeb, aniž by se k tomu vyžadovalo další svolení či vyjádření Poskytovatele.

12.2 Poskytovatel uzavřením Smlouvy opravňuje Objednatele a uděluje mu veškeré nezbytné souhlasy (licence) ke všem formám užití dokumentace a veškerých jiných předmětů práv duševního vlastnictví, které Objednatel potřebuje k řádnému užívání výsledků služeb. Objednatel je zejména oprávněn k nezbytnému rozmnožování dokumentace, jejímu rozšiřování, úpravě a změnám, stejně jako k poskytnutí těchto oprávnění třetí osobě. Objednatel však není povinen tato oprávnění (licence) využít. Souhlasy (licence) k předmětům práv duševního vlastnictví jsou územně neomezené (tj. jsou uděleny jak ve vztahu k území České republiky, tak k zahraničí), jsou uděleny na celou dobu trvání předmětných práv duševního vlastnictví a nelze je jednostranně vypovědět. Poskytovatel tedy zejména není oprávněn vypovědět či jinak jednostranně zamezit možnosti užívání dokumentace ani jakýchkoliv jiných předmětů práv duševního vlastnictví, které na základě Smlouvy poskytl Objednateli.

Článek 13.

# Pojištění

13.1. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelských činností, které jsou součástí plnění dle této Smlouvy, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě celkové ceny uvedené v nabídce na uzavření Smlouvy.

13.2. Poskytovatel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci této Smlouvy.

13.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech subdodavatelů Poskytovatele, případně je Poskytovatel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho subdodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování služeb podle této Smlouvy.

Článek 14.

# Odstoupení od Smlouvy

14.1. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn Poskytovateli k přerušení poskytování služeb, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Poskytovateli k přerušení poskytování služeb mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele Ministerstva dopravy, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Poskytovatel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování služeb nebo od ukončení Smlouvy.

14.2. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:

14.2. l . je Objednatel v prodlení po dobu delší než jeden měsíc s úhradou peněžitých závazků ve lhůtách splatnosti dle této Smlouvy;

14.22. Objednatel trvá na poskytování služeb dle nevhodného příkazu i poté, co Poskytovatel na takový nevhodný příkaz Objednatele písemně upozornil;

14.23. bude na majetek Objednatele vyhlášen konkurs, popř. bude návrh na vyhlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku;

14.24. bude vydáno rozhodnutí o úpadku týkající se Objednatele, popř. takovýto insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Objednatele.

14.3. Smluvní strany v případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít ve smyslu § 2004 odst. 2 povinnost vrátit si plnění, které již bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam.

14.4. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Poskytovatele má Poskytovatel v případě částí služeb, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny

dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí služeb. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody Smluvních stran.

14.5. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.

14.6. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Článek 15.

# Ostatní ujednání

15.1. Poskytovatel nezadá plnění celé Zakázky nebo její části jiné osobě bez souhlasu Objednatele. Objednatel není povinen tento souhlas vydat. Poskytovatel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech subdodavatelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby Poskytovatele.

15.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

15.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.

15.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany bud' výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.

15.5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byly jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě ujednáno jinak.

15.6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.

15.7. Jakékoli spory mezi Smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.

15.8. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami.

15.9. Tuto Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky ke Smlouvě, podepsanými oběma Smluvními stranami.

1. IO. Tato Smlouva se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Poskytovatel jeden (1) stejnopis.
   1. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.
   2. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy:
      1. Příloha č. I - Oceněný soupis prací
      2. Příloha č. 2 - Podrobný popis předmětu plnění
      3. Příloha č. 3 - Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

V Plzni dne 19-09-2018 V Praze dne 18-09-2018

**Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací**

**I/19 Nezvěstice - průtah, DÚR/IČ**

1. **Podklady a průzkumy**

Geodetické zaměření

Průzkum inženýrských sítí

Diagnostika vozovky

**Celkem Podklady a průzkumy**

1. **Dokumentace pro územní rozhodnutí**

**Etapa 1a**

* rekonstrukce I/19
* rekonstrukce křižovatek s I/19
* odvodnění I/19
* zastávky BUS
* přechody pro chodce
* chodníky pro pěší
* VO
* vyvolané přeložky IS

**Etapa 1b**

* rekonstrukce I/19
* rekonstrukce křižovatek s I/19
* odvodnění I/19
* zastávky BUS
* přechody pro chodce
* chodníky pro pěší
* VO
* vyvolané přeložky IS

**Etapa 2a**

* zastávka BUS
* parkovací plocha
* VO
* vyvolané přeložky IS

**Etapa 2b**

* okružní křižovatka
* zastávka BUS
* VO
* vyvolané přeložky IS

**Projednání a reprografie**

* projednání DÚR
* kompletace a tisk

**Celkem Dokumentace pro územní rozhodnutí**

1. **Zajištění inženýrské činnosti**

* projednání s DOSS
* projednání přeložek IS
* souhlasy vlastníků pozemků
* kompletace, podání, získání ÚR
* konzultace s objednatelem

**Celkem zajištění inženýrské činnosti**

**CENA CELKEM bez DPH 1 830 000 Kč**

DPH 21 % 384 300 Kč

**CENA**  CELKEM včetně DPH 21 % 2 214 300 Kč

**Příloha č. 2 — Podrobný popis předmětu plnění I/19 Nezvěstice — průtah, DÚR/IČ**

**Předmět plnění akce:**

Předmětem plnění akce „I/19 Nezvěstice, průtah — DÚR/IČ” je zajištění podkladů a průzkumů, vyhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí a výkon inženýrské činnosti pro získání územního rozhodnutí. Akce bude zpracována na základě podkladu „I/19 Nezvěstice, průtah — Technická studie”, která byla zpracována společností AF-CiTYPLAN s.r.o. v únoru 2018. Akce bude rozdělena do dílčích etap dle úseků a prováděných prací, rozsah a obsah prací jednotlivých etap je uveden dále.

Podklady a průzkumy budou pro jednotlivé níže popsané etapy zpracovány v následujícím rozsahu:

* Geodetické zaměření dotčeného území bude provedeno v rozsahu odpovídajícímu dotčenému



území. Zaměření bude provedeno dle datového předpisu ŘSD ČR B2 a Cl. Zaměření bude provedeno formou digitální mapy vyhotovené v S-JTSK Bpv. Zpracovaná dokumentace geodetického zaměření bude splňovat podmínky ČSN 03410 a ČSN 013411 a bude vyhovovat zákonu 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením v platném znění, Vyhlášce č.31/1995 Sb., Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. Součástí zakázky je i zajištění vstupů na pozemky potřebné pro zaměření.

* Průzkum inženýrských sítí bude proveden v předpokládaném dotčeném území. Budou osloveni všichni předpokládaní vlastníci či správci inženýrských sítí s žádostí o vyjádření obsahující zákres jejich inženýrských sítí, včetně podmínek pro zásah do těchto sítí a pokud možno i digitálních zákresů inženýrských sítí ve formátu DWG/DGN. Poplatky účtované za vydání těchto vyjádření od jednotlivých správců a majitelů budou součástí ceny prací.
* Diagnostika vozovky silnice I/19 bude provedena v předpokládaném úseku a bude obsahovat vizuální prohlídku se záznamem poruch včetně fotodokumentace, měření únosnosti konstrukce vozovky s určením zbytkové doby životnosti vozovky a návrhu zesílení konstrukce vozovky, potřebné jádrové vývrty, vrtané sondy, kopané sondy, rozbory asfaltové směsi, rozbory podložní zeminy. Závěrem diagnostiky vozovky bude zpráva se shrnutím provedených prací a návrhem technologie opravy silnice I/19.

Dokumentace pro územní rozhodnutí pro jednotlivé níže popsané etapy budou zpracovány dle následujících technických podmínek:

* Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek  Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy odborem infrastruktury pod č. j. 101/07-910-IPK/I ze dne 29. ledna 2007 s účinností od 1. února 2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy - Odborem silniční infrastruktury pod č. j. 998/09-910-IKP/I ze dne 17. prosince 2009 s účinností od 1. ledna 2010, v platném znění.
* Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění.
* Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.
* Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.
* Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘSD ČR - C 1.

V rámci inženýrské činnosti pro získání územního rozhodnutí pro jednotlivé níže uvedené etapy bude provedeno:

* Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, souhlasů a výjimek potřebných k vydání územního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony.  Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky či provozovateli, zajištění případné smlouvy o budoucí smlouvě o přeložce zařízení.
* Získání souhlasů vlastníků dotčených pozemků s prováděním stavby.
* Kompletace podkladů k žádosti o územní rozhodnutí, sestavení a podání žádosti o územní rozhodnutí, účast na jednání v rámci územního řízení a předání pravomocného územního rozhodnutí objednateli.
* Konzultace a průběžné informování objednatele o průběhu inženýrské činnosti.

Rozsah zpracování:

První část rekonstrukce průjezdního úseku vychází z etapizace provedené v rámci studie z února 2018, přičemž z důvodu nutné koordinace s akcemi SŽDC a stanovení priorit není do rozsahu zpracované dokumentace zahrnuta část trasy křižující železniční trať Plzeň — České Budějovice ani 3. etapa rekonstrukce. Předmětem akce jsou tedy následující úseky, přičemž názvy etap vychází z podkladové studie:

1. Etapa 1

la Rekonstrukce úseku v centrální části obce

Součásti této etapy la jsou stavební úpravy spočívající v opravě úseku v centrální částí obce v úseku mezi místem pro otáčení nadměrně vysokých vozidel - mateřskou školou - kostelem - knihovnou. Součástí etapy 1

nejsou úpravy parkoviště ani přilehlých ploch. V rámci etapy 1 bude součástí akce:

Oprava konstrukce vozovky průjezdního úseku silnice I/19 dle závěrů z diagnostiky vozovky.  Oprava křižovatek silnice I/19 s místními komunikacemi a silnicemi nižších tříd a to v rozsahu pro zajištění plynulého a trvanlivého napojení na silnici I/19.

Prověření a případné opravy odvodnění silnice I/19.

* Oprava autobusových zastávek dle závěrů z „I/19 Nezvěstice, průtah —Technická studie”, požadavků investora i projednání s obcí Nezvěstice a příslušným PČR Dl.
* Oprava a případné nové řešení přechodů pro chodce přes silnici I/19 i případné vyvolané úpravy přechodů na místních komunikacích a silnicích nižších tříd.
* Opravy stávajících chodníků pro pěší při silnici I/19 a případný návrh nových chodníků pro pěší dle požadavků investora a obce Nezvěstice.
* Úprava a doplnění veřejného osvětlení silnice I/19 a přechodů pro chodce.  Návrh řešení a zpracování dokumentace vyvolaných přeložek inženýrských sítí.

lb Rekonstrukce úseku od začátku obce Nezvěstice (směr od Plzně) k místu pro otáčení nadměrně vysokých vozidel

Součástí této etapy lb jsou stavební úpravy spočívající v opravě úseku mezi začátkem obce Nezvěstice (směr od Plzně) k místu pro otáčení nadměrně vysokých vozidel. V rámci etapy lb bude součástí akce:

* Oprava konstrukce vozovky průjezdního úseku silnice I/19 dle závěrů z diagnostiky vozovky.  Oprava křižovatek silnice I/19 s místními komunikacemi a silnicemi nižších tříd a to v rozsahu pro zajištění plynulého a trvanlivého napojení na silnici I/19.
* Prověření a případné opravy odvodnění silnice I/19.
* Oprava autobusových zastávek dle závěrů z „I/19 Nezvěstice, průtah —Technická studie”, požadavků investora i projednání s obcí Nezvěstice a příslušným PČR Dl.
* Oprava a případné nové řešení přechodů pro chodce přes silnici I/19 i případné vyvolané úpravy přechodů na místních komunikacích a silnicích nižších tříd.
* Opravy stávajících chodníků pro pěší při silnici I/19 a případný návrh nových chodníků pro pěší dle požadavků investora a obce Nezvěstice.
* Úprava a doplnění veřejného osvětlení silnice I/19 a přechodů pro chodce.
* Návrh řešení a zpracování dokumentace vyvolaných přeložek inženýrských sítí.
* Koordinace s přilehlými akcemi obce Nezvěstice (chodníky pro pěší, parkovací plochy).

1. Etapa 2

2a Rekonstrukce úseku v centrální části obce - dokončení

* Součástí této etapy 2a jsou stavební úpravy v centrální části obce zahrnující dokončení prací mimo silnici I/19:  Vybudování nové autobusové zastávky dle závěrů z „I/19 Nezvěstice, průtah — Technická studie", požadavků investora i projednání s obcí Nezvěstice a příslušným PČR Dl.
* Vybudování nového parkoviště,

 Úprava a doplnění veřejného osvětlení silnice I/19 a přechodů pro chodce.

 Návrh řešení a zpracování dokumentace vyvolaných přeložek inženýrských sítí.

* Koordinace s přilehlými akcemi obce Nezvěstice (chodníky pro pěší, parkovací plochy).

2b — Rekonstrukce úseku od začátku obce Nezvěstice (směr od Plzně) k místu pro otáčení nadměrně vysokých vozidel - dokončení

Součástí této etapy 2b jsou stavební úpravy v úseku mezi začátkem obce Nezvěstice (směr od Plzně) k místu pro otáčení nadměrně vysokých vozidel zahrnující:

* Vybudování nové autobusové zastávky dle závěrů z „I/19 Nezvěstice, průtah — Technická studie” požadavků investora i projednání s obcí Nezvěstice a příslušným PČR Dl.
* Vybudování nové okružní křižovatky na vjezdu do obce Nezvěstice po silnici I/19 od Plzně.
* Úprava a doplnění veřejného osvětlení silnice I/19 a přechodů pro chodce.
* Návrh řešení a zpracování dokumentace vyvolaných přeložek inženýrských sítí.
* Koordinace s přilehlými akcemi obce Nezvěstice (chodníky pro pěší, parkovací plochy)