Číslo smlouvy:08626 /SVSL/18

# příkazní SMLOUVA

# o zajištění technického dozoru STAVEBNÍKA

### uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

  - Příkazce

Česká republika - 	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Jednající: 		Ing. Jan Zohorna

IČO: 			629 335 91

DIČ:				Neplátce DPH

Bankovní spojení: 	ČNB Praha,  		Číslo účtu:	18228011/0710

Telefon:			+420 283 069 304

(dále jen „příkazce”)

  - Příkazník

Ing. Fratišek Pátek

Sídlo: Kosinkova 2220/2       59101 Žďár nad Sázavou

Zastoupený: Ing. Františkem Pátkem

ČKAIT : (autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, Číslo autorizace 1001996)

IČO:	187 97 385

DIČ:	351 - 5905250802

zapsaný v živnostenském rejstříku  ve Žďáře nad Sázavou č.j.  OŽ/1/2332/03/U

Bankovní spojení:				Číslo účtu:

Telefon:

E-mail:

(dále jen „příkazník”)

## Předmět smlouvy

  - Příkazník se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených, pro příkazce vykoná následující činnosti:

- činnost technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“),

a to nad prováděním stavby Snížení energetické náročnosti budovy AOPK ČR – oddělení SCHKO Železné hory, Nasavrky (dále jen „stavba“).

  - Příkazce se zavazuje, že za vykonání ujednaných činností zaplatí příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě.

  - Příkazce tímto uděluje příkazníkovi plnou moc ke všem právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy, příkazník tuto plnou moc přijímá.

  - Příkazník se při plnění předmětu této smlouvy bude bezvýhradně řídit pokyny příkazce.

  - Zároveň tímto příkazce dává příkazníkovi souhlas ke vstupu v běžné pracovní době do předmětných objektů a na pozemky, k nimž má příkazce příslušnost hospodařit s majetkem státu, za účelem plnění předmětu smlouvy.

Rozsah a obsah předmětu výkonu příkazníka v oblasti TDS

  - Výkon činnosti příkazníka bude prováděn v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

  - Výkon činnosti příkazníka začíná předáním staveniště zhotoviteli stavby a probíhá po celou dobu realizace stavby. Příkazník zajišťuje kontrolní dny a běžnou kontrolu i mimo tyto dny. Na závěr zajistí převzetí dokončeného díla od zhotovitele stavby včetně patřičných dokladů a zajistí úspěšnou kolaudaci, respektive závěrečnou kontrolní prohlídku stavby od stavebního úřadu.

  - Příkazník bude prokazatelně na stavbě přítomen 1x týdně, a to dle potřeby zhotovitele stavby na jeho výzvu, zvláště před zakrytím částí hotového díla, což fotograficky zdokumentuje a předá příkazci na CD/DVD nosiči. Jednotlivé fotografie budou elektronicky označeny textem, ze kterého bude jasné, o kterou část stavby a který den se jedná.

  - Příkazník rovněž zajišťuje fotodokumentaci, kterou týdně zasílá v emailové podobě příkazci a na závěr předá příkazci všechny důležité fotografie ve dvojím provedení na CD/DVD či jiném odpovídajícím datovém nosiči. Fotodokumentace začíná dnem předání staveniště zvláště zachycením místa stavby a rovněž objektů a pozemků, které by mohly být stavební činností zasaženy. Fotodokumentace končí dnem kolaudace, respektive závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby od stavebního úřadu.

  - Ve spolupráci s příkazcem, projektantem a zhotovitelem stavby příkazník průběžně sleduje aktuálnost projektové dokumentace, včetně případných změn a dodatků v průběhu realizace stavby.

  - Ve spolupráci s příkazcem příkazník ověřuje rozestavěnost dle rozpočtu stavby, a to na základě fyzického plnění a ve vztahu k projektové dokumentaci. Základním podkladem pro daňové doklady (fakturaci) zhotovitele stavby a příkazce jsou smluvní a cenové podklady mezi příkazcem a zhotovitelem stavby, popř. další ujednání a dispozice stanovené příkazcem v průběhu výstavby.

  - Příkazník má dále tyto povinnosti:

    - sledovat průběh stavebních prací, dodržování projektované kvality a soulad s projektovou dokumentací, technickými normami, právními předpisy a rozhodnutími příslušných orgánů státní správy,

    - kontrolovat plnění průběhu realizace stavby ve vztahu k harmonogramu stavby, koordinovat a kontrolovat stavební připravenosti a předávání jednotlivých pracovišť,

    - být přítomen na kontrolních dnech stavby za účasti příkazce, zhotovitele stavby a projektanta – min. 2x týdně, případně dle aktuální potřeby častěji,

    - pořizovat zápisy z kontrolních dnů stavby a rozesílat je v elektronické (emailové) podobě ke kontrole a následně k podpisům pověřené osobě příkazce, zhotoviteli stavby a autorskému dozoru projektanta,

    - provádět zápisy do stavebního deníku a sledovat jeho vedení,

    - zajistit žádosti o kolaudaci stavby, závěrečnou stavební prohlídku stavby na stavebním úřadě, včetně kompletace předepsaných dokladů z přejímacího řízení stavby a návrhů na odstranění případných kolaudačních závad a nedodělků

    - vyhotovit soupis případných vad a nedodělků a zajišťovat jejich odstranění

    - součinnost s příkazcem při řešení případných reklamací o odstraňování vad stavby vzniklých při provádění stavby

  - Vyhotovit soupis případných vad a nedodělků a zajišťovat jejich odstranění. Součástí kontrolních dnů bude kontrola případných projektových změn, postupu výstavby a prostavěnosti.

  - Příkazník má právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat projektové dokumentaci, popřípadě má právo dát zhotoviteli stavby pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit zhotovitele stavby zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. Příkazník má právo po předchozí písemné žádosti příkazce kdykoliv bude podle jeho názoru nezbytné nebo rozumné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování projektové dokumentace, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.

  - Příkazník je povinen dbát na to, aby provedení stavby bylo za cenu stanovenou smlouvou o dílo se zhotovitelem resp. činit v rozsahu své činnosti dle této smlouvy taková opatření, aby tato cena nebyla překročena.

Doba a místo plnění

  - Plnění činnosti příkazníka popsané v článku III. a IV. této smlouvy počíná dnem účinnosti této smlouvy a končí předáním stavby včetně odstranění všech vad a nedodělků. Předpokládané datum ukončení realizace stavby je v listopadu 2018.

  - Příkazce si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení plnění. V průběhu realizace stavby může docházet k přerušení stavební činnosti; po tuto dobu bude omezena nebo úplně pozastavena i činnost příkazníka. Posunutí termínu zahájení, omezení činnosti, pozastavení ani prodloužení doby realizace stavby nezakládá žádný nárok příkazníka na dodatečnou odměnu nebo zvýšené náklady, stejně jako nedodržení termínu přepokládaného ukončení realizace stavby.

  - Činnost příkazníka dle této smlouvy bude ukončena po splnění všech následujících podmínek:

    - po protokolárním předání stavby a odstranění všech závad a nedodělků bránících v řádném užívaní stavby,

    - po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí

    - po splnění všech povinností a činností ze smlouvy vyplývajících.

  - Po ukončení prací je příkazník bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů povinen předat příkazci veškeré podklady a dokumenty, které v souvislosti s výkonem činnosti dle smlouvy obdržel.

  - Místem výkonu činností TDS budova AOPK ČR -  CHKO Železné hory, Náměstí 317, Nasavrky.

Odměna a platební podmínky

  - Příkazce poskytne příkazníkovi za výkon činnosti TDS dle této smlouvy odměnu v maximální výši 100.000 Kč.

Příkazník není plátcem DPH.

Skutečná výše odměny bude fakturována dle skutečné doby strávené na projektu dle čl. 2.1 této smlouvy.

  - Odměna dle bodu 5.1 je stanovena jako nejvýše přípustná, jejíž zvýšení je možné jen při změně zákonné sazby DPH. Cena zahrnuje účast na kontrolních dnech (1x týdně). Nad rámec činnosti bude účtována hodinová sazba 600,- / hod. + příslušné dopravné.

  - V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka spojené s plněním této smlouvy, tedy včetně fotodokumentace, cestovních výdajů, rozmnožování dokumentace, nákladů na média.

  - Odměna za výkon TDS přísluší pouze za činnost vykonanou v době přípravy realizace stavby, při realizaci stavby a za kontrolu odstraňování vad a nedodělků včetně přípravy podkladů pro kolaudaci a zajištění kolaudace, respektive zajištění závěrečné kontrolní prohlídky od stavebního úřadu.

  - Provedené práce a činnosti budou placeny měsíčně dle daňových dokladů se splatností 30 dnů od doručení na adresu sídla příkazce. Daňové doklady musí být dodány ve trojím originálním provedení a musí být podepsány a orazítkovány osobou oprávněnou jednat za příkazce nebo jejím zástupcem.

  - Příkazce může daňové doklady vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti pak začíná běžet od nového doručení daňového dokladu.

  - Daňový doklad musí mít kromě náležitostí stanovených v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, tyto náležitosti:

- označení daňového dokladu a jeho číslo,

- číslo smlouvy o dílo a den jejího uzavření,

- identifikace smluvních stran,

- předmět plnění dodávky,

- den odeslání dokladu a lhůta splatnosti,

- označení banky zhotovitele vč. identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena,

- fakturovanou částku s položkovým rozpočtem

- údaje o zápisu v obchodním resp. živnostenském rejstříku,

- podpis a razítko zástupce objednatele oprávněného jednat.

Daňový doklad musí dále obsahovat identifikační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005852 a název projektu (akce) „PD snížení energetické náročnosti budovy AOPK ČR“ v souladu s pravidly Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.

## Poslední daňový doklad, musí být doručen na adresu sídla příkazce nejpozději do 5. 12 2018.

Odstoupení od smlouvy

  - Od smlouvy může odstoupit kterákoliv strana pouze za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo touto smlouvou.

  - Příkazce je oprávněn od smlouvy odstoupit rovněž pokud:

    - na danou stavbu nebudou přiděleny finanční prostředky od Ministerstva životního prostředí,

    - stát ztratí vlastnické právo k  nemovitostem, na kterých je stavba realizována.

  - Odstoupení od smlouvy musí být písemně oznámeno druhé smluvní straně.

  - Odstoupením příkazce od smlouvy nevzniká příkazníkovi nárok na žádné sankce.

  - V případě odstoupení od smlouvy příkazcem vyfakturuje příkazník příkazci skutečně vynaložené náklady ke dni zrušení smlouvy. Náklady budou prokázané zpracovanou částí díla.

  - Ve všech případech ukončení smlouvy je povinen příkazník učinit všechny nezbytné úkony, jejichž neprovedením by příkazci hrozila újma.

## Odpovědnost příkazníka za škodu

  - Příkazník odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí on sám nebo osoby, které použije k plnění předmětu smlouvy.

  - Příkazník je příkazci v souladu s touto smlouvou odpovědný za škodu způsobenou vadným vykonáním nebo nevykonáním sjednaných činností.

## Povinnost mlčenlivosti

  - Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které mu příkazce sdělil nebo o nichž se jinak dozvěděl v souvislosti s touto smlouvou a jejím plněním a které se týkají činnosti příkazce.

  - Příkazník ani jeho subdodavatelé nezveřejní ani jiným způsobem nepoužijí dokumentaci, jakoukoliv její část, fotodokumentaci ani jakýkoliv jiný záznam z průběhu realizace stavby, nebo vzniklý s její souvislostí, bez výslovného písemného svolení příkazce.

Sankce

  - Pro případ porušení povinností příkazníkem stanovených touto smlouvou v čl. III a IV. Zaplatí příkazník 10.000 Kč za každý zjištěný případ takového porušení.

  - V případě prodlení příkazce s placením vyúčtování je příkazce povinen zaplatit příkazníkovi úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na úrok z prodlení vzniká příkazníkovi až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu.

  - Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

Závěrečná ustanovení

  - Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze písemnými a očíslovanými smluvními dodatky.

  - Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem doručení, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí. V případě, že je oznámení o úkonu zasíláno poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě.

  - Právní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

  - Příkazník bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

  - Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Pět stejnopisů obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

  - Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě jejich svobodné a pravé vůle, že nebyla sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi příkazcem a zhotovitelem stavby.Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.

## Nedílnou součástí smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka příkazníka

Příloha č. 2 – Osvědčení o autorizaci

V Praze, dne 13.7.2018	V ………., dne ………………

Ing. Jan Zohorna (příkazce)	Ing. František Pátek (příkazník)

Příloha č. 1

Dobrý den,

TDS na stavbě „Snížení energetické náročnosti budovy AOPK ČR – oddělení SCHKO Železné hory, Nasavrky“ nabízím za cenu 20.000,- / měsíc, a to po dobu výstavby.

V ceně je účast na kontrolních dnech - 2x týdně + telefonická podpora. Nad tento rámec bude účtována hodinová sazba + dopravné.

Ceny jsou konečné - nejsem plátcem DPH, platby 1x měsíčně na základě vystavené faktury.

Hodiná sazba 600,- Kč/hod

Ing. František Pátek