Smlouva o dílo č. V 8 099

pro zakázku V 18 099

# Uzavřená smluvními stranami podle občanského zákoníku a to dle § 2586 a dalších, v platném znění.

## I. Smluvní strany

Zhotovitel:    MIBAG sanace spol. s r. o.

### Na Radosti 402

155 21 Praha 5 – Zličín

zastoupený: Ing. Robert Tachovský

IČO: 25773062

DIČ: CZ- 25773062

bankovní spojení: xxx

č. ú.: xxx

a

Objednatel: 	Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala,

Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Stavbařů 5

400 11 Ústí nad Labem - Severní terasa

IČO: 44 55 55 12

Zastoupený: Ing. Mgr. Michal Šidák

##### II. Předmět smlouvy

Předmětem díla jsou demontážní, vysoušecí a kompletační práce v budově školy, dle cenových nabídek V 18 099/1 demontáže a vysoušení a V 18 099/2 Kompletace po vytopení ze dne 17. 7. 2018

Rozsah díla lze rozšířit i na další práce. Toto rozšíření lze provést na základě oboustranně odsouhlasené cenové nabídky a není třeba vypracovávat dodatek této smlouvy. Na provádění takového rozšíření díla se vztahují ujednání této smlouvy.

III. Podklady smlouvy o dílo

Výše uvedené cenové nabídky V 18 099/1 demontáže a vysoušení a V 18 099/2 Kompletace po vytopení ze dne 17. 7. 2018, které byly zpracovány na základě podkladů poskytnutých zadavatelem a vlastní obhlídky na místě stavby.

IV. Cena za dílo

Ceny jsou platné do 30. 12. 2018.

Celková částka pro rozsah prací včetně 21% DPH:

V 18 099/1 – vysoušení po vytopení………….…………...….. 99 922,00- Kč

V 18 099/2 – kompletace po vytopení………….…………….113 422,00- Kč

V. Platební podmínky

Konečné faktury budou vystaveny po předání díla, dle předávacího protokolu s jednadvacetidenní splatností. Práce budou fakturovány na základě odsouhlasených a převzatých výkonů objednatelem.

# VI. Termín provedení

Stavba bude předána zhotoviteli v den zahájení prací.

Zahájení prací:	20. 7. 2018 – po předání staveniště

Doba provádění:    	cca 2 měsíce (dle vlhkosti)

Termín dokončení:     27. 9. 2018 – bude upřesněno na základě měření vlhkosti.

VII. Zástupci na staveništi

Zástupcem zhotovitele je pan Ing. Robert Tachovský (MIBAG sanace spol. s r.o.)

Zástupcem zhotovitele pro věci technické je pan Petr Bukovecký (MIBAG sanace spol. s r.o.)

Zástupce objednatele –  Ing. Mgr. Michal Šidák, ředitel školy

Zástupce objednatele –  Jiřina Štráchalová, zástupce ředitele školy pro věci ekonomické

jejich výměna je možná výhradně s povolením objednatele.

VIII. Ostatní ustanovení

a)   zhotovitel bude na stavbě dodržovat bezpečnostní předpisy a bude zajišťovat protipožární  opatření.

b)   tato smlouva je zpracována a podepsána  ve 2 vyhotoveních, přičemž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

- objednatel poskytne přípojku el. energie (230/400 V) a vody bezúplatně .

V Ústí nad Labem dne 5. 9. 2018				V Praze dne 5. 9. 2018

……………………………			                       ................................................

objednatel				   	                        zhotovitel