Dodatek č. 2

ke smlouvě o projektové přípravě

č. OIPP/0158/17/SML ze dne 26. 4. 2017

„STUDIE ODTOKOVÝCH POMĚRŮ V TIŠNOVĚ A PŘEDKLÁŠTEŘÍ VČETNĚ NÁVRHU MOŽNÝCH PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ“

uzavřený v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v platném znění

čl. I.

Smluvní strany

1. 	Objednatel:

Město Tišnov

se sídlem: nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

zastoupené: Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města

IČ: 002 82 707

DIČ: CZ00282707

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: xxx

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Bc. Jiří Dospíšil

- ve věcech technických: xxx

- odpovědný útvar: Odbor investic a projektové podpory

tel.: xxx

fax: 549 439 780

e-mail: xxx

/dále jen „objednatel“/

2. Dodavatel:

GEOtest, a.s.

se sídlem Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,

spis. značka B699

zastoupený : xxx, členem představenstva

IČ: 46344942

DIČ: CZ46344942

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech právních: xxx

- ve věcech technických: xxx

tel: xxx  fax: xxx

/dále jen „dodavatel“/.

čl. I.

Rozsah dodatku

1.1. 	Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. IV. odst. 2  Smlouvy o dílo uzavřené 26.4. 2017 (dále jen Smlouva) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

1.2. 	Obě smluvní strany se z důvodu uvedených v Příloze tohoto Dodatku dohodly tímto

Dodatkem č.2. na změně tohoto článku:

Čl. IV. odst. 2 nyní nově zní:

Odevzdání koncepce DUR nejpozději do 30.11.2018.

čl. II.

Ostatní ujednání

2.1.	Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

2.2.	Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a  účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra.

2.3.	Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 2.

2.4.	Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.

2.5.	Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 2 a s celým obsahem Dodatku č. 2 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

2.6.	Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno na zasedání Rady města Tišnova

č. …. dne ….. usnesením č. ……...

V Tišnově dne                                 V Brně dne

......................................				   ...........................................

xxx					                                             xxx

starosta města Tišnova				           člen představenstva

Příloha: Žádost o uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo OIPP/0158/17/SML ze dne 26.4.2017