Dodatek č.1

SML – 0066/18

ke Smlouvě o dílo

Č. smlouvy objednatele: SML – 0040/18
Č. smlouvy zhotovitele: SP8-4957-SE8-0429-SH8-0205

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku

- SMLUVNÍ STRANY

  - Objednatel:	Psychiatrická nemocnice Jihlava

Sídlo:	Brněnská 455/54, 586 24 Jihlava

Zastoupený:	MUDr. Zdeňka Drlíková

IČO:	00600601

DIČ:	CZ00600601

Peněžní ústav:	Česká národní banka

Číslo účtu:	33936681/0710

  - Zhotovitel:	PKS okna a.s.

Sídlo firmy:	Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01

Zápis v OR:	u KS Brno, oddíl B, vložka 1950 ze dne 30.5.1996

Zastoupený:	Ing. Petr Pejchal, Ing. Edmund Neubauer

IČO:	652 76 507

DIČ:	CZ65276507

Peněžní ústav:	xxxxx

Číslo účtu:	xxxxx

  - Ve smluvních věcech jedná

- za objednatele:	Ing. Marie Veselá, náměstek pro ekonomiku a provoz

- za zhotovitele:	xxxxx

V technických věcech jedná

- za objednatele:	Bc. Stanislav Fejt, investiční technik

e-mail: s.fejt@pnj.cz

- za zhotovitele:	vedoucí divize Plastová okna – xxxxx

- za zhotovitele:	vedoucí divize Eurookna – xxxxx

- za zhotovitele:	vedoucí divize Hliníkové konstrukce – xxxxx

- Předmět dodatku

  - Předmětem dodatku č.1 je rozšíření díla a změny, na kterých se dohodl objednatel se zhotovitelem oproti původnímu zadání předmětu díla na akci „Psychiatrická nemocnice Jihlava – oprava oken a dveří“ Smlouvy o dílo SML- 0040/18 a SP8-4957-SE8-0429-SH8-0205, II. Předmět díla čl. II.5. ze dne 17.7.2018.

  - Odpočet položky předmětu díla bude proveden na základě požadavku objednatele. Jedná se o méněpráce na výměně PVC okna vrátnice. Vícepráce se týkají 3 ks nových hliníkových výplní vstupních dveří do oddělení pavilonu 9 a sítí proti hmyzu bytu a vrátnice.

  - Rozsah a kvalita předmětu Dodatku č.1 smlouvy jsou dány:

    - Nabídkou zhotovitele, specifikace v popisu konstrukčních prvků u jednotlivých položek je součást tohoto dodatku smlouvy jako Příloha č. 1

    - Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.

- TERMÍN PLNĚNÍ

III.1	Rozšíření a změna předmětu díla má vliv na požadovaný termín dokončení zakázky dle        Smlouvy o dílo. Dokončení realizace díla se tímto Dodatkem č.1 prodlužuje do 20.11.2018.

- CENA ZA DÍLO

  - Cena prací dle tohoto Dodatku č.1 je platná po celou dobu výstavby oceněním konstrukčních prvků u jednotlivých položek v Příloze č.1. Celková cena za splnění předmětu smlouvy o dílo včetně Dodatku č. 1 smlouvy je stanovena, pokud mezi objednatelem a zhotovitelem nebude dohodnuto jinak, takto:

Cena díla dle SOD bez DPH:	940 360,00 Kč

Cena dodatku č. 1 bez DPH:                                                                    550 950,00 Kč

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 bez DPH:	1 491 310,00 Kč

DPH:	313 175,10 Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 s DPH:	1 804 485,10 Kč

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena a nemění se.

  - Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem posledního ze smluvních stran.

  - Účastníci Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a že se řádně seznámili s textem a obsahem Dodatku, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

V Jihlavě dne: 				          	Ve Žďáře n/Sázavou dne:

---------------------------------------------------		------------------------------------------------------

MUDr. Zdeňka Drlíková                           		Ing. Edmund Neubauer

ředitelka Psychiatrické nemocnice Jihlava                ředitel společnosti

--------------------------------------------------------

Ing. Petr Pejchal

předseda představenstva