DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

K číslu smlouvy objednavatele: 153/61664651/2018

Číslo dodatku smlouvy: 153/61664651/2018/2/2018

Objednavatel:

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131

## se sídlem: 	Mendelova 131, 256 01  Benešov

## IČ: 	61664651

## DIČ:		CZ61664651

Bankovní spojení:	      Komerční banka a.s.

Číslo účtu:		      XXXXXXXXX/XXXX

Zastoupený: 		      PaedDr. Bc. Ivana Dobešová, ředitelka příspěvkové organizace

Zhotovitel:

Marko Plus s.r.o.

se sídlem: 	Maroldova 11, 140 00 Praha 4

IČ : 	25060708

DIČ:	CZ25060708

Bankovní spojení: 	ČS a.s.

Číslo účtu:	XXXXXXXX/XXXX

Zastoupený: 	Zdeňkem Hálkem, jednatel společnosti

Článek I.

Navýšení celkové ceny díla

Obě strany se dohodly na navýšení objemu prací ve vnitřních částech školy z důvodu skutečného stavu zakrytých konstrukcí, které nebylo možné předem odhalit. Navýšení prací bude v celkové výši 74.519,-Kč bez DPH.

Navýšení celkové ceny je na základě těchto prací: vyrovnání nerovného povrchu zdiva maltou, penetrační nátěr, izolace proti zemní vlhkosti včetně izolačních pásů, vybroušení betonové mazaniny a vytvoření adhezních můstků.

Celková cena bez DPH za dílo bude 1.319.519,- Kč.

Článek II.

Předmět plnění

Obě strany se dohodly na úpravách v předmětu plnění.

Specifikace prováděných změn jsou obsaženy v Příloze č. 1 – Ohlášení změn stavby, který jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

V Benešově dne:    20. 8. 2018

........................................                                                              ...............................……….

objednavatel                                                                                     zhotovitel

PaedDr. Bc. Ivana Dobešová				         Zdeněk Hálek

ředitelka školy						         jednatel společnosti

Příloha

F O R M U L Á Ř   P R O     O H L Á Š E N Í    Z M Ě N    S T A V B Y

„Havárie izolace zdí v suterénu hlavní budovy VOŠ a SZeŠ Benešov“

Určeno: PaedDr. Bc. Ivana Dobešová

ředitelka p.o.

Číslo SoD:  153/61664651/2018

Termín plnění:   27.8.2018

Celková cena díla:  1.245.000,- bez DPH

Zhotovitel: Marko Plus, s.r.o.

IČO:  256060708

Oprávněná osoba:  Zdeněk Hálek, jednatel společnosti

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:  Navýšení celkové ceny díla o 74.519,- bez DPH

Popis problému:  Navýšení objemu prací z důvodu skutečného stavu zakrytých konstrukcí.

Čeho se zhotovitel domáhá:  Schválení navýšení prací o částku 74.159,- Kč bez DPH na celkovou cenu 1.319.519,- Kč bez DPH z důvodu skutečného stavu zakrytých konstrukcí. Celková cena za dílo včetně DPH tak bude činit 1.596.618,- Kč

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:   20.8.2018

Datum, podpis oprávněné osoby     10.8.2018   Zdeněk Hálek

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:	10.8.2018   sekretariát školy