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č. objednatele: 06EU-002994
č. poskytovatele:	54/2016
ISPROFIN : 5001 1 10007.28740
OBJEDNATEL:
Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390 DIČ: CZ65993390
zastoupený ve věcech:
smluvních: Ing. Zdeněk Kuťák, pověřený řízením 
Správy Plzeň technických: Petra Fišerová
POSKYTOVATEL:
Název: D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.
se sídlem: Útušice 66, 332 09 Štěnovice
IČO: 26388791 DIČ: CZ26388791
zastoupený ve věcech:
smluvních: Hana Nedvědová, jednatelka společnosti
technických: Ing. Karel Nedvěd
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 35-5640260217/0100


Bankovní spojení: Ceská národní banka a.s. 
číslo účtu: 20001-15937031/0710	
(Objednatel a Poskytovatel dále společně jako „Smluvní strany”)
Dle naší dohody u Vás objednáváme poskytnutí služeb za následujících podmínek:






I. Akceptace objednávky
l . V případě akceptace objednávky Objednatele Poskytovatel objednávku podepíše a zašle písemně 4x potvrzené vyhotovení objednávky zpět na adresu Objednatele. Následně obdrží 2 vyhotovení podepsaná oběma Smluvními stranami Objednatel a 2 vyhotovení podepsaná oběma Smluvními stranami Poskytovatel.
2. Objednatel vylučuje možnost přijetí objednávky dle ust. ss 1740 odst. 3, věta první, zákona č. 89/2012 Sb. (dále jako „Občanský zákoník”). Přijetí objednávky s jakýmikoli, byt' i nepodstatnými dodatky nebo odchylkami nebude považováno za její přijetí, ale za nový návrh textu smlouvy k jednání.
3. Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Poskytovatelem obě Smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu (dále jako „Smlouva”).
II. Předmět plnění
l . Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli následující plnění služby: 2.2.11.2 Holýšov — okružní křižovatka technická studie” (dále jako „Služby”). Podrobná specifikace Služeb je uvedena v příloze č. I této Smlouvy.
2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby na následujícím místě dle požadavků objednatele.
3. Objednatel se zavazuje řádně a včas poskytnuté Služby (jejich výstupy) převzít (akceptovat) a uhradit Poskytovateli za poskytnutí Služeb dle této Smlouvy cenu uvedenou ve čl. IV. této Smlouvy.
111. Doba plnění
l . Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla nejdříve v den uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli: - koncept PD do 31.3.2017               čistopis PD do 30.4.2017
IV. Cena
l . Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující cenu (dále jako „Cena”):
	Cena bez DPH:
	194 100,- Kč

	DPH:
	40 761,- Kč

	Cena včetně DPH:
	234 861,- Kč


2. Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná (s výjimkou změny zákonné sazby
DPH).
3. Položkový rozpis Ceny Služeb je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy.
V. Platební podmínky
[image: ]Objednatel se zavazuje uhradit Cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Poskytovatele uvedený v této Smlouvě, a to na základě daňového dokladu — faktury vystavené Poskytovatelem s termínem splatnosti 30 dnů ode dne odeslání (předání) faktury Objednateli. Faktum lze předložit Objednateli nejdříve po protokolárním převzetí Služeb Objednatelem bez vad, resp. po odstranění všech vad poskytnutých Služeb Poskytovatelem.
2. Fakturovaná Cena musí odpovídat Ceně uvedené ve čl. IV. této Smlouvy.
3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právním řádem, zejména ust. ss 28 a 29 zákona č. 235/2004 Sb. a ust. 435 Občanského zákoníku.
4. [image: ]Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu, ani dílčí platby Ceny.
VI. Záruka za jakost, odpovědnost za vady, pojištění
[image: ]Netýká se
2. Poskytovatel odpovídá za vady poskytnutých Služeb dle Občanského zákoníku, Objednateli vznikají v případě poskytnutí vadných Služeb nároky dle ust. Š 2106 a násl. Občanského zákoníku.
3 Je-li poskytnutím Služeb s vadami porušena tato Smlouva podstatným způsobem, má Objednatel nároky z vad Zboží podle ust. 2106 Občanského zákoníku.
4. Poskytovatel je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti, [image: ]prostřednictvím které bude hradit případné škody způsobené Objednateli nebo třetí osobě při plnění této Smlouvy.
VII. Smluvní sankce
l . Za prodlení s poskytováním Služeb, resp. za prodlení s předáním výstupů Služeb, se Poskytovatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny Služeb,
s jejichž poskytnutím je Poskytovatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, maximálně však do výše 10% z Ceny těchto Služeb.
2. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Poskytovatele k náhradě škody Objednateli, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze Smlouvy. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Poskytovatele k poskytnutí Služeb Objednateli.
VIII. Řešení sporů
I Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory vyplývající z této Smlouvy a vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou nejprve dohodou. V případě, že se spor nepodaří Smluvním stranám vyřešit dohodou, jsou příslušné k řešení sporů soudy České republiky.
IX. Závěrečná ustanovení
I Specifikace a ujednání obsažené v této Smlouvě je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků uzavřených v písemné formě.
2. Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.
3. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany vylučují aplikaci ust. 2909 Občanského zákoníku.
4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. I — Specifikace Služeb
Příloha č. 2 — Rozpis Ceny Služeb
Příloha č. 3 — Registr smluv
V Plzni dne	2 2 -11- 2016	V Útušicích dne 21-11-2016



[image: ]
Jedná se o objednání technické studie v rozsahu: koncept PD 1x v tištěné podobě a 1x digitálně na CD ve formátu PDF, čistopis 6x v tištěné podobě a 1x digitálně na CD ve formátu PDF, včetně projednání.
Podrobný popis předmětu smlouvy:
Na silnici I/26 se nachází km 36,950 průsečná křižovatka s místní komunikací ulic K Evobusu a Luční, kde byly zaznamenány opakované dopravní nehody, včetně nehod se zraněním.
Předmětem dokumentace je návrh úpravy křižovatky z hlediska zlepšení bezpečnosti silničního provozu zklidněním dopravy.
Soupis prací
1. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
	A. Průvodní zpráva
B. Výkresy
	30 hod.

	I . Přehledná situace ve variantách
	80 hod.

	2. Situace doporučené varianty
	40 hod.

	3 Podélné profily doporučené varianty
	35 hod.

	4. Vzorové příčné řezy
	10 hod.


C. Související dokumentace
Výpis dotčených pozemků doporučené varianty 20 hod.
	D. Doklady
	20 hod.

	E. Odhad stavebních nákladů
11. OSTATNÍ ČINNOSTI
	IO hod.[image: ]

	Geodetické zaměření
	1,8 ha

	Průzkum inženýrských sítí
	20 hod.

	Koncepční a koordinační práce — variantní řešení
	50 hod.

	Projednání
	20 hod.

	Reprografické práce a kompletač. práce — čistopis
	6 paré



[image: ]
	I/26 Holýšov, okružní křižovatka
TECHNICKÁ STUDIE (TST)
	

	
	hod.
	Kč/hod
	Kč

	
	
	
	

	l. PROJEKTOVA DOKUMENTACE
	
	
	

	
	
	
	

	A. PRŮVODNI ZPRAVA
	30 hod
	á 500,0 Kč
	15 OOO,OO Kč

	
	
	
	

	B. VYKRESY
	
	
	

	1 Přehledná situace ve variantách
	80 hod
	á 500,0 Kč
	40 OOO,OO Kč

	2 Situace doporučené varianty
	40 hod
	á 500,0 Kč
	20 OOO,OO Kč

	3 Podélné profily doporučené varianty
	35 hod
	á 500,0 Kč
	17 500,00 Kč

	4 Vzorové říčné řezy
	10 hod
	á 500,0 Kč
	5 OOO,OO Kč

	
	
	
	

	C. SOUVISEJICI DOKUMENTACE
	
	
	

	V' is dotčených pozemků doporučené varian
	20 hod
	á 500,0 Kč
	10 OOO,OO Kč

	
	
	
	

	D. DOKLADY
	20 hod
	á 450,0 Kč
	9 OOO,OO Kč

	
	
	
	

	E. ODHAD STAVEBNICH NAKLADU
	10 hod
	á 500,0 Kč
	5 OOO,OO Kč

	
	
	
	

	Il. OSTATNI CINNOSTI
	
	
	

	
	
	
	

	5 Geodetické zaměření
	ha
	á 12 OOO,O Kč
	21 600,00 Kč

	3 Průzkum inžen•rs 'ch sítí
	20 hod
	á 450,0 Kč
	9 OOO,OO Kč

	1 Konce -ni a koordinační ráce - variantní řešenł
	50 hod
	á 550,0 Kč
	27 500,00 Kč

	2 Pro ednání
	20 hod
	á 500,0 Kč
	10 OOO,OO Kč

	9 Re ro rafické ráce a kom letační ráce - čłsto
	is
	6 aré
	á 750,0 Kč
	4 500,00 Kč

	
	
	
	

	PD celkem bez DPH
	194 100,00 Kč

	DPH 21 0/0
	40 761 Kč

	Cena PD s DPH
	234 861 po Kč



	3 Registr smluv




[bookmark: _GoBack][image: ][image: ][image: ]Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy včetně všech případných dodatků v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
Objednatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. 3 odst. 2 zákona o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. 3 odst. I zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o termínu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) kalendářních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.
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Priloha ¢&. 1 - Specifikace sluZeb
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Priloha ¢. 2 - Rozpis ceny sluZeb
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