Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele:  0669/2018

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických:			Vladimír Krampera

technický dozor objednatele (TDO):	Pavel Hryzák

Zhotovitel:		SATES ČECHY s.r.o.

zastoupen:		Ing. Ivo Šimek

sídlo:		Radkovská 252, 588 56 Telč

IČ:			25172654

DIČ: 		xxxx

bankovní spojení:	xxxx

e-mail:		xxxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 43099

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Ivo Šimek

ve věcech technických:			xxx

ve věcech realizace a předání díla: 	xxx, xxx

stavbyvedoucí: xxxx 	ČKAIT:xxx

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 0669/2018 ze dne 12.6.2018 (dále jen „Smlouva“) takto:

Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

Článek III. - Cena díla, odstavec 1 – cena díla v celkové výši 2 379 185,39 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 snižuje o částku 1 088 888,20 Kč bez DPH z důvodu změn stavby specifikovaných ve změnových listech č. 1 a č. 2, kdy se jedná o odpočet neprovedeného geotechnického průzkumu a archeologického dozoru, zmenšení rozsahu úpravy dlážděných ploch vozovky a chodníku (nástupiště) a odpočet nedodaného dlažebního materiálu (kam. kostky, kam. mozaika, umělý kámen) a nedodaných kamenných obrubníků.

Po provedené změně bude článek III., odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl.II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH …………………………… 1 290 297,19 Kč

DPH 21% ……………………………………..    270 962,41 Kč

Cena díla celkem vč. DPH ………………….. 1 561 259,60 Kč

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

- Přílohou tohoto dodatku jsou tyto doklady :

  - Změnový list č. 1

  - Změnový list č. 2

- Uzavření a znění Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RMě č. 802/26R/2018 ze dne 5.9.2018.

V Telči dne 14. 9. 2018				V Jindřichově Hradci dne 10. 9. 2018

...........................................................		................................................................

za zhotovitele:					za objednatele:

Ing. Ivo Šimek, jednatel				Ing. Stanislav Mrvka, starosta města

|  |  |  | Změnový list č. 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Akce: Stavební úpravy zastávek MHD Masarykovo náměstí, J. Hradec |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  |  | 0001 |
| SATES ČECHY s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radkovská 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 588 56 Telč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  |  | 15.8.2018 |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 22 Jindřicův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Stavební úpravy zastávek MHD Masarykovo náměstí, J. Hradec - detail 1 |
| SO 0xx Název | 1 - Vedlejší a ostatní náklady |
|  | 2 - Stavební úpravy |
| Nové řešení (změna) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vedlejší a ostatní náklady - Odpočet neprovedeného geotechnického průzkumu a archeologického dozoru |
| Stavební úpravy - Zmenšení rozsahu úpravy dlážděných ploch vozovky a chodníku (nástupiště), odpočet nedodaného dlažebního materiálů (kam. kostek, kam. mozaiky a umělého kamene) a nedodaných kamenných obrubníků |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvodem změn je skutečný rozsah upravovaných dlážděných ploch a to zejména vozovky s povrchem z drobných kamenných kostek a nástupiště a chodníků s povrchem z kamenné mozaiky. S tím související podstatné snížení dodávky nového dlažebního materiálu (kam. kostek, kam. mozaiky a umělého kamene) a kamenných obruníků, kdy byl převážně zpětně použit stávající materiál. |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Původní položka (odpočet) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Sazba v Kč |  |  | Částka Kč bez DPH |
| Vedlejší a ostatní náklady |  | 11103000 |  | Geotechnický průzkum bez rozlišení | h | -5,00 | 1 000,00 |  |  | -5 000,00 |
| Vedlejší a ostatní náklady |  | 11314000 |  | Archeologický dohled | h | -5,00 | 4 000,00 |  |  | -20 000,00 |
| Stavební úpravy |  | 113106111 |  | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z mozaiky | m2 | -59,80 | 51,90 |  |  | -3 103,62 |
| Stavební úpravy |  | 113107163 |  | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného do tl 300 mm | m2 | -59,80 | 62,40 |  |  | -3 731,52 |
| Stavební úpravy |  | 113202111 |  | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m2 | -29,40 | 50,10 |  |  | -1 472,94 |
| Stavební úpravy |  | 120001101 |  | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | -9,13 | 314,00 |  |  | -2 865,25 |
| Stavební úpravy |  | 122201102 |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1 000 m3 | m3 | -6,78 | 82,00 |  |  | -557,64 |
| Stavební úpravy |  | 122201109 |  | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 | m3 | -6,78 | 27,60 |  |  | -187,24 |
| Stavební úpravy |  | 162601102 |  | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | -6,78 | 157,00 |  |  | -1 065,09 |
| Stavební úpravy |  | 171201211 |  | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | -35,61 | 130,00 |  |  | -4 629,43 |
| Stavební úpravy |  | 181951102 |  | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | -59,80 | 10,30 |  |  | -615,94 |
| Stavební úpravy |  | 18196R |  | Hutnící zkoušky | ks | -12,00 | 2 000,00 |  |  | -24 000,00 |
| Stavební úpravy |  | 184512110R |  | Úprava stromů a jejich okolí po stavebních úpravách (po přespádování chodníku) | kus | -2,00 | 2 000,00 |  |  | -4 000,00 |
| Stavební úpravy |  | 184801121 |  | Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 | kus | -2,00 | 57,00 |  |  | -114,00 |
| Stavební úpravy |  | 564861111 |  | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | -139,40 | 105,00 |  |  | -14 637,00 |
| Stavební úpravy |  | 564871111 |  | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm | m2 | -59,80 | 130,00 |  |  | -7 774,00 |
| Stavební úpravy |  | 567122114 |  | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC) tl 150 mm | m2 | -142,80 | 274,00 |  |  | -39 127,20 |
| Stavební úpravy |  | 583801200R |  | kostka dlažební drobná, žula velikost 12 cm | t | -48,79 | 2 330,00 |  |  | -113 680,70 |
| Stavební úpravy |  | 583801201R |  | kostka dlažební drobná, žula velikost 10 cm - tmavě šedá | t | -2,63 | 2 550,00 |  |  | -6 693,75 |
| Stavební úpravy |  | 58381R |  | umělý kámen drobná kostka 100/100/100 mm, bílá/žlutá | m2 | -2,04 | 6 480,00 |  |  | -13 245,12 |
| Stavební úpravy |  | 591412111 |  | Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva | m2 | -55,80 | 510,00 |  |  | -28 458,00 |
| Stavební úpravy |  | 899131111 |  | Výšková úprava šachty - snížení (popřípadě výměna) šachtového rámu, s osazením a dodáním | kus | -1,00 | 3 300,00 |  |  | -3 300,00 |
| Stavební úpravy |  | 899331111 |  | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus | -1,00 | 1 620,00 |  |  | -1 620,00 |
| Stavební úpravy |  | 899332111 |  | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu | kus | -2,00 | 1 250,00 |  |  | -2 500,00 |
| Stavební úpravy |  | 899431111 |  | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu | kus | -1,00 | 954,00 |  |  | -954,00 |
| Stavební úpravy |  | 899432111R |  | Výšková úprava uličního vstupu (sběrného žlábku - přístřešek BUS), snížením vč. napojení stávající | kus | -1,00 | 3 500,00 |  |  | -3 500,00 |
| Stavební úpravy |  | 4044420R |  | značka svislá IP12, "park. reservé" | kus | -1,00 | 850,00 |  |  | -850,00 |
| Stavební úpravy |  | 404452250 |  | sloupek Zn 60 - 350 | kus | -1,00 | 750,00 |  |  | -750,00 |
| Stavební úpravy |  | 916241213 |  | Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | -25,50 | 385,00 |  |  | -9 817,50 |
| Stavební úpravy |  | 979024443 |  | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních | m | -29,40 | 28,00 |  |  | -823,20 |
| Stavební úpravy |  | 979071131 |  | Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV | m2 | -59,80 | 70,00 |  |  | -4 186,00 |
| Stavební úpravy |  | R0001 |  | Výšková úprava mobiliáře v nově přespádovaném chodníku - odpadkový koš | kus | -1,00 | 1 500,00 |  |  | -1 500,00 |
| Stavební úpravy |  | R0002 |  | Výšková úprava mobiliáře v nově přespádovaném chodníku - info tabule BUS | kus | -1,00 | 2 500,00 |  |  | -2 500,00 |
| Stavební úpravy |  | R0003 |  | Výšková úprava mobiliáře v nově přespádovaném chodníku - litinová mříž kolem stromu vč. rámu | kus | -2,00 | 2 500,00 |  |  | -5 000,00 |
| Stavební úpravy |  | R0004 |  | Výšková úprava mobiliáře v nově přespádovaném chodníku - sloup VO vč. patky | kus | -1,00 | 3 500,00 |  |  | -3 500,00 |
| Stavební úpravy |  | R0005 |  | Výšková úprava mobiliáře v nově přespádovaném chodníku - BUS přístřešek vč. patek | kus | -1,00 | 12 000,00 |  |  | -12 000,00 |
| Stavební úpravy |  | 997221551 |  | Vodorvná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | -311,49 | 41,00 |  |  | -12 770,93 |
| Stavební úpravy |  | 997221559 |  | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | -1 265,94 | 10,10 |  |  | -12 786,03 |
| Stavební úpravy |  | 997221561 |  | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | -54,39 | 46,30 |  |  | -2 518,07 |
| Stavební úpravy |  | 997221569 |  | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | -163,16 | 12,90 |  |  | -2 104,74 |
| Stavební úpravy |  | 997221571 |  | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | -40,86 | 300,00 |  |  | -12 258,00 |
| Stavební úpravy |  | 997221579 |  | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | -183,44 | 17,30 |  |  | -3 173,51 |
| Stavební úpravy |  | 997221611 |  | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | -301,49 | 145,00 |  |  | -43 715,47 |
| Stavební úpravy |  | 997221612 |  | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | -40,86 | 484,00 |  |  | -19 776,24 |
| Stavební úpravy |  | 997221855 |  | Poplatek za uložení odpadu (sypká suť) na skládce (skládkovné) | t | -321,49 | 130,00 |  |  | -41 793,18 |
| Stavební úpravy |  | 9972218R |  | Poplatek za paletování vybourané dlažby a obrub | t | -89,34 | 350,00 |  |  | -31 267,25 |
| Stavební úpravy |  | 998223011 |  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | -35,68 | 167,00 |  |  | -5 959,23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -535 881,79 Kč |
|  | Díl pro index dle původního rozpočtu | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Index | Indexovaná cena | Částka Kč bez DPH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 Kč |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  |  | -535 881,79 Kč |
| Změnu navrhuje: |  | Investor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list vyhotovil : |  | xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  | 15.8.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření TDI (za objednatele): | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  | 15.8.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Změnový list č. 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Akce: Stavební úpravy zastávek MHD Masarykovo náměstí, J. Hradec |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  |  | 0002 |
| SATES ČECHY s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radkovská 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 588 56 Telč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  |  | 15.8.2018 |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 22 Jindřicův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Stavební úpravy zastávek MHD Masarykovo náměstí, J. Hradec - detail 2 |
| SO 0xx Název | 1 - Vedlejší a ostatní náklady |
|  | 2 - Stavební úpravy |
| Nové řešení (změna) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vedlejší a ostatní náklady - Odpočet neprovedeného geotechnického průzkumu a archeologického dozoru |
| Stavební úpravy - Zmenšení rozsahu úpravy dlážděných ploch vozovky a chodníku (nástupiště), odpočet nedodaného dlažebního materiálů (kam. kostek, kam. mozaiky a umělého kamene) a nedodaných kamenných obrubníků |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvodem změn je skutečný rozsah upravovaných dlážděných ploch a to zejména vozovky s povrchem z drobných kamenných kostek a nástupiště a chodníků s povrchem z kamenné mozaiky. S tím související podstatné snížení dodávky nového dlažebního materiálu (kam. kostek, kam. mozaiky a umělého kamene) a kamenných obruníků, kdy byl převážně zpětně použit stávající materiál. |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Původní položka (odpočet) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Sazba v Kč |  |  | Částka Kč bez DPH |
| Vedlejší a ostatní náklady |  | 11103000 |  | Geotechnický průzkum bez rozlišení | h | -5,00 | 1 000,00 |  |  | -5 000,00 |
| Vedlejší a ostatní náklady |  | 11314000 |  | Archeologický dohled | h | -5,00 | 4 000,00 |  |  | -20 000,00 |
| Stavební úpravy |  | 113106111 |  | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z mozaiky | m2 | -15,00 | 51,90 |  |  | -778,50 |
| Stavební úpravy |  | 113106161 |  | Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek s ložem z kameniva | m2 | -30,00 | 39,50 |  |  | -1 185,00 |
| Stavební úpravy |  | 113106221 |  | Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200m2 z drobných kostek s ložem z kameniva | m2 | -81,00 | 16,50 |  |  | -1 336,50 |
| Stavební úpravy |  | 113107122 |  | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného přes 100 do tl 200 mm | m2 | -45,00 | 262,00 |  |  | -11 790,00 |
| Stavební úpravy |  | 113107132R |  | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva zpevněného cementem (KSC I) tl 150 mm | m2 | -45,00 | 410,00 |  |  | -18 450,00 |
| Stavební úpravy |  | 113107162 |  | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného přes 100 do tl 200 mm | m2 | -81,00 | 42,70 |  |  | -3 458,70 |
| Stavební úpravy |  | 113107172R |  | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva zpevněného cementem (KSC I) tl 150 mm | m2 | -81,00 | 410,00 |  |  | -33 210,00 |
| Stavební úpravy |  | 113202111 |  | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | -54,25 | 50,10 |  |  | -2 717,93 |
| Stavební úpravy |  | 120001101 |  | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | -7,75 | 314,00 |  |  | -2 433,50 |
| Stavební úpravy |  | 171201211 |  | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | -14,76 | 130,00 |  |  | -1 918,80 |
| Stavební úpravy |  | 181411131 |  | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | -12,00 | 14,80 |  |  | -177,60 |
| Stavební úpravy |  | 251911550 |  | hnojivo průmyslové | kg | -1,00 | 22,40 |  |  | -22,40 |
| Stavební úpravy |  | 5724150 |  | osivo směs travní univerzální, směs okrasná, 25-30g/m2 | kg | -0,36 | 110,00 |  |  | -39,60 |
| Stavební úpravy |  | 181951102 |  | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | -126,00 | 10,30 |  |  | -1 297,80 |
| Stavební úpravy |  | 18196R |  | Hutnící zkoušky | ks | -12,00 | 2 000,00 |  |  | -24 000,00 |
| Stavební úpravy |  | 564851112 |  | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm | m2 | -12,10 | 90,00 |  |  | -1 089,00 |
| Stavební úpravy |  | 564851113 |  | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm | m2 | -154,10 | 95,00 |  |  | -14 639,50 |
| Stavební úpravy |  | 567122114 |  | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm | m2 | -137,00 | 274,00 |  |  | -37 538,00 |
| Stavební úpravy |  | 591211111 |  | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | m2 | -107,00 | 380,00 |  |  | -40 660,00 |
| Stavební úpravy |  | 583801200R |  | kostka dlažební drobná, žula velikost 12 cm | t | -35,70 | 2 330,00 |  |  | -83 181,00 |
| Stavební úpravy |  | 583801201R |  | kostka dlažební drobná, žula velikost 10 cm - tmavě šedá | t | -2,63 | 2 550,00 |  |  | -6 693,75 |
| Stavební úpravy |  | 914511112R |  | Dočasná demontáž + zpětná montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou | kus | -2,00 | 1 500,00 |  |  | -3 000,00 |
| Stavební úpravy |  | 899331111 |  | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus | -3,00 | 1 620,00 |  |  | -4 860,00 |
| Stavební úpravy |  | 899431111 |  | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu | kus | -3,00 | 954,00 |  |  | -2 862,00 |
| Stavební úpravy |  | 916241213 |  | Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | -54,25 | 385,00 |  |  | -20 886,25 |
| Stavební úpravy |  | 583803030 |  | obrubník kamenný, žula OP1 32x24 | m | -3,70 | 1 650,00 |  |  | -6 105,00 |
| Stavební úpravy |  | 583803440 |  | obrubník kamenný, žula OP4 20x25 | m | -12,95 | 1 250,00 |  |  | -16 187,50 |
| Stavební úpravy |  | 583804260 |  | obrubník kamenný obloukový, žula OP4 20x25 | m | -16,00 | 2 100,00 |  |  | -33 600,00 |
| Stavební úpravy |  | 979024443 |  | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních | m | -54,25 | 28,00 |  |  | -1 519,00 |
| Stavební úpravy |  | 979071122 |  | Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním MC | m2 | -132,00 | 56,50 |  |  | -7 458,00 |
| Stavební úpravy |  | 979071131 |  | Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV | m2 | -15,00 | 70,00 |  |  | -1 050,00 |
| Stavební úpravy |  | 997221551 |  | Vodorvná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | -270,97 | 41,00 |  |  | -11 109,77 |
| Stavební úpravy |  | 997221559 |  | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | -1 083,88 | 10,10 |  |  | -10 947,19 |
| Stavební úpravy |  | 997221561 |  | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | -19,02 | 46,30 |  |  | -880,39 |
| Stavební úpravy |  | 997221569 |  | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | -57,05 | 12,90 |  |  | -735,88 |
| Stavební úpravy |  | 997221571 |  | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | -15,50 | 300,00 |  |  | -4 650,00 |
| Stavební úpravy |  | 997221579 |  | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | -62,00 | 17,30 |  |  | -1 072,60 |
| Stavební úpravy |  | 997221611 |  | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | -270,97 | 145,00 |  |  | -39 290,65 |
| Stavební úpravy |  | 997221612 |  | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | -15,50 | 484,00 |  |  | -7 502,00 |
| Stavební úpravy |  | 997221855 |  | Poplatek za uložení odpadu (sypká suť) na skládce (skládkovné) | t | -290,97 | 130,00 |  |  | -37 826,10 |
| Stavební úpravy |  | 9972218R |  | Poplatek za paletování vybourané dlažby a obrub | t | -75,50 | 350,00 |  |  | -26 425,00 |
| Stavební úpravy |  | 998223011 |  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | -20,49 | 167,00 |  |  | -3 421,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -553 006,41 Kč |
|  | Díl pro index dle původního rozpočtu | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Index | Indexovaná cena | Částka Kč bez DPH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 Kč |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  |  | -553 006,41 Kč |
| Změnu navrhuje: |  | Investor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list vyhotovil : |  | xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  | 15.8.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření TDI (za objednatele): | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  | 15.8.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |