Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: 	Město Svitavy

IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444

se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy

zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou

bankovní účet číslo: XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: 	SaM silnice a mosty Litomyšl a. s.

IČO: 25274104, DIČ: CZ25274104

sídlo Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl

zápis v rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1633

zastoupen Bc. Liborem Kabele, členem představenstva

bankovní účet číslo: XXXXXXXXXXX

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 8.6.2018 Smlouvu o dílo ohledně díla „Rekonstrukce povrchu ulice U Stadionu, Svitavy“, když daná smlouva byla měněna dodatkem č. 1 ze dne 3.9.2018 (dále jen „Smlouva o dílo“).

Dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 17.9.2018.

B.

Během provádění díla rozhodl objednatel, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla požaduje do komunikace umístit chráničky HDPE pro umístění optických kabelů. Jedná se o vícepráce za cenu 235 411,- Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2.

Z důvodu umístění chrániček pod povrch komunikací se strany dohodly i na prodloužení termínu pro provedení díla.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) 	v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2a. doplňuje nový bod 1.2b., který zní takto:

„1.2b. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla.“

b)	stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„2.3. 	Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 20.10.2018.“

c)	stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. 	Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 6 810 351,- Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 - specifikace víceprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne  20.9.2018.

- Ve Svitavách dne 20.9.2018

Za objednatele:		Za zhotovitele:

……………………………………….	……………………………………….

Mgr. David Šimek                           	Bc. Libor Kabele

starosta města Svitavy	člen představenstva

SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.