Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi níže uvedenými smluvními na veřejnou zakázku s názvem „Sociální byty HOBYD z.s.“ (dále jen „Smlouva“)

# Smluvní strany

- HOBYD z.s.

Sídlo:	Palliardiho 1032/48, 669 02 Znojmo

Statutární zástupce:	Kateřina Plánská, předsedkyně spolku

IČ:	01761803

Bankovní spojení:	……………………………………………………

Osoba oprávněnájednat

vevěcech technických:	……………………………………………………

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

## S-A-S STAVBY spol. s r.o.

Sídlo:	Gagarinova 2770/54, 669 02 Znojmo

## Statutární zástupce:	Ing. Ivo Svoboda - jednatel

e-mail:

telefon:

fax:	---

IČ:	46980318

DIČ:	CZ46980318

Bankovní spojení, č.ú.:

(dále jen „Účastník“ nebo „Zhotovitel“)

# Preambule

## V rámci realizace díla vyvstala potřeba změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku s názvem „Sociální byty HOBYD z. s.“.  Jedná se o změnu závazku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Důvodem změny závazku je skutečnost, že:

- v rekonstruované části díla v rámci provádění díla byl byly provedeny změny oproti PD z důvodu funkčnosti stavby jako celku. Bylo navrženo změnové řešení. Některé práce v rámci provádění díla nebyly provedeny. Změnové řešení je popsáno níže.

- Výplně otvorů – změna materiálu přechodových lišt

- otvory pro vnitřní výplně – dvířka komínová plechová

- vnitřní kanalizace

- ústřední vytápění

- konstrukce klempířské

- konstrukce truhlářské

- podlahy z dlaždic

- podlahy povlakové

- elektromontáže

## Odůvodnění změny smlouvy je popsán v přílohách tohoto dodatku.

# Změna smlouvy

## Vzhledem k tomu, že vyvstala potřeba víceprací a méněprací, které jsou dle přílohy č. 2 tohoto dodatku oceněny následovně:

## Cena víceprací v Kč bez DPH:				     88 609,00,- Kč

Cena méněprací v Kč bez DPH:			    101 328,00,- Kč

## se čl. VII odst. 1 Smlouvy upravuje takto:

## Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Sociální byty HOBYD z.s ” včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem činí celkem:

CENA BEZ DPH:					5 479 754,00,- Kč

DPH CENY:						  821 963,00  Kč

CENA VČETNĚ DPH:					6 301 717,00 Kč

## Smluvní strany se dohodly, že Cena za provedení díla se mění přesně dle rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

# Závěrečná ustanovení

## Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena změnou dle tohoto Dodatku č. 1, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti bez jakýchkoliv změn.

## Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Je vyhotoven ve dvou výtiscích, po jednom pro každou smluvní stranu.

## Přílohy:

Příloha č. 1 Odůvodnění změny závazku

Příloha č. 2 Oceněný rozpočet změny závazku

Objednatel	Zhotovitel

V ………..  dne  …………………….	Ve Znojmě dne………………..

………………………………………………………………….	…………………………………………………….

HOBYD z.s.	S-A-S STAVBY spol. s r.o.

Kateřina Plánská, předsedkyně spolku	Ing. Ivo Svoboda - jednatel