Smlouva o dílo

uzavřená po dohodě smluvních stran podle Občanského zákoníku v platném znění

# I. Smluvní strany

Objednatel:

Název		:	Střední odborná škola Prostějov

Adresa		.	Nám. Edmunda Husserla 1, 796 01  Prostějov

IČ 		:	005 44 612

Tel.		:	582 351 977

Zastoupení ve věcech smluvních

a technických 	:	Ing. Mária Zámostná – ředitelka školy

dále jen objednatel

a

Zhotovitel:

Název 		: 	Servis staveb a budov s.r.o.

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 59865

Sídlo 		: 	Majakovského 204/4, 798 11  Prostějov

IČ / DIČ	: 	283 03 423 / CZ28303423

Tel.		: 	582 343 858

E-mail		: 	dispecer@servisstaveb.cz

Zastoupení ve věcech smluvních

a technických 	:	 Ing. Filip Navrátil – jednatel společnosti, tel. 603 978 209

Další  zástupce ve věcech

technických	:	Jan Svoboda – technik, tel. 604 222 313

dále jen zhotovitel

II. Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za sjednanou cenu věcné plnění za provedené stavební práce:

„SOŠ Husserla: sanace zdiva- tělocvična“

v rozsahu dle Cenové nabídky – položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy o dílo.

# III. Lhůty  plnění

Termín zahájení prací		:		19.09.2018

Termín ukončení prací		:		26.09.2018

IV. Cena díla

- Obě strany sjednávají cenu za provedení  prací, jejichž rozsah je specifikován v odd. II. této smlouvy:

Celkem bez DPH:	Kč  102 484,--

DPH bude stanovena podle platné legislativy v době plnění.

V. Platební podmínky

- Provedené stavební práce budou fakturovány formou konečné fakturace. Podkladem pro vystavení faktury – daňového dokladu bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených a převzatých prací dle Cenové nabídky zhotovitele. Tento soupis bude přílohou faktury. Práce objednatelem neodsouhlasené nebudou fakturovány.  Splatnost faktury bude 14 dnů.

- O řádném dokončení díla bude vyhotoven Zápis o předání a převzetí - předávací protokol potvrzující úspěšné převzetí zakázky bez závad a nedodělků bránících užívání, odsouhlasený oběma smluvními stranami.

VI. Jakost díla a záruční podmínky

- Zhotovitel poskytne na jakost stavebních prací záruku po dobu 36 měsíců.

- Podmínkou záruky je užívání díla k účelům předpokládaným projektem a jeho běžná údržba. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na závady způsobené vyšší mocí či neodbornou manipulací, vandalizmem a na vady materiálu dodaného objednatelem.

- Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace vyjádřit se k reklamaci a dohodnout způsob a termín odstranění.

- Oprávněnost reklamace objednatele v případech, kdy ji zhotovitel neuzná, bude zjištěna znaleckým posudkem, který zajistí objednatel. V případě, že reklamace byla uznána za oprávněnou, ponese zhotovitel náklady na jeho vyhotovení.

VII. Smluvní pokuty a penále

- Pokud bude zhotovitel prokazatelně vlastní vinou v prodlení s termínem dokončení díla, sjednává se smluvní penále ve výši 0,1% z ceny díla / za každý den prodlení.  Smluvní penále může objednatel uplatnit. V případě, že objednatel penále uplatní, se zhotovitel zavazuje k jeho úhradě.

- Pro případ pozdní úhrady faktury ze strany objednatele se sjednává penále ve výši 0,1% z dlužné částky / za každý den prodlení s úhradou, kterou může zhotovitel uplatnit. V případě, že zhotovitel penále uplatní, se objednatel zavazuje k jeho úhradě.

- Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění vady v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši Kč  500,-- / za každý den prodlení, kterou může objednatel uplatnit. V případě, že objednatel smluvní pokutu uplatní, se zhotovitel zavazuje k její úhradě.

- Případným uplatněním smluvních pokut není dotčen nárok smluvních stran na úhradu vzniklých škod přesahujících uhrazené smluvní pokuty.

VIII. Vyšší moc

- Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků a nejsou v prodlení, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají mimořádné okolnosti, bránící dočasně nebo trvale splnění povinností se závazkového poměru, které nastaly po jeho vzniku a nemohly být závaznou stranou odvráceny. Jedná se zejména o živelné pohromy a válečný konflikt.

- V případě vyšší moci zavazují se smluvní strany provést taková opatření, aby bylo možné řádně ve stavbě pokračovat po skončení následků vyšší moci a smluvní strany se zavazují vzájemně dohodnout přiměřenou úpravu této smlouvy.

- Smluvní strana, u níž nastal případ vyšší moci, je povinna o tom nejpozději do 15-ti kalendářních dnů po jejím vzniku a do 15-ti kalendářních dnů po jejím ukončení písemně uvědomit druhou stranu. Nebudou-li tyto lhůty dodrženy, nemůže se smluvní strana dovolávat vyšší moci.

IX. Ostatní ujednání

- Dílo bude provedeno na nebezpečí zhotovitele. V případě vzniku jakýchkoliv škod v souvislosti s činností zhotovitele na vlastnictví zadavatele, sousedů nebo na díle samém je povinností zhotovitele tyto škody odstranit neprodleně vlastním nákladem.

- Obsah této smlouvy lze měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran formou Dodatku ke Smlouvě o dílo.

- Tato Smlouva o dílo je sepsána ve  2 vyhotoveních,  z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.

- Ostatní ujednání ve Smlouvě o dílo neupravená se řídí Občanským zákoníkem v platném znění.

Příloha :	č.1	Cenová nabídka – Položkový rozpočet

V Prostějově, dne:   	18. září 2018

.............................................................		......................................................

Za objednatele :					Za zhotovitele :

Ing. Mária Zámostná – ředitelka			Ing. Filip Navrátil – jednatel