SMLOUVA O DÍLO

Ev. č. MěÚ:

Ev. č. zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb. a ve znění pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název	: Město Nový Bor

            - sídlo	: nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor

            - právní forma	: obec

IČ	: 00260771

DIČ	: CZ00260771

zápis v OR	: nezapsané v OR

jednající	: Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města

bankovní spojení:	: KB, a.s., č. ú. 525421/0100

zástupce ve věcech technických	: RNDr. Alena Forgáčová

p. Magdaléna Riedelová, DiS

telefon 	: +420 487 712 338

+420 487 712 456

fax	: +420 487 726 160

e-mail	: aforgacova@novy-bor.cz

mriedelova@novy-bor.cz

ZHOTOVITEL

obchodní firma	:   Dominik Štefko

sídlo 	:   Jabloňová 1443, 473 01 Nový Bor

právní forma 	:   Fyzická osoba

IČ 	:   67854231

DIČ 	:   CZ7701312322

zápis v OR	:

jednající	:

dále za zhotovitele jednají

ve věcech smluvních	:

ve věcech technických	:

bankovní spojení 	:  ČSOB

č. účtu 	:  204036216/0300

telefon	:   +420 774 491 717

fax	:

e-mail	:  stefkodominik@seznam.cz

II.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je předmětem této smlouvy.

- Předmětem této smlouvy (dále jen „dílo“) je tisk a dodávka městského periodika „Novoborský měsíčník“.

Rozsah předmětu díla je vymezen a bude proveden v souladu s níže uvedenými dokumenty a stanovisky:

- v souladu s výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace,

- a technických podmínek níže uvedených:

Název:		Novoborský měsíčník

Formát:           A4     (210x297mm)

Počet stran:	min. 28, průměr 46

Papír:		obálka – papír v kvalitě křída 90g

vnitřní strany – papír v kvalitě ofset 80g

Tisk:		obálka – barevnost 4/1

vnitřní strany – barevnost 1/1

Vazba:             V1   (sešitová)

Náklad:           1300 ks

VZMR se zadává na tisk městského periodika Novoborský měsíčník vydávaného jedenkrát měsíčně ve formátu A4 s průměrným počtem 46 stran (min. 28 stran) v celkovém nákladu 1300ks/měsíc. Celkový počet stran měsíčníku je dán množstvím příspěvků a inzerce v každém konkrétním měsíci. Za měsíce červenec-srpen vychází toto periodikum jako dvojčíslo a je distribuováno 1. července, pokud tento den nepřipadne na sobotu či neděli. Obálka měsíčníku je tisknuta v barvě na křídovém papíru o hmotnosti 90g/1list, vnitřní strany jsou černobílé tisknuté na ofsetovém papíru o hmotnosti 80g se sešitovou vazbou V1. Zadavatel může v případě potřeby požadovat barevný tisk i na další strany. Podklady pro tisk jsou dodávány v konečné předtiskové úpravě v programu In Design CS 3 ve formátu pdf. s tím, že dodavatel již bez souhlasu zadavatele nesmí do těchto podkladů jakkoliv zasahovat. Podklady zadavatel předá dodavateli min. 5 pracovních dnů před požadovaným datem dodávky vytištěného periodika. Zadavatel požaduje osobní převzetí podkladových materiálů v elektronické podobě dodavatelem tisku a součástí VZMR je i dodávka vytištěného periodika na adresu zadavatele a to vždy k poslednímu kalendářnímu dni v měsíci, pokud tento nepřipadne na sobotu či neděli. Náklady na dopravu při převzetí podkladových materiálů a vlastní dodávky vytištěného periodika jsou součástí celkové ceny, doprava nebude účtována jako samostatná položka.

Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami výše uvedených dokumentů a podmínkami vyplývajících ze zadávacích podmínek, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, a které byly poskytnuty ve smyslu § 48 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- Cena díla uvedená v článku III. je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele.

- Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

- Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět.

Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy o dílo.

III.

Cena za dílo

- Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu  článku II Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH:	 403 260 Kč

Výše DPH:	21 %

DPH: 	 84684,60 Kč

Cena včetně DPH:	 487 944,60 Kč

[slovy:čtyřistaosmdesátsedmtisícdevětsetčtyřicetčtyřikorunčeskýchašedesát

haléřů]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny

Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

IV.

Doba a místo plnění

- Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

- Zahájení plnění: 		leden 2017

- Ukončení díla: 		prosinec 2018 (při uplatnění opčního práva prosinec

2019)

- Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy, viz distribuční plán.

V.

Platební a obchodní podmínky

- Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.

- Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 30 dnů ode dne data odeslání faktury zhotovitelem objednateli.

- Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktury zhotovitele musí splňovat náležitosti faktury dle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty.

- Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

VI.

Záruka za jakost

- Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 24 měsíců (min. 24 měsíců). Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.

- Záruční lhůta začíná běžet samostatně pro každou předávanou část předmětu díla vždy ode dne jejího předání a převzetí objednatelem.

- Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.

- V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.

- Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.

- Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.

- V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli písemnou formou do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.

- Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud.

VII.

Smluvní pokuty

- V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním nejzazšího termínu předání díla, nebo jeho částí (jednotlivé číslo, viz distribuční plán) ve smluveném rozsahu, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

- Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době (dle čl. VI odst. 5 této smlouvy) je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení.

- Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.

- Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody.

- Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.

- Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

VIII.

Součinnost

- Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

- Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.

- Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.

IX.

Oprávněné osoby

- Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání jednotlivých částí díla je:

Za objednatele: 	Radmila Pokorná, MěÚ Nový Bor

Za zhotovitele: 	Dominik Štefko

- Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání dokončeného díla je:

Za objednatele: 	Radmila Pokorná, MěÚ Nový Bor

Za zhotovitele: 	Dominik Štefko

X.

Ukončení smlouvy

- Uplynutím sjednané smluvní doby

- Dohodou obou smluvních stran

- Výpovědí jedné ze smluvních stran

Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je tato smluvní strana povinna a to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že smlouvu lze ukončit zejména v těchto případech:

- prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,

- opakované nesplnění termínu pro distribuci jednotlivých čísel měsíčníku,

- prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

Chce-li některá ze stran smlouvu ukončit, je povinna tak učinit písemně a doručit druhé smluvní straně. U výpovědi smlouvy musí být vždy uveden důvod, pro který smlouvu ukončuje.

Výpovědní doba se stanovuje na dva měsíce a začne běžet 1. dnem následujícího měsíce od měsíce, v němž byla výpověď druhé straně doručena.

XI.

Závěrečná ustanovení

- Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly oproti zadávací dokumentaci uvedené v článku II odstavce 2 této smlouvy.

- Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:

  - Smlouva o dílo

  - Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

- Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR.

- Rozhodčí řízení se vylučuje.

- Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.

- Objednatel se zavazuje, že při nakládání s údaji, kterými dodavatel prokázal splnění kvalifikačních předpokladů, bude postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů dodavatelů, pokud se týká ochrany jejich duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství. Objednatel nebude informace získané při této veřejné zakázce od jednotlivých dodavatelů sdělovat třetím osobám.

- Zhotovitel akceptuje a respektuje, že povinností objednatele ve smyslu § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je uveřejnit na svém profilu zadavatele celé znění smlouvy, včetně příloh a případných změn a dodatků, dále výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů, ve kterém se uvede subdodavatele, jímž za plnění předmětu veřejné zakázky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky.

Objednatel umožňuje zhotoviteli ve své nabídce zvýraznit informace, které považuje za své obchodní tajemství.  Tyto informace zadavatel nikde nezveřejní.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

- Doložka dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č.1518/16/RM45 ze dne 31. 10. 2016.

- Účinnost této smlouvy nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

- Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:

  - Příloha č. 1:  	rozpis jednotkových cen

  - Příloha č. 2:  	distribuční plán

V Novém Boru, dne                  	V                    , dne

………………………………………                       …………..……………………..……

objednatel					                  zhotovitel

Mgr. Jaromír Dvořák				      Dominik Štefko

starosta