- S M L O U V A

- o budoucí smlouvě darovací

uzavřená níže uvedeného dne mezi smluvními stranami:

- 1. Město Klatovy

- IČ 00255661

- se sídlem náměstí Míru 62, 33901 Klatovy

zastoupené: ve věcech smluvních Mgr. Rudolfem Salvetrem, starostou města

ve věcech technických:  xxxxxxxxxx

na straně jedné jako budoucí obdarovaný

a

- 2. Klatovská stavební kancelář, s.r.o.

- IČ 25213776

- se sídlem  Chodská 1032/27, 120 00   Praha 2

- zastoupená jednatelem Ing. Zbyňkem Červeným

na straně druhé jako budoucí dárce

- I.

Úvodní ustanovení

- Budoucí dárce je investorem akce „Klatovy, Plánické předměstí 32 bj. – III. etapa“. V rámci této investice budoucí dárce vybuduje rovněž stavby veřejného charakteru na pp.č. 3179/96, 3179/128, 3179/159, 3179/46, 3179/74, 3179/75, 3179/143, 3179/131 a 3179/130 v k.ú. Klatovy:

- komunikace, chodníky, parkovací stání

- veřejnou zeleň vč. 5 ks stromů

- vodovodní řad TLT DN 100 v délce cca 64 bm

- vodovodní řad TLT DN 80 v délce cca 60 bm

- kanalizační řad UR2 DN 250 v délce cca 122 bm

- kanalizační řad UR2 DN 300 v délce cca 29 bm

- kanalizační řad UR2 DN 400 v délce cca 69 bm

- veřejné osvětlení vč. 3 ks lamp v délce cca 134 bm

2.  Stavby jsou znázorněny na přiložené situaci z projektové dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení z 09/2016.

- II.

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je budoucí bezúplatné převedení vlastnictví ke stavbám veřejné infrastruktury uvedené v čl. I této smlouvy z majetku budoucího dárce do majetku budoucího obdarovaného za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Budoucí obdarovaný tento dar za podmínek dohodnutých v této smlouvě přijme.

- Město Klatovy zároveň vydává souhlas s realizací akce: „Klatovy, Plánické předměstí 32 bj. – III. etapa“ na pozemku ve svém vlastnictví pp.č.   3179/46, 3179/74, 3179/75, 3179/143 a 3179/130 v k.ú. Klatovy dle projektové dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení z 09/2016.

- Předpokládaný termín realizace akce je r. 2017 až 2018.

III.

Práva a povinnosti smluvních stran

- Budoucí dárce je povinen písemně předat městu Klatovy, odboru rozvoje města, informaci o dodavateli stavby, příp. jejích částí bez zbytečného odkladu po jeho výběru. Zároveň předá budoucí dárce městu Klatovy, ORM, informaci o záručních podmínkách dodavatele za stavby přebírané v budoucnu obdarovaným. Podmínkou uzavření budoucí darovací smlouvy je záruční doba minimálně 60 měsíců ode dne vydání kolaudačního souhlasu ke konkrétní části díla či k dílu (stavbě) jako celku.

- Budoucí dárce písemně oznámí budoucímu obdarovanému termín zahájení stavebních prací, a to nejpozději v termínu 15 dnů před tímto zahájením.

- Budoucí dárce umožní zástupcům budoucího obdarovaného a budoucím provozovatelům účast na kontrolních dnech stavby, která bude předmětem budoucího převodu do majetku města; konkrétně se jedná o zástupce města Klatov – odboru rozvoje města a ŠVaK a.s. v případě, že se bude jednat o stavbu kanalizace, hospodářského odboru a TSMK v případě staveb zpevněných ploch, chodníků, VO a sadovnických úprav. Data konání takových kontrolních dnů budou za účasti zástupců města a provozovatelů dohodnuta formou zápisu do stavebního deníku. Zástupci budoucího obdarovaného  a budoucího provozovatele jsou oprávněni vyslovit důvodné připomínky k technickému provedení stavby, které je budoucí dárce povinen následně řešit.

- Před vlastní kolaudací je budoucí dárce povinen vyzvat město a příslušné budoucí provozovatele k provedení tzv. předpřejímky, na které mohou město a provozovatelé vyslovit důvodné připomínky a požadavky k provedené stavbě. Takové požadavky je investor povinen vyřešit před kolaudačním řízením.

- Po odstranění všech případných závad zjištěných při kolaudaci je budoucí dárce povinen vyzvat budoucího obdarovaného a budoucí provozovatele předávaných staveb k fyzickému předání staveb. Odstranění závad budoucí dárce provede v co nejkratším technicky možném termínu dohodnutém městem, budoucím provozovatelem a budoucím dárcem při kolaudaci. O předání bude sepsán investorem, městem a příslušnými provozovateli písemný Protokol o předání a převzetí díla. Nezbytnou přílohou tohoto protokolu budou veškeré dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření, protokoly, zkoušky a měření požadované budoucím provozovatelem stavby v předchozích stanoviscích či vyplývajících ze zákonných norem a předpisů. V případě prodlení budoucího dárce se splněním uvedených povinností (doručení výzvy k předání a převzatí staveb nebo prodlení s odstraňováním závad) je stanovena smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Budoucí dárce není v prodlení, pokud ke zpoždění došlo z důvodů vyšší moci (zejména povětrnostní podmínky).

- Smluvní strany se zavazují uzavřít budoucí darovací smlouvu o převodu staveb bez zbytečného odkladu po jejich úplném dokončení, nejpozději do 4 měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu. Budoucí darovací smlouva bude uzavřena na základě písemné výzvy budoucího dárce. Budoucí obdarovaný zašle návrh smlouvy odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou do 15 dnů ode dne doručení výzvy.

- Budoucí dárce předá a budoucí obdarovaný převezme nejpozději ke dni podpisu budoucí darovací smlouvy tyto doklady:

- veškerou technickou dokumentaci předmětu daru

- vlastní realizaci výstavby díla

- geodetické zaměření převáděných staveb

- doklad o cenách převáděných staveb.

- Budoucí darovací smlouva bude mj. obsahovat záruku budoucího dárce za převáděné stavby. Touto zárukou budoucí dárce potvrdí, že infrastruktura předávaná budoucí smlouvou je zhotovena řádně a že  svým provedením odpovídá  obvyklému  účelu užívání a  příslušným obecně  závazným  právním

předpisům a normám. Budoucí dárce bude po dobu minimálně 60 měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu o užívání předávané stavby odpovídat budoucímu obdarovanému za vady, které má předávaná infrastruktura v okamžiku předání, a rovněž za vady skryté, které se v této lhůtě objeví. Budoucí dárce nebude ručit za vady, které vzniknou z důvodu špatné údržby nebo špatného užívání předávané infrastruktury budoucím obdarovaným nebo třetími osobami po dobu stanovené záruky. Obdarovaný bude mít  za těchto podmínek právo po dárci požadovat a dárce povinnost bezplatně odstranit veškeré oprávněně reklamované vady.

- Vady je budoucí obdarovaný povinen oznámit budoucímu dárci písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a v oznámení je řádně konkretizovat. Budoucí dárce se zavazuje vady odstranit v písemně dohodnutém co nejkratším technicky možném termínu. Jestliže dárce neodstraní v dohodnutém termínu vadu, zaplatí obdarovanému smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Stejnou smluvní pokutu je dárce obdarovanému povinen uhradit, pokud nezačne s odstraňováním vady v termínu 10 dnů ode dne uplatnění oprávněné reklamace. Nárok na smluvní pokutu nevznikne, pokud odstranění vad v termínu není možné z důvodu vyšší moci (např. povětrnostní podmínky). Budoucí obdarovaný se zavazuje poskytnout k odstranění vad veškerou potřebnou součinnost.

- V případě porušení kterékoli z povinností stanovených touto smlouvou, vyjma povinností uvedených v odst. 5 a 9 tohoto článku, je provinilá smluvní strana povinna uhradit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení. Nárok na smluvní pokutu je nutné uplatnit písemně s popisem porušení smluvní povinnosti a výpočtem smluvní pokuty.

- Smluvní pokuty stanovené touto smlouvou jsou splatné uplynutím 20. dne po doručení oznámení obsahujícího výši smluvní pokuty.

- V případě závažného nebo opakovaného porušení této smlouvy je druhá smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit. Odstoupením se smlouva od počátku ruší. Odstoupení je účinné doručením druhé smluvní straně.

IV.

Doložka obecního zřízení

Převzetí daru do majetku města schválilo Zastupitelstvo města Klatov dne  8. 11. 2016

- V.

Zde zřizovaný závazek budoucího dárce je vázán k výše uvedeným stavbám a přechází na všechny případné právní nástupce ve vlastnictví těchto staveb. Před případným zamýšleným převodem vlastnictví ke stavbám uvedeným v této smlouvě se budoucí dárce zavazuje nepřevést vlastnictví k těmto stavbám, dokud nabyvatel vlastnictví k těmto stavbám  nepřevezme závazky budoucího dárce dle této smlouvy. Při porušení této povinnosti je budoucí dárce povinen nahradit budoucímu obdarovanému veškerou z toho důvodu vzniklou škodu.

- VI.

Závěrečná ustanovení

- Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze smluvním ujednáním podepsaným zástupci obou smluvních stran. Pokud v této smlouvě  nebylo ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající  a vznikající občanským zákoníkem.

- Tato smlouva je  sepsána  ve čtyřech vyhotoveních, z nichž  každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, seznámily se s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.

- Klatovská stavební kancelář, s.r.o. výslovně souhlasí se zpracováním svých (osobních) údajů s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely vnitřní potřeby poskytovatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti. Zároveň souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou související.

- V Klatovech dne ......................................

..........................................................................    	........................................................................

budoucí dárce						budoucí obdarovaný

příloha - situace