Dodatek č. 1 ke smlouvě

o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí

č. 032018 ze dne 19.03.2018

(dále jen „dodatek“)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:               	    		Číslo smlouvy objednatele:

mezi smluvními stranami:

- Objednatel: 	Název: 		město Nová Paka

Sídlo: 		Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka

IČ: 		00 271 888, 	DIČ: CZ00271888

Zastoupený: 	Mgr. Josefem Coganem, starostou města

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Nová Paka

Číslo účtu: 	1160158389/0800

### Zhotovitel:	1. 	Ing. arch. Vladimír Pošepný

Střelecká 437, 500 02 Hradec Králové

IČ: 12992780

DIČ: CZ5503312562

- Ing. arch Jan Čížek

Střelecká 437, 500 02 Hradec Králové

IČ: 15642623

Jednající společně jako sdružení obchodního názvu „Ateliér ADIP“

Sídlo: Střelecká 437, 500 02 Hradec Králové

Bankovní spojení: xxxx,  č.ú. xxxx

(dále „Zhotovitel“)

- PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí ze dne 19.03.2018 (dále jen smlouva) se sdružením Ateliér ADIP na dílo „Městské kulturní středisko v Nové Pace“ je:

- V článku III. Doba zhotovení díla se mění odstavec 1 následovně:

# Zhotovitel provede dílo a s ním související činnosti definované čl. II této Smlouvy v následujících termínech:

do 30. 09. 2018

II. ODŮVODNĚNÍ DODATKU

- Uzavření tohoto „Dodatku č. 1“ zohledňuje nutné projekční práce spojené s požadavky Objednatele, které se týkají zateplení fasády, výměny otvorových výplní, výtahu a vzduchotechnické jednotky. Změny výše uvedených částí objektu jsou prováděny tak, aby na ně bylo možno požádat o dotace v příslušných dotačních programech.

II. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a na Portálu veřejné správy, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/). Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.

- Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění smlouvy ze dne 19.03.2018.

V Hradci Králové dne: ………………….		V Nové Pace dne…………………

………………………………...			……………………………………

Zhotovitel			Objednatel

Ateliér ADIP			město Nová Paka

Ing. arch. Jan Čížek	                   Mgr. Josef Cogan, starosta