Dodatek č.1 ke kupní smlouvě

Ev. č. MMJN:    723-2018-OÚaHR/OIV

uzavřena podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

- Smluvní strany

Kupující:	statutární město Jablonec nad Nisou

Sídlo:			Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ:			00262340

DIČ:			CZ00262340

Zastoupený:	zastoupené panem Ing. Petrem Beitlem, primátorem a

JUDr. Ing. Lukášem Pletichou náměstkem primátora

(dále jen „Kupující”)

a

Prodávající:		Hilbert Interiéry s.r.o.

Sídlo:			Pobřežní 249/46,186 00 Praha 8 Karlín

IČ:			286 61 133

DIČ: 			CZ28661133

Bankovní spojení: 	FIO banka

Číslo účtu: 		2700192196/2010

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,oddíl C,vložka 211 074

Zastoupený:		 Světlana Hilbertová,jednatelka společnosti

(dále jen „Prodávající“)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele 723-2018-OÚaHR/OIV (dále jen „ Smlouva“)

„Modernizace ZŠ Mozartova v Jablonci nad Nisou - dodávka nábytku do odborných učeben“, číslo projektu „CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0006702“.

- Předmět Dodatku č.1

Po zaměření skutečného stavu na staveništi některé rozměry neodpovídají rozměrům v projektové dokumentaci. Z tohoto důvodu je třeba skladbu nábytku částečně přepracovat a zadat nově do výroby.

Dále dochází k posunutí termínu provádění stavebních prací v atriu základní školy, pro které je z provozu školy vyčleněn jediný možný zásobovací koridor i pro navezení nábytku do modernizovaných učeben.

Z výše uvedených důvodů dochází k posunutí termínu realizace dodávky předmětu kupní smlouvy.

III. Článek 2. Doba a místo dodán zboží, odstavec 4.1 se mění takto:

Původní text:

4.1 Termín dodání:	od 20.08.2018 do 14.09.2018

se nahrazuje textem:

4.1 Termín dodání:	od 20.08.2018 do 10.10.2018

Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ustanovení Dodatku č.1

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele 723-2018-OÚaHR/OIV, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Na straně kupujícího:

V Jablonci nad Nisou, dne 13.9.2018

__________________________		__________________________________

Ing. Petr Beitl, primátor	JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, náměstek primátora

Na straně prodávajícího:

V Dětmarovicích, dne

__________________________

Světlana Hilbertová, jednatelka společnosti

Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka

vedoucí oddělení investiční výstavby