Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb

na výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP při realizaci stavby

č. VZ 28/2018

uzavřené dne 7. 5. 2018  mezi těmito smluvními stranami:

- Psychiatrická léčebna Šternberk

Sídlo: Šternberk, Olomoucká 1848/173, PSČ 785 01

IČ:  00843954

DIČ:  CZ00843954

Bankovní spojení: xxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxx

Zastoupena:  MUDr. Hanou Kučerovou, ředitelkou

jako objednatel (dále jen „objednatel“), na straně jedné

a

2)    Ing. Miloslav Bárek

Sídlo:  Olomouc, Kašparova 27, PSČ 779 00

IČ:  15478106

DIČ:  CZxxxxxxxxx

Bankovní spojení:  xxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxx

Zastoupena:  Ing. Miroslavem  Bárkem

jako poskytovatel (dále jen „poskytovatel“), na straně druhé

v následujícím znění:

Preambule

Účastníci tohoto dodatku č. 1 se vzájemně dohodli na níže uvedených změnách, a to změnách týkajících se čl. IV smlouvy o poskytování služeb.

I.

A. Termín realizace díla se posouvá  na termín, který byl dán dodatkem č. 2 k předmětné smlouvě o dílo na stavební práce na akci „Stavební úpravy objektu náhradního oddělení“.

B.  Znění čl. IV. Doba trvání, odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje v celém

rozsahu takto:

- Smlouva se uzavírá na dobu do předání a převzetí díla stavebníkem bez vad a nedodělků stavební firmou, nejdéle však do 10/2018.

II. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy o poskytování služeb č. VZ 28/2018, které nebyly dotčeny změnou dodatku č. 1, uzavřené mezi smluvními stranami zůstávají nedotčena, nezměněna a nadále zůstávají v platnosti a účinnosti.

- Tento dodatek č. 1 smlouvy o poskytování služeb č. VZ 28/2018 je platný po podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) a § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném znění. Povinnost k uveřejnění dodatku v registru smluv přebírá objednatel.

- Smluvní strany tohoto dodatku č. 1 smlouvy o poskytování služeb č. VZ 28/2018 prohlašují, že se seznámily s jeho obsahem, se kterým bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. VZ 28/2018  je uzavřen po vzájemném projednání.

- Tento Dodatek č. 1 smlouvy o poskytování služeb č. 28/2018 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

Ve Šternberku, dne 20. 9. 2018		      	V Olomouci, dne 20. 9. 2018

Za objednatele:                                                        Za poskytovatele:

…………………………………                        	…………………………………

MUDr. Hana Kučerová				          Ing. Miloslav Bárek

ředitelka                                 			   Kašparova 27

Psychiatrické léčebny Šternberk                           	                  Olomouc