Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

# 1. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

zastoupený Tomášem Ctiborem, pověřeným řízením

sídlo: Vyšehradská 57, 128 00, Praha 2

zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63

IČ: 70883858, DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

2. GEFOS a.s.

se sídlem Kundratka 17, 180 82 Praha 8 - Libeň

IČ: 25684213, DIČ:  CZ25684213

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

jednající Ing. Robertem Šinknerem, MBA, místopředsedou představenstva

společnost je zapsaná v obchod. rejstříku vedeném  Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 5477

(dále jen „zhotovitel“)

Smlouvu o dílo dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

s názvem

„Technologie pro správu a aktualizaci dat základní sady geografických dat a služby následné podpory“

I.  Předmět smlouvy

1.  Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele realizovat pro objednatele následující dílo a závazek objednatele zaplatit za toto dílo níže uvedenou cenu. Předmětem díla je:

Dodání technologie a softwarových prostředků pro správu a aktualizaci základní sady geografických dat hl. m. Prahy velkého měřítka s následnými službami systémové a uživatelské podpory a průběžného rozvoje.

Základní sada geografických dat hl. m. Prahy velkého měřítka bude tvořit hlavní obsahovou část Digitální mapy veřejné správy Prahy (dále jen „DMVSP“).

Dílo bude dodáno jako ucelený software pro zajištění plnohodnotné uživatelské správy a aktualizace následujících součástí DMVSP, včetně řízení procesu správy a aktualizace:

- Účelová katastrální mapa (ÚKM),

- Technická mapa (TM), obsahující také plošné vrstvy budov a mapu technického využití území,

- Administrativně správní hranice,

- Prvky územní orientace.

Technologie bude dodána a provozována na technických prostředcích objednatele. Součástí plnění bude také dodávka veškerých komponent licencovaných třetími stranami, poskytnutí majetkových práv k dodané technologii, dodávka zdrojových kódů (vyjma komerčních software produktů), instalace na serverových i koncových zařízení, zaškolení uživatelů a administrátorů a poskytnutí dokumentace k dílu ve formátu .pdf a dvě tištěné verze (verze uživatelská a administrátorská).

Podrobná specifikace a podmínky díla jsou uvedeny v Přílohách č. 1 až 4 této smlouvy.

(dále jen jako „dílo” nebo „předmět smlouvy”)

2. Dílo bude realizováno za podmínek stanovených v této smlouvě (včetně příloh), dále pak za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku zadávanou objednatelem jako veřejným zadavatelem dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Technologie pro správu a aktualizaci dat základní sady geografických dat a služby následné podpory“.

II. Rozsah díla a místo plnění

1. Rozsah díla je vymezen touto smlouvou a jejími přílohami, které jsou její nedílnou součástí.

2. Dílo bude provedeno ve 4 etapách, a to takto:

Etapa č. 1 – implementační analýza a realizační návrh;

Etapa č. 2 – vývoj technologie a prvotní naplnění daty;

Etapa č. 3 – pilotní provoz, zaškolení uživatelů a administrátorů a předání do ostrého provozu;

Etapa č. 4 – systémová a uživatelská podpora a změnové požadavky.

3. Místem plnění díla či jeho části je sídlo objednatele popř. jiné místo určené objednatelem.

III. Cena a platební podmínky

1. Celková cena za provedení díla se všemi součástmi, příslušenstvím a veškerými náklady zhotovitele byla mezi stranami dohodnuta ve výši 14.737.500,- Kč bez DPH, tj. 17.832.375,- Kč s DPH. Tato cena je stanovená jako konečná a nemůže být měněna, mimo výjimku zakotvenou v čl. III. odst. 3 této smlouvy.

2. Cena uvedená v čl. III. odst. 1 této smlouvy je dána součtem cen stanovených za jednotlivé etapy díla takto:

- nabídková cena za splnění etapy č. 1   945.000 Kč bez DPH,

- nabídková cena za splnění etapy č. 2   6.247.500 Kč bez DPH,

- nabídková cena za splnění etapy č. 3   420.000 Kč bez DPH,

- nabídková cena za splnění etapy č. 4   7.125.000 Kč bez DPH (cena za 950 MD (manday – 8 hodin denně). Na základě této nabídkové ceny bude stanovena hodinová sazba (tj. nabídková cena za etapu č. 4 děleno 950 MD děleno 8 hodinami), dle které bude probíhat fakturace.

3. Cena uvedená v čl. III. této smlouvy může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. Rozhodným dnem je den změny sazby DPH.

4. Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady zhotovitele za realizaci díla podle           této smlouvy.

5. Platba za uskutečněné plnění bude prováděna jednotlivě po ukončení etapy 1, 2 a 3 (za etapu 2 a 3 současně). Platba za uskutečněné plnění ve 4. etapě bude prováděna zpětně za kalendářní čtvrtletí v měsících duben, červenec, říjen a leden. Platba za změnové požadavky ve 4. etapě bude probíhat na základě skutečně provedené práce za jednotlivé skutečně provedené člověkohodiny a platba za podporu systému a drobné změny bude probíhat na základě čtvrtletní paušální platby, která bude odpovídat výši odměny za 120 člověkohodin, tj. 15 MD.

6. Cena bude splatná pouze na základě oprávněně a řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), a to ve lhůtě 21-ti dnů ode dne jeho doručení objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu vždy do 15. dne měsíce následujícího po měsíci či po čtvrtletí, ve kterém byla daná část díla dokončena či ve kterém probíhala podpora systému a drobné změny, přičemž tato skutečnost musí být potvrzena objednatelem v akceptačním protokolu (případně ve více protokolech v případě změnových požadavků, pokud v rámci daného kalendářního čtvrtletí bude předáno více změnových požadavků), který musí být přílohou dané faktury.

i) Řádným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury zhotovitelem, jež má veškeré náležitosti daňového dokladu požadované právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

ii) Oprávněným vystavením faktury se rozumí vystavením faktury zhotovitelem za již provedenou a předanou etapu díla dle čl. IV. této smlouvy potvrzenou akceptačním protokolem ze strany objednatele.

7. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně či řádně, není objednatel povinen ji proplatit.

8. V případě, že faktura nebude vystavena v souladu se zákonem a nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené, faktury.

9. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.

IV.  Převzetí díla nebo etapy díla

1. Převzetí díla nebo jeho části se uskuteční do 5-ti dnů od doručení písemného oznámení zhotovitele objednateli. Po dohodě smluvních stran i prostřednictvím emailu může předání části 4. etapy spočívající v podpoře systému a drobných změnách proběhnout i jiným způsobem. Provedení díla či jeho části musí odpovídat podmínkám závazně technických norem a podmínkám stanoveným v této smlouvě, včetně jejích příloh.

2. O provedení díla nebo jeho části a o jeho předání sepíší strany písemný akceptační protokol, v němž objednatel uvede všechny případné výhrady ke kvalitě a rozsahu provedeného díla či jeho části. Po dohodě smluvních stran i prostřednictvím emailu může předání části 4. etapy spočívající v podpoře systému a drobných změnách proběhnout i jiným způsobem. Teprve uzavřením akceptačního protokolu se dílo či jeho část považuje za provedenou a objednateli vzniká právo v souladu s čl. III. smlouvy na jeho zaplacení. V rámci akceptačního protokolu za plnění předávaná v rámci etapy č. 4 musí být uveden počet člověkohodin vynaložených na provedení změnových požadavků v rámci 4. etapy.

3. V akceptačním protokolu vytčené vady se zhotovitel zavazuje odstranit ve lhůtách stanovených v této smlouvě popř. v dodatečně sjednaných lhůtách, dokud nebudou všechny vytčené vady odstraněny, není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli cenu stanovenou v čl. III této smlouvy.

4. Vytkne-li objednatel písemně vady prováděného díla tzv. „v jeho průběhu“, je zhotovitel povinen tyto vady odstranit neprodleně popř. ve lhůtě oběma stranami dohodnuté, která počíná běžet od doručení písemného vyrozumění objednatele o zjištěných vadách.

V. Technické vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, zadávací dokumentace, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

2.  Záruční doba na dílo je od jeho předání k ostrému provozu v etapě 3 v délce 60 měsíců. Záruční doba na provedené jednotlivé změny díla dle etapy 4 je 36 měsíců, ode dne jejího předání objednateli.

3. Reklamace technických vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby, a to způsobem stanoveným v této smlouvě.

4.  Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku technické vady díla či jeho části, je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou nebo způsobem uvedeným v této smlouvě existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené, tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit, a to ve lhůtě 10 dnů případně v delší lhůtě, jen pokud bude mezi stranami dohodnuta. Tento odstavec této smlouvy se použije pouze v případě, není-li v Příloze č. 4 této smlouvy stanoveno jinak.

VI. Právní vady díla

1. Provedené dílo či jeho část má právní vady v případě, kdy je dotčeno právem jakékoliv třetí osoby vyplývající z průmyslového nebo duševního vlastnictví, a to na území ČR i mimo něj.

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady učinit všechna opatření nezbytná k odstranění právní vady díla či jeho části. Zhotovitel nese veškeré náklady a hradí veškeré oprávněné nároky třetích osob.

VII. Termíny a doba plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat a předat objednateli dílo a jeho etapy v následujících termínech:

- Etapa č. 1 – nejpozději dva měsíce od podpisu této smlouvy;

- Etapa č. 2 – nejpozději devět měsíců od podpisu této smlouvy;

- Etapa č. 3 – nejpozději dvanáct měsíců od podpisu této smlouvy, dobu trvání této etapy může objednatel prodloužit z důvodu na jeho straně na 15 měsíců od podpisu této smlouvy;

- Etapa č. 4 – bude probíhat od ukončení etapy č. 3 do čtyř let od podpisu této smlouvy.

VIII.  Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí pro zadavatele právo používat patenty, ochranné známky, licence, průmyslové vzory, know-how, software a práva z duševního vlastnictví, nezbytně se vztahující k dílu či jeho části, které jsou nutné pro provoz a jeho využití.

2. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění smlouvy mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti, a to na minimální pojistné plnění 20 mil. Kč při spoluúčasti zhotovitele maximálně 1% z plnění. Ověřená fotokopie pojistné smlouvy tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo na vlastní odpovědnost. Realizací části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu, a to v rozsahu dle Přílohy č. 6 této smlouvy (bude přiložena jen v případě, že předpokládá pro realizaci služby subdodavatele v rozsahu dle zadávací dokumentace), nad rámec této přílohy jen se souhlasem objednatele. Za výsledek těchto činností však zhotovitel odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám. Zhotovitel však nesmí pověřit plněním 2. a 4. etapy díla subdodavatele, tj. 2. a 4. etapu díla musí zhotovitel provádět výlučně sám.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle či jeho části, jakož i na věci, kterou k provedení díla obstaral objednatel. Strany se dohodly, že ust. § 2598 odst. 1 občanského zákoníku na tuto smlouvu neaplikuje.

5. Zhotovitel nesmí dílo ani jeho část svémocně prodat ve smyslu ust. § 2609 občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že ust. § 2609 odst. 1 občanského zákoníku na tuto smlouvu neaplikují.

IX. Ochrana důvěrných informací

1. Smluvní strany se zavazují, že pro jiné účely, než je plnění předmětu této smlouvy a jednání směřující k plnění povinností a výkonu práv vyplývajících z této smlouvy, jiné osobě nesdělí, nezpřístupní, pro sebe nebo pro jiného nevyužijí obchodní tajemství druhé smluvní strany, o němž se dověděly nebo dozví tak, že jim bylo nebo bude svěřeno nebo      se jim stalo jinak přístupným v souvislosti s plněním této smlouvy, obchodním či jiným jednáním, které spolu vedly nebo povedou. Povinnosti zachovávat obchodní tajemství stanovené v tomto článku se netýkají zákonných povinností objednatele (jako např. zveřejnit znění smlouvy v souladu se zákonem o veřejných zakázkách).

2. Obchodním tajemstvím se pro účely této smlouvy rozumí veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s činností smluvních stran, zejména veškerá průmyslová práva a know-how, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální   či nemateriální hodnotu, nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné a mají být podle vůle smluvních stran utajeny.

3. Smluvní strany se zavazují, že ke skutečnostem tvořícím obchodní tajemství, umožní přístup pouze pracovníkům a osobám, které se smluvně zavázaly mlčenlivostí o skutečnostech tvořících obchodní tajemství.

4. Smluvní strany jsou povinny zachovávat obchodní tajemství i po skončení tohoto smluvního vztahu po dobu, po kterou trvají skutečnosti obchodní tajemství tvořící.

5. Smluvní strany se zavazují, že informace získané od druhé smluvní strany nebo               při spolupráci s ní nevyužijí k vlastní výdělečné činnosti a ani neumožní, aby je k výdělečné činnosti využila třetí osoba.

6. Účastníci smlouvy prohlašují, že je nesporné, že vhledem k tomu, že objednatel je osobou povinnou v souladu se zák. č.: 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jsou veškerá jeho práva a povinnosti z této smlouvy omezena ustanoveními tohoto zákona a proto plnění povinností dle zák. č.: 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, není považováno za porušení ustanovení této smlouvy.

7. Vzhledem k poskytnutí informací objednatelem zhotoviteli, podle předchozího článku této smlouvy, zavazuje se dále zhotovitel, že bude po celou dobu smluvního vztahu, založeného touto smlouvou, používat dostatečný systém ochrany svého hardwaru i softwaru a celé své počítačové sítě. Pro účely této smlouvy rozumí smluvní strany jako dostatečné zabezpečení počítačové sítě použití programů nebo software, které zabraňují neoprávněnému kopírování souborů a dat, odesílání souborů a dat po počítačové síti,           e-mailem, a podobně nebo jiné neoprávněné nakládání se soubory, bez autorizace či svolení udělené zhotovitelem.

8.  Nakládání s daty včetně způsobu zálohování dat v datovém skladu objednatele se bude řídit provozním řádem schváleným objednatelem, který zpracuje zhotovitel.

X. Smluvní pokuty

1. Za prodlení s předáním Etapy č. 1, č. 2 a č. 3 v termínech stanovených v čl. VII. odst. 1 písm. a) až c) této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-  Kč za každý i započatý den prodlení.

2. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle čl. V. odst. 4 této smlouvy do 10 dnů     od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit odstraněním vady popř. vad třetí osobu. Objednateli v tomto případě vzniká po zhotoviteli nárokovat zaplacení finančních nákladů na odstranění vady, které objednatel vynaložil.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení s termínem odezvy a s termínem řešení stanovených v odst. 1.1.3. Přílohy č. 4 této smlouvy.

4. Zhotovitel je dále povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za porušení níže uvedených ustanovení této smlouvy:

i) za každé jednotlivé porušení povinností uvedených v článku IX. odst. 1), 3), 4), 5) této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500. 000,- Kč.

ii) za porušení povinnosti dle čl. IV. odst. 4 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý den, v němž bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vady.

iii)  za porušení povinnosti dle čl. VIII. odst. 2 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den, v němž bude zhotovitel v prodlení s předložením fotokopie pojistné smlouvy.

iv) za porušení povinnosti stanovené v čl. XIV. odst. 2 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000.000,- Kč.

v) za porušení povinnosti stanovené v čl. IX. odst. 7 až 8 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den, v němž bude zhotovitel v prodlení se splněním závazku.

vi) za porušení povinnosti zajistit funkčnost uživatelské podpory po telefonu dle bodu  1.1.2. Přílohy č. 4 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu    ve výši 1.000,- Kč za každou započatou hodinu nedostupnosti služby ve sjednané době.

5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které      mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

6. Smluvní pokuta sjednaná dle čl. X. této smlouvy je splatná do 15-ti kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v čl. X této smlouvy, a to na účet objednatele  xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

7. Ustanovením čl. X. této smlouvy o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele domáhat se vedle smluvní pokuty náhrady škody v plné výši.

XI. Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy:

i) neodstraní-li zhotovitel vady díla (technické či právní) či jeho části v přiměřené dodatečné lhůtě (minimálně 30-ti dnů) nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní;

ii) pokud dílo či jeho část nebude odpovídat technické normě či zadávací             dokumentaci;

iii) je-li zřejmé, že dílo nebude včas hotovo nebo nebude provedeno řádně a jestliže zhotovitel neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené lhůtě (minimálně 30-ti dnů);

iv) pokud vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.

2. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy. Strany sjednávají účinky odstoupení ex nunc. Odstoupení od smlouvy                    se nedotýká nároku na náhradu škody, nároků na smluvní pokuty a nároků na poskytnutí záruky za provedené dílo, tyto mají podle vůle smluvních stran zůstat zachovány i v případě odstoupení od smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž dojde k doručení výpovědi zhotoviteli.

XII. Ustanovení o doručování a konzultační linka

1. Veškeré výzvy, odstoupení od smlouvy, reklamace a jiné písemnosti se doručují               na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.

2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

3. Kontakty zhotovitele pro nahlášení závady jsou následující:

telefonní číslo: xxxxxxxxxx

e-mailová adresa: xxxxxxxx

helpdesk:  xxxxxxxxxxxxxx

4. Zhotovitel umožní objednateli využívat telefonní konzultační linku (v souladu s Přílohou č. 4 této smlouvy) v pracovní dny od 8:00 do 18:00 hodin na telefonním čísle xxxxxxxxxxxxxxx.

XIII. Ustanovení o nabytí vlastnického práva

Smluvní strany činí nesporným, že vlastníkem vytvářeného díla, včetně všech jeho částí, je ode dne účinnosti této smlouvy objednatel, bez ohledu na to, kde je dílo či jeho část prováděno. Smluvní strany se dohodly, že ust. § 2599 odst. 1 věta druhá občanského zákoníku na tuto smlouvu neaplikují.

XIV. Ustanovení o právním vztahu k autorskému zákonu

1.  Část zhotovovaného díla bude dílem ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, který bude původní v tom smyslu, že je zhotovitelovým vlastním duševním výtvorem.

2. Zhotovitel se zavazuje, že ve lhůtě 60-ti dnů od vzniku autorského díla, zajistí udělení výhradní licence autorem/zhotovitelem ve prospěch objednatele. Výhradní licence bude udělena na dobu nejméně 20-ti let. Objednatel bude moc dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití bez omezení rozsahu. Objednatel není povinen licenci využít.

3. Zhotovitel prohlašuje, že cena sjednaná v čl. III této smlouvy za provedení díla, je cenou, v níž je již zahrnuta také úplata za udělení bezvýhradní licence a zhotovitel nebude požadovat žádné další platby za poskytnutí licence mimo cenu sjednanou. Zhotovitel prohlašuje, že tuto skutečnost při uzavírání této smlouvy řádně zvážil.

4. Objednatel je oprávněn dílo upravit či jinak měnit.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí, pokud z této smlouvy nevyplývá něco jiného, zejména ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy. V případě, že by se stalo některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.

2. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemně, a to vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

3. Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti, vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, s výjimkou peněžitých pohledávek za druhou smluvní stranou.

4. Smluvní strany se zároveň zavazují, že všechny informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění závazků stanovených touto smlouvou.

5. Zhotovitel je povinen nakládat se všemi daty poskytnutými objednatelem ke zpracování  jako s informacemi důvěrnými. Budou-li data poskytnutá objednatelem podléhat režimu zvláštní ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, jsou obě smluvní strany povinny zabezpečit splnění všech ohlašovacích povinností, které citovaný zákon vyžaduje, a obstarat předepsaná povolení. Bude-li nezbytné pro plnění této smlouvy splnit ohlašovací povinnosti dle cit. zákona, realizace předmětu plnění se pozastavuje na dobu do řádného splnění takových povinností a obě smluvní strany se zavazují vyvinout veškerou součinnost ke splnění těchto ohlašovacích povinností. Zhotovitel se zavazuje, že pokud se v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy při plnění svých povinností setkají jeho pověření pracovníci s osobními údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, učiní veškerá opatření, kromě zachování povinnosti mlčenlivosti dle tohoto odstavce, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za případné porušení této povinnosti.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý stejnopis má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel dva stejnopisy.

7. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

8. Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, žádná smlouva či řízení týkající se některé smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo splnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Zároveň svým podpisem potvrzují, že veškerá prohlášení a dokumenty podle této smlouvy jsou pravdivé, úplné, přesné, platné a právně vynutitelné.

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 -  Technická specifikace zakázky

- Příloha č. 2 -  Technická specifikace zakázky – datový model

- Příloha č. 3 – Technická specifikace – číselníky

- Příloha č. 4 – Další podmínky veřejné zakázky

- Příloha č. 5 – Oznámení otevřeného řízení VU 14-0012

- Příloha č. 6 – Seznam subdodavatelů (alternativně)

- Příloha č. 7 – Kopie pojistné smlouvy

- Příloha č. 8 – Akceptační protokol

- Příloha č. 9 – Usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1725 ze dne 23.9.2013, kterým

se pověřuje Tomáš Ctibor řízením příspěvkové organizace Útvar rozvoje hl. m.

Prahy

- Příloha č. 10 – Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 32/2 ze dne                                 7.11.2013 na základě kterého byl Útvar rozvoje hl. m. Prahy                               transformován na Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

10. Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu, včetně jejích příloh, pečlivě přečetly, všem ustanovením smlouvy rozumí a na důkaz svého souhlasu učiněného vážně a svobodně smlouvu vlastnoručně podepisují.

V Praze dne…………………..			V …………….. dne…………………..

………………………………..			…………………………………….

Tomáš Ctibor					Zhotovitel

pověřený řízením