**OBJEDNÁVKA – SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

**č. objednatele: 07PU-002127 34-00292/16**

**č. zhotovitele:**

**OBJEDNATEL: POSKYTOVATEL:**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR PK dopravní s.r.o.**

Na Pankráci 56 Lidická 811

140 00 Praha 4 438 01 Žatec

**Zastoupený: Zastoupený:**

**Ve věcech smluvních:**

**Ve věcech technických:**

**Bankovní spojení:** **Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**  **Číslo účtu:**

**IČ:** 65993390 **IČ:** 04166205

**DIČ:** CZ65993390 **DIČ:** CZ04166205

ISPROFIN: 500 111 0007.23809 **Registrován u:** Krajský soud v Ústí n/ L

Dle naší dohody u Vás objednáváme poskytnutí služeb za následujících podmínek:

**I. Předmět plnění:**

1. Název předmětu plnění: *„292/16 - I/20 hájenka Jedlina - oprava odvodnění - TDI a BOZP“*

2. Bližší popis služeb

Podrobná specifikace služeb:

*Provádění TDI a BOZP na stavbě „I/20 hájenka Jedlina – oprava odvodnění“ za účelem zajištění systematického odborného dohledu nad prováděnými pracemi.*

***1. Činností TDI ve smyslu této objednávky se rozumí****:*

*- provádět činnost TDI dle metodického pokynu „Výkon stavebního dozoru na stavbách PK“ schváleného MD – OPK č.j. 254/06-120RS-2 ze dne 26.4.2006*

*- účastnit se podle pokynu objednavatele informačních schůzek v průběhu stavby zajišťovaných ŘSD ČR Správa K. Vary*

*- při fakturaci podepisovat soupis prací včetně kontroly souladu soupisu prací se skutečností na stavbě, dokladů – tj. zkoušky, měření, certifikace výrobků a hlášení o stavu stavby*

*- dbát na systematické a pravidelné doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje*

*- kontrolovat dodržování podmínek smlouvy o dílo se zhotovitelem*

*- spolupracovat s projektantem stavby*

*- účastnit se odevzdávání a přebírání prací*

*- sledovat předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, provádět kontrolu jejich výsledků a vyžadovat doklady o kvalitě prací a dodávek*

*- sledovat řádné vedení stavebního deníku*

*- spolupracovat se zhotovitelem stavby k odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi*

*- průběžně připravovat podklady pro odevzdání a převzetí stavby*

*- připravit zprávu pro před přijímací pochůzku ( vady, nedodělky)*

*- připravit zprávu přejímky stavby*

*- účastnit se kontrolních prohlídek v souladu s § 133 Zákona č. 183/20006 Sb. – stavební zákon v platném znění*

*- ve spolupráci s objednatelem organizovat konání kontrolních dnů stavby*

*- zajistit včasné projednání eventuálních změn stavby včetně všech potřebných stanovisek odborníků jednotlivých činností a pracovníků určených k vyjádření dle platné směrnice objednatele*

*- zabezpečit průběžně přehledné informace o stavbě (čerpání finan. prostředků, přehled změn stavby, přehled pod zhotovitelů )*

*- spolupracovat s objednatelem na závěrečném vyúčtování stavby*

***2. Činností BOZP ve smyslu této objednávky se rozumí:***

*- odborné konzultace týkající se BOZP předmětné stavby k získání potřebných základních poznatků pro zpracování Plánu BOZP*

*- návrh organizačních opatření pro plánování jednotlivých prací s tím, aby doručované řešení bylo technicky realizovatelné v souladu s předpisy BOZP a ekonomicky přiměřené*

*- získání podrobných údajů a informací o pracovních a technologických postupech*

*- zpracování dalších informací o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou s ohledem na charakter stavby známy již ve fázi přípravy stavby a v době realizace by mohly mít zásadní vliv na BOZP*

*- vlastní zpracování Plánu BOZP, zpracování aktualizovaného seznamu právních předpisů v oblasti BOZP.*

*- projednání a stanovení změn v podmínkách výstavby z hlediska BOZP se zapracováním do Plánu BOZP*

*- koordinace zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví všech fyzických osob zúčastněných na stavbě*

*- na základě vlastních poznatků z kontrolní činnosti stavby a na žádost zhotovitele doručovat technická řešení k zajištění BOZP s uplatněním při pracovních a technologických postupech a následně se zapracováním do Plánu BOZP*

*- plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo budou na sebe bezprostředně navazovat*

*- spolupráce se zhotovitelem při stanovení času k bezpečnému provádění prací*

*- zpracování a aktualizace Plánu BOZP*

*Kontrola provádění prací na staveništi se zaměřením na dodržování plánu BOZP a zjišťování zda jsou dodržovány požadavky na BOZP s upozorněním na zjištěné nedostatky a vyžadování bez zbytečného odkladu zjednání nápravy*

*- účast při inspekcích stavby oblastním inspektorátem práce případně prohlídky stavby stavebním úřadem*

*- organizace kontrolních dnů zaměřených na kontrolu dodržování Plánu BOZP a zajištění účasti zhotovitele stavby- účastní se šetření pracovních úrazů a závažných kritických událostí s ohrožením BOZP fyzických osob*

*- provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení stavby*

*Po skončení stavby:*

*- předat dokumentaci skutečného provedení, potvrzenou zhotovitelem stavby. Zajistit závěrečné vyúčtování stavby*

*- provést kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem*

*- předat doklady dle seznamu k archivaci*

*Rozsah činnosti a prací může být dále podle potřeby upraven instrukcemi zástupce objednatele oprávněného jednat ve věcech technických. Technický dozor bude prováděn v souladu s podklady předanými objednatelem.*

3. Místem poskytování/předání služeb je *silnice I/20.*

4. Poskytovatel se zavazuje na písemnou nebo elektronickou výzvu objednatele provést sjednané služby. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto smlouvou sjednanou cenu.

5. Poskytovatel nese odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činností konaných v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku nesplnění smluvních podmínek. Rovněž nese odpovědnost za škody způsobené jiným osobám. Poskytovatel je povinen být odpovídajícím způsobem pojištěn ve prospěch objednatele.

**II. Doba plnění**

Poskytování služeb bude zahájeno v říjnu 2016.

Termín pro dokončení a předání služeb je listopad 2016.

**III. Cena**

Cena služeb je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

**84.072,00 Kč (bez DPH)**

**17.655,12 Kč (DPH)**

**101.727,12 Kč (včetně DPH)**

Specifikace ceny je rozepsána v příloze této smlouvy. Součástí této ceny je dokončení a předání služeb a odstranění veškerých vad poskytovaných služeb.

**IV. Platební podmínky**

1. Cena bude uhrazena jednorázově převodem na účet poskytovatele s termínem splatnosti 30 dnů ode dne prokázaného doručení faktury. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb objednatelem, po odstranění všech vad a nedodělků poskytovatelem.
2. Fakturovaná částka bude odpovídat oceněnému rozpisu služeb uvedenému ve specifikaci ceny, která je nedílnou součástí této objednávky.
3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/04 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely.
4. Objednatel neposkytuje žádné zálohy, ani dílčí plnění.

**V. Smluvní sankce**

1. Za prodlení s poskytováním služeb, resp. za prodlení s předáním výstupů služeb, se poskytovatel zavazuje uhradit objednateli dohodnutou smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny nedodaných služeb a to za každý i započatý den prodlení, maximálně však 10% z ceny nedodaných služeb.

2. Vzájemné ujednání o smluvní pokutě nevylučuje povinnost poskytovatele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

**VI. Řešení sporů**

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků z této smlouvy, především dohodou.

**VII. závěrečná ustanovení**

1. Tato objednávka zavazuje poskytovatele i objednatele ke splnění závazků a po potvrzení oběma smluvními stranami nahrazuje Smlouvu o poskytování služeb.
2. Specifikace a ujednání obsažené v této smlouvě je možné měnit pouze písemnou formou odsouhlasenou oběma smluvními stranami.
3. Pokud není ve smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se vztahy založené na základě jejího oboustranného podpisu zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník).
4. Pro vyloučení pochybností obě smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2909 Občanského zákoníku.
5. Na důkaz souhlasu zašlete písemně 4x potvrzené vyhotovení objednávky zpět na naši adresu, z nichž následně 2 obdrží objednatel a 2 poskytovatel.
6. Objednatel upozorňuje, že vylučuje možnost přijetí objednávky dle § 1740 odst. 3, věta první, Občanského zákoníku. Přijetí objednávky s jakýmikoli, byť i nepodstatnými, dodatky nebo odchylkami nebude považováno za její přijetí, ale za nový návrh k jednání.

V Karlových Varech dne V Žatci dne

Za objednatele: Za poskytovatele:

Ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

……………………………… …………………………………….