
Smlouva č. 53/16
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

I. Smluvní strany

Příkazce: 
Město Trhové Sviny


Žižkovo náměstí 32


374 01 Trhové Sviny

IČ: 00245551


DIČ: CZ 00245551

                 
zastoupený: panem Pavlem Randou, starostou města

Příkazník: 
GPL-INVEST s.r.o.


se sídlem:  


Kněžskodvorská 2632,


370 04  České Budějovice 



bankovní spojení:  ČSOB, a.s.


č.ú.: 188705116/0300







IČ: 260 70 766
 



DIČ: CZ 260 70 766
/plátce DPH
Zastoupený Jiřím Grauerem, jednatelem společnosti
II. Předmět plnění

(1) 
Příkazce je stavebníkem stavby „Vodovod Trhové Sviny – Třebíčko – Bukvice“ dle projektové dokumentace zpracované firmou Ing. Václavem Kocourkem, Plav 95, 370 07 České Budějovice ve stupni Projektová dokumentace pro provádění stavby
(2) 
Příkazník se zavazuje, že pro příkazce zajistí jeho jménem a na jeho účet výkon funkce Technického dozoru stavebníka (dále jen TDS) spojený s realizací a uvedením do provozu výše uvedené stavby a spočívající v provedení prací a obstarání věcí a služeb v rozsahu specifikovaném v příloze č.1 této smlouvy.

(3) 
Příkazce vybavuje pro výkon uvedených činností příkazníka zmocněním, které tvoří přílohu č.2 této smlouvy a je platné po dobu platnosti smlouvy.

III. Povinnosti příkazníka
(1) 
Základním účelem činnosti příkazníka je včasné a kvalitní provedení předmětné stavby v souladu se schváleným projektem, rozhodnutími příslušných správních orgánů a vůlí příkazce. Příkazník je povinen při výkonu své činnosti postupovat s vynaložením veškeré odborné péče, které je k dosažení tohoto cíle zapotřebí.

(2) 
Příkazník je povinen informovat příkazce o výsledcích všech provedených činností, kdykoli bude z jejich povahy zřejmé, že svým výsledkem mohou mít vliv na rozhodování příkazce v předmětné věci. Vyplyne‑li možnost takovéhoto ovlivnění již ze samotné povahy činnosti, je příkazník povinen o ní příkazce informovat, bude‑li to možné, již před jejím započetím.

IV. Součinnost příkazce
(1) 
Příkazce se zavazuje, že poskytne příkazníkovi všechny informace potřebné pro výkon činností, které jsou předmětem této smlouvy, a že jej bude neprodleně informovat o všech, příkazníkovi dosud neznámých skutečnostech, které mohou průběh nebo výsledek těchto činností ovlivnit.

(2) 
Příkazce se dále zavazuje, že poskytne příkazníkovi veškeré relevantní písemnosti týkající se předmětu plnění příkazníka a vzniklé před uzavřením této smlouvy, zejména projektovou dokumentaci, rozhodnutí správních orgánů, smlouvy, zápisy apod.

(3) 
Příkazce bude vysílat na přejímací řízení svolané příkazníkem odpovědného zástupce pověřeného převzetím díla nebo jeho ucelené části.

V. Postup a termíny plnění

(1) 
Příkazník započne vykonávat všechny činnosti tvořící předmět plnění této smlouvy dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

(2) 
Závazek příkazníka končí dnem vydání kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu.

VI. Odměna a platební podmínky

(1) 
Příkazce se zavazuje, že vyplatí příkazníkovi odměnu za provedení činností uvedených v čl. II. odst. (2).

(2) Odměna se sjednává ve výši obvyklé pro daný předmět a rozsah plnění a činí 

88.000,- Kč,‑  (osmdesátosmtisíckorunčeských), bez DPH.
(3) Odměna bude placena následujícím způsobem:

20 % (17.600,- Kč) z celkové ceny po předání staveniště, jako odměna za činnost spojenou s předáním staveniště

60 %,- (52.800,- Kč) z celkové ceny ve třech rovnoměrných splátkách (á 17.600,- Kč) v závislosti na průběhu stavby jako odměna za činnost spojenou s vykonáváním kontroly provádění díla

20 % (17.600,- Kč) z celkové ceny po vydání kolaudačního souhlasu stavby jako odměna za činnosti spojené s předáním a převzetím stavby a zajištěním její kolaudace.
(4) Odměna nezahrnuje daň z přidané hodnoty, kterou příkazník uplatní podle zákona. Tato sazba činí 21% v okamžiku podpisu smlouvy.
(5) Úhrada odměny bude prováděna poukázáním na běžný účet číslo 188705116/0300 vedený u ČSOB a.s., na základě faktur s dobou splatnosti nejméně 30 dnů, které příkazník vystaví v souladu s touto smlouvou.

(6) 
Sjednaná odměna nezahrnuje náklady na úhradu správních a místních poplatků, náklady na případné znalecké posudky, zjištění inženýrských sítí, geometrické plány, zhotovení dokumentace skutečného stavu, archeologický a památkový průzkum a ostatní práce, výkony a služby, které nejsou obsahem činností specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy.

VII. Smluvní pokuta

(1) V případě, že je v průběhu plnění této smlouvy příkazník v prodlení s výkonem TDS ve smluveném rozsahu a době, je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den z prodlení. Tato povinnost se nevztahuje na případy, kdy prodlení je způsobeno důvody, které neleží na straně příkazníka.
(2) Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je příkazce povinen zaplatit příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den z prodlení od data splatnosti faktury.
(3) Smluvní pokuta sjednaná dle odstavce (1) tohoto článku smlouvy je splatná do 10 kalendářních dnů od okamžiku porušení každého jednotlivého ustanovení této smlouvy, popřípadě každého oznámeného nedostatku.
(4) Právo na zaplacení smluvní pokuty se nedotýká práva na náhradu škody.

VIII. Závěrečná ujednání

(1) Příkazník není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího souhlasu příkazce.

(2) Změna smlouvy je možná pouze písemným číslovaným dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami.

(3) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

(4) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

(5) Ve věcech, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se budou obě strany řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
(6) Příkazník se podpisem této smlouvy stává podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.
a) Příkazník je povinen  oznámit, že se stal či nestal nespolehlivým plátcem.
b) Pokud se příkazník stane nespolehlivým plátcem, pak hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o DPH.
(7) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv
(8) Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství
IX. Podpisy smluvních stran

	Za příkazce:   




	Za příkazníka:

	
	

	
	

	Pavel Randa


	Jiří Grauer

	
	

	V Trhových Svinech
	V Českých Budějovicích


	dne ……………………..
	dne 22.11.2016

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Příloha č. 1

Specifikace rozsahu činnosti příkazníka 
· seznamuje se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby (s PD, obsahem smluv, obsahem stavebního povolení)

· předává staveniště zhotoviteli a pořizuje o tom zápis do stavebního deníku
· protokolárně předává základní a směrové vytýčení stavby zhotoviteli

· účastní se kontrolního zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací

· dbá na dodržení podmínek stavebního povolení a plnění opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby

· pečuje o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a eviduje dokumentaci dokončených částí stavby

· kontroluje čerpání nákladů na stavbu

· zajišťuje projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavby (stavebního projektu), neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby. Ostatní dodatky a změny předkládá s vlastním vyjádřením investorovi

· o všech závažných okolnostech bez odkladu informuje investora

· kontroluje věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě a předává je k likvidaci investorovi

· kontroluje a přejímá části dodávek, které budou v dalším postu prací zakryté nebo se stanou nepřístupnými

· spolupracuje s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných prací a dodávek s projektovou dokumentací

· spolupracuje s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných vad projektové dokumentace

· spolupracuje s koordinátorem BOZP zajištěným investorem stavby

· sleduje, jestli zhotovitel provádí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací. Kontroluje jejich výsledky a vyžaduje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly, prohlášení o shodě apod.)

· sleduje vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami v příslušných smlouvách

· provádí záznamy do stavebních deníků

· ohlašuje archeologické nálezy na stavbě

· spolupracuje s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi

· kontroluje postup prací podle schváleného časového harmonogramu stavby podle ustanovení smluv a upozorňuje zhotovitele na nedodržení termínu a připravuje podklady pro uplatňování majetkových sankcí

· v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby

· připravuje podklady pro odevzdání a převzetí stavby a účastní se jednání o odevzdání a  převzetí

· kontroluje odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí v dohodnutých termínech

· kontroluje vyklizení staveniště

· zajišťuje podklady pro vydání kolaudačního souhlasu stavby 
Příloha č. 2:

Plná moc

Zmocnitel: 

Město Trhové Sviny



Žižkovo náměstí 32



374 01 Trhové Sviny


IČ: 00245551



DIČ: CZ 00245551

                 

zastoupený: panem Pavlem Randou, starostou města

Zmocněnec: 

GPL - INVEST s.r.o.

                 

Kněžskodvorská 2632

             

370 04
České Budějovice

                 

IČ: 26070766, DIČ: CZ 26070766

            
zastoupený Jiřím Grauerem, jednatelem společnosti,

 
zapsaný v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Č. 
Budějovicích, oddíl C, vl. 12137
(1) Zmocnitel uděluje zmocněnci plnou moc k tomu, aby jednal jeho jménem ve věcech týkajících se realizace a ukončení stavby „Vodovod Trhové Sviny – Třebíčko – Bukvice“ dle projektové dokumentace zpracované firmou Ing. Václavem Kocourkem, Plav 95, 370 07 České Budějovice.

(2) Zmocnění se týká jednání s místně a věcně příslušným stavebním úřadem, zhotovitelem stavby a dále se všemi osobami, právnickými i fyzickými, které by ve smyslu správního řádu byly účastníky správního řízení v předmětné věci. 
(3)  Zmocnění jednat se zhotovitelem stavby se týká všech činností, prací a úkonů, které objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit jako právo kontroly provádění díla podle § 550 obchodního zákoníku v rozsahu pro tuto činnost obvyklém.
(4) Tato plná moc nezmocňuje k provádění právních úkonů jménem zmocnitele.
(5) Zmocněnec toto zmocnění v plném rozsahu přijímá.
	Za zmocnitele:   




	Za zmocněnce:

	
	

	Pavel Randa


	Jiří Grauer

	
	

	V Trhových Svinech
	V Českých Budějovicích



	dne ……………………..
	dne 22.11.2016


