Č. smlouvy: 701/2018

Č. VZ: 1/2016

Smlouva o dílo

**Smluvní strany:**

**Státní fond životního prostředí České republiky**

zřízený zákonem č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky

se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov

zastoupen Ing. Petrem Valdmanem, ředitelem SFŽP ČR

IČ: 00020729

není plátcem DPH

korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč

bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 210008-9025001/0710

kontaktní osoba pro účely smlouvy: xxxxxx, tel.: xxxxxx, e-mail: xxxxxx

*(dále jen „Objednatel“)*

na straně jedné

a

**fnx.io, s. r. o.**

zapsaná v obchodním rejstříku, v oddílu C, vložka č. 251001, u Městského soudu v Praze

se sídlem Pod Lipami 1172, 252 30 Řevnice

zastoupena: Tomášem Zvěřinou, jednatelem

IČ: 04626133

DIČ: CZ04626133

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s., č. účtu: 9024029001/5500

kontaktní osoba pro účely smlouvy: xxxxxx, tel.: xxxxxx, e-mail: xxxxxx

*(dále jen „Zhotovitel“)*

na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

1. Preambule
   1. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě jednacího řízení bez uveřejnění k veřejné zakázce VZ č. 1/2016 *Vývoj IS OPŽP pro administraci půjček v OPŽP 2014-2020* (systémové č. VZ na E-ZAK: P16V00000015).
   2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření Smlouvy je jediným možným dodavatelem plnění, které je předmětem této Smlouvy, protože je jediným vykonavatelem majetkových autorských práv k počítačovému programu IS OPŽP a všech jeho součástí - serverové části  
      IS Central OPŽP, klienta GUI SFZP-Central OPŽP a webového klienta BENE-FILL OPŽP (dále společně též jen jako „software“ či „IS OPŽP“), přičemž žádná jiná osoba nemá oprávnění provádět změny software.
   3. Objednatel i zhotovitel berou na vědomí, že tato Smlouva je dílčí smlouvou k provedení předmětu veřejné zakázky uvedené v čl. 2.1 této Smlouvy tak, jak byl vymezen  
      článkem 2 *Výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění včetně zadávací dokumentace*, kterou Objednatel jakožto zadavatel vyzýval Zhotovitele jakožto zájemce k jednání.
2. Předmět smlouvy
   1. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a své nebezpečí provést pro Objednatele úpravy software blíže specifikované v čl. 2.2 až čl. 2.4 této Smlouvy (dále též jen jako „dílo“), přičemž Objednatel se touto Smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu díla dle čl. 5 této Smlouvy.
   2. Úpravy IS OPŽP budou spočívat v rozšíření funkcionalit o možnost souběžné administrace stávajících projektů OPŽP v programovém období 2007 – 2013 a projektů v programovém období 2014 – 2020, kterým bude poskytována půjčka z prostředků Objednatele a z prostředků tzv. inovativních finančních nástrojů (dále jen „IFN“) v programovém období 2014 – 2020.
   3. Výsledkem úprav software bude zhotovení modulu pro přípravu smlouvy o poskytnutí finančních prostředků ze Státního Fondu životního prostředí České republiky v rámci logicky odděleného klonu IS OPŽP (serverové části IS Central OPŽP, klienta GUI SFZP-Central OPŽP a webového klienta BENE-FILL OPŽP), který byl vytvořen na základě Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 5. 8. 2016 za účelem příjmu žádostí na půjčky z prostředků Národního programu životní prostředí (dále jen „NPŽP“) pro kofinancování projektů OPŽP 2014 – 2020, na základě Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 13. 3. 2017 za účelem přípravy modulu hodnocení a přípravy Rozhodnutí ministra ŽP na půjčky z prostředků NPŽP pro kofinancování projektů OPŽP 2014 – 2020 a na základě Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 31. 1. 2018 za účelem úpravy modulu příjmu žádostí, modulu hodnocení a modulu přípravy Rozhodnutí ministra ŽP na půjčky z prostředků IFN se spolufinancováním prostřednictvím dotace z prostředků SFŽP pro projekty OPŽP 2014 – 2020 (dále jen „IS OPŽP – Půjčky“). Upravený modul pro IS OPŽP – Půjčky dále umožní evidenci splátkových kalendářů, finančně-platebních kalendářů (dále jen „FPK“), zástav, bankovních účtů, dodavatelů, smluv o dílo s dodavateli, soupisky podkladů pro vydání smlouvy a reporting nad administrovanými projekty.
   4. Úpravy IS OPŽP – Půjčky budou zahrnovat tyto činnosti:

* revize stávajících procesů přípravy smlouvy/Rozhodnutí o poskytnutí dotace, procesu přípravy FPK a přípravy zástavní smlouvy IS OPŽP, jejich úprava pro administraci půjčky z NPŽP a IFN (dle schémat workflow uvedených v přílohách č. 1 a č. 2) se zohledněním specifik pro projekty IFN (začlenění role projektového manažera do procesu, změna rolí ve fázi kontroly a odsouhlasení plánu realizace);
* vytvoření procesu pro administraci splátkového kalendáře před vydáním smlouvy s ohledem na budoucí rozšíření procesu úprav splátkového kalendáře po vydání smlouvy;
* implementace nového splátkového kalendáře pro projekty NPŽP a IFN dle přílohy č. 3, kontrolu a návaznost zahájení splácení na FPK;
* úprava struktury a generování plánu realizace projektu v závislosti na typu projektu (NPŽP a IFN) s možností ruční editace plánu realizace, související úprava obrazovky „Plán realizace (nový)“ IS OPŽP pro použití u projektů NPŽP a IFN;
* úprava mechanismu vkládání smluv o dílo (dále jen „SoD“) a dodavatelů IS OPŽP pro potřeby projektů IFN, nahrazení virtuálními SoD pro projekty NPŽP, změna povinných atributů SoD, související úprava obrazovky „Smlouvy o dílo“ IS OPŽP pro použití u projektů NPŽP a IFN;
* nahrazení definic objektů IS OPŽP mechanismem pro jednodušší nastavení výše způsobilých výdajů přímo na SoD;
* úprava obrazovky „Kontrola účtů a typu prostředků“, přidání evidence odděleného účtu pro splácení půjčky;
* změna číselníku pro výběr vlastních zdrojů projektu s ohledem na číselník IFN a jejich navázání na právní formu žadatele dle přílohy č. 4;
* implementace typu zástav (dle přílohy č. 5) s evidencí jejich hodnot a tvorba Protokolu vyhodnocení zástav dle přílohy č. 6;
* aktualizace obrazovky „Půjčka“ IS OPŽP, změna účetní klasifikace položek (funkční členění, účelový znak, rozpočtová položka druhová).
* aktualizace obrazovek „Plánované lhůty výstavby“, „Podmínky rozhodnutí – PM“, „Podmínky rozhodnutí – FM“ pro použití u projektů NPŽP a IFN;
* úprava obrazovky „Podklady pro smlouvu“ – sjednocení stávajících obrazovek IS OPŽP do jedné s návazností na tvorbu smluv pro projekty NPŽP a IFN;
* odlišení projektů s Paušálem pro generované příjmy (flat rate), rozšíření struktury financování projektu s vazbou na plán realizace a FPK;
* odlišení projektů s půjčkami „bez zajištění“ a půjček „se zajištěním“ a evidence souvisejících atributů (bankovní příkaz, inkaso, typ zajištění);
* implementace sledování typu veřejné podpory pro projekty NPŽP, úprava šablony elektronické žádosti;
* implementace šablony „Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky“ se zohledněním klasifikace projektu (bez/s příjmy, bez/s zajištěním, veřejnou podporou atd.) pro projekty NPŽP dle přílohy č. 7;
* implementace šablony „Smlouvy o poskytnutí podpory z prostředků IFN prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky“ s případným zohledněním klasifikace projektu (bez/s příjmy, bez/s zajištěním, veřejnou podporou atd.) pro projekty IFN dle přílohy č. 8;
* implementace tisků šablon příloh ke smlouvě: „Splátkový kalendář“ (dle přílohy č. 9), „Rozpis předpokládaného financování projektu v letech“ (dle přílohy č. 10), „Stanovení finančních oprav, které se použijí pro výdaje spolufinancované z prostředků EU a SFŽP ČR v rámci OPŽP v případě porušení povinností při zadávání zakázek/veřejných zakázek“ (dle přílohy č. 11) a „Stanovení finančních oprav za porušení povinností stanovených ve Smlouvě sankcionovaných v souladu s čl. VIII, bodem 1.4, nižším odvodem, než činí výše porušení rozpočtové kázně“ (dle přílohy č. 12);
* úprava evidence dat odeslání, podpisu, nabytí účinnosti Smlouvy o zápůjčce, podpisu Zástavní smlouvy;
* přidání evidence čísla EDS/SMVS a data podpisu RoPD pro projekty NPŽP;
* revize stávajících rozhraní a odstranění vazeb nerelevantních pro IS OPŽP – Půjčky se zachováním stávající funkcionality v souběžně provozovaném IS OPŽP;
* vytvoření dokumentace k výše uvedeným částem IS OPŽP – Půjčky ve struktuře administrátorská, uživatelská, provozní, dokumentace k rozhraní pro externí IS. Revize stávající dokumentace IS OPŽP se zohledněním výše provedených změn.

1. Předání a převzetí díla, licence
   1. Zhotovitel předá informaci o zapracování předávaného celku Objednateli, současně předá Objednateli dokumentaci a umístí zdrojové kódy do prostředí Objednatele (na Git server Objednatele pro distribuovanou správu verzí zdrojových kódů) a připraví na testovací verzi systému (v prostředí Objednatele, pokud po vzájemné dohodě nebude určeno jinak) dílo k testování. K tomu je Objednatel povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost.
   2. Objednatel provede testování díla, jeho průběh a výsledky předá Zhotoviteli.
   3. Pokud Objednatel shledá v procesu testování díla zásadní vady v implementaci nastavení procesu nebo ve funkcionalitě, které není možné ihned Zhotovitelem opravit, ukončí testování, informaci předá Zhotoviteli, který je povinen do 3 pracovních dnů vady odstranit. Zhotovitel vady odstraní a dle čl. 3.1 této Smlouvy opět předá Objednateli dílo k testování. K tomu je Objednatel povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost.
   4. Pokud Objednatel neshledá v procesu testování vady díla, které by znemožňovaly či podstatně omezovaly užití díla Objednatelem nebo které by spočívaly v nedodržení povinnosti provést Dílo kompletní (zejména vyhotovení a předání dokumentace k software), akceptační protokol (podepsaný ředitelem Odboru IT SFŽP ČR, nebo vedoucím Oddělení vývoje IS SFŽP ČR a současně podepsaný i vedoucím Oddělení III. – financování projektů, reporting OPŽP, IFN a NPŽP Odboru financování projektů II Sekce ekonomické a zástupcem Zhotovitele) a vyplněné testovací scénáře předá Zhotoviteli s pokynem k nasazení do provozního prostředí (k termínu dohodnutému mezi Objednatelem a Zhotovitelem).
   5. Zhotovitel umístí dílo do provozního prostředí Objednatele a předá finální verzi dokumentace k zapracovanému celku Objednateli. K tomu je Objednatel povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost. Okamžikem umístění díla do provozního prostředí Objednatele a předáním finální verzi dokumentace k dílu Objednateli se považuje dílo za dokončené a předané.
   6. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost k provedení díla podle této Smlouvy, a to zejména v případě, že určité charakteristiky díla nebudou zcela zřejmé či by jejich realizace byla neúčelná anebo v případě jiných dotazů Zhotovitele týkajících se díla. Každý dotaz Zhotovitele související s vytvářením díla je Objednatel povinen zodpovědět nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho přijetí. V případě, že je Objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti nezbytné pro provedení díla a z těchto důvodů není možné pokračovat v provádění díla Zhotovitelem, splní Zhotovitel svůj závazek provést dílo tím, že dokončí ty části díla, jež je možné vytvořit bez součinnosti Objednatele (bez chybějících podkladů) a poskytne tyto části díla Objednateli.
   7. Zhotovitel se zavazuje předat dílo Objednateli do 1. 11. 2018. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.2 této Smlouvy.
   8. Zhotovitel uděluje Objednateli výhradní oprávnění (licenci) k výkonu práva užívat dílo, které bylo vytvořeno Zhotovitelem a předáno Objednateli při plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy. Licenci k dílu nabývá Objednatel uhrazením ceny díla dle této Smlouvy. Objednatel je oprávněn software užít jeho rozmnožováním, přičemž však Objednatel není oprávněn software rozšiřovat (zejména prodejem hmotných rozmnoženin ze software). Licence k software není územně, časově ani množstevně omezena. Objednatel je oprávněn software užít pro svou vlastní potřebu a v souladu s určením software. Objednatel není povinen licenci k software využít. V případě provedení úprav (patches), aktualizací (updates), vylepšení (upgrades) či jiných změn software ze strany Zhotovitele je licence poskytnuta i k takto změněnému software. Případným zánikem Objednatele přechází licence k software na jeho právního nástupce.
2. Práva a povinnosti smluvních stran
   1. Objednatel si je vědom toho a souhlasí s tím, že kvalita plnění Zhotovitele je přímo závislá na kvalitě součinnosti Objednatele. Objednatel odpovídá za právní a metodickou korektnost svých pokynů, faktickou i právní správnost podkladů předaných či určených Zhotoviteli k provedení díla a za Objednatelem navrhované a Objednatelem schválené postupy Zhotovitele. Objednatel se zavazuje v zájmu řádného plnění této Smlouvy sledovat a posuzovat plnění Zhotovitele a poskytnout Zhotoviteli vždy v dostatečném předstihu veškerou potřebnou součinnost a spolupráci potřebnou ke splnění závazků Zhotovitele podle této Smlouvy, a to zejména tím, že:

* Zhotoviteli poskytne dle potřeby úplné a včasné informace;
* Zhotoviteli poskytne podklady, zpřístupní data, autorská díla, počítačové programy, databáze a zařízení potřebné k řádnému plnění povinností Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy a umožní jejich řádné užití (tak, aby tímto užitím nebyla porušena jakákoli práva třetích osob ani právní předpis);
* poskytne Zhotoviteli plný přístup k veškerému, zejména programovému vybavení (včetně databáze Oracle) a k automatizovanému i neautomatizovanému IS OPŽP a IS OPŽP - Půjčky v rozsahu nezbytném pro řádné plnění této Smlouvy;
* nezmění bez písemného souhlasu Zhotovitele programové prostředí Objednatele, které souvisí s během IS OPŽP a IS OPŽP – Půjčky. Programovým prostředím se mj. rozumí verze a umístění databáze Oracle, Java, operačního systému a serveru, na kterém bude IS OPŽP a IS OPŽP – Půjčky provozován;
* umožní Zhotoviteli vstup do potřebných prostor pro řádné plnění této Smlouvy;
* zajistí přítomnost kvalifikovaných zaměstnanců a jejich aktivní spolupráci v průběhu plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy.
  1. V případě prodlení Objednatele s plněním povinností plynoucích pro něj z této Smlouvy se o dobu tohoto prodlení staví lhůty k plnění Zhotovitele.
  2. Zhotovitel odpovídá za to, že plnění bude poskytnuto v souladu s touto Smlouvou. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vytvoří a plnění bude poskytovat podle svých nejlepších znalostí a schopností, řádně a s odbornou péčí, na základě spolupůsobení Objednatele.
  3. Strany se zavazují k vyvinutí maximální snahy k předcházení škodám. Tato povinnost zahrnuje i povinnost Objednatele zálohovat data vytvářená pomocí IS OPŽP a IS OPŽP – Půjčky, a to formou přírůstkových záloh (*„point in time recovery“*) u databáze Oracle a formou vytvoření zálohy všech dat, nejméně jednou denně u databáze Oracle a u těch datových zdrojů, které Zhotovitel písemně určí – pro vyloučení pochybností se strany dohodly, že Zhotovitel neodpovídá za újmu, která vznikne porušením povinnosti Objednatele dle tohoto bodu.
  4. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy.

1. CEna a platební podmínky
   1. Celková cena za provedení díla této Smlouvy činí 646.800 Kč bez DPH.
   2. Je-li Zhotovitel plátcem DPH, k ceně uvedené v čl. 5.1 bude vždy připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši dle sazby odpovídající zákonné úpravě účinné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
   3. Cena zahrnuje veškeré a konečné náklady spojené s realizací díla. Žádné další práce, dodávky, služby, činnosti ani cestovní náhrady nebudou samostatně účtovány.
   4. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli cenu za provedení díla na základě daňového dokladu do 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. Vystavený daňový doklad musí být předložen ve dvou vyhotoveních a svou povahou odpovídat pojmu účetního dokladu podle ustanovení § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a musí splňovat náležitosti obsažené v ustanovení § 29 zákona č. 253/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 435 občanského zákoníku. Daňový doklad musí obsahovat:

* číslo veřejné zakázky: VZ č. 1/2016
* systémové číslo VZ na E-ZAK: P16V00000015
* číslo smlouvy: 701/2018

K daňovému dokladu musí být přiložen protokol o předání díla a soupiska provedených prací s oceněním každé jednotlivé položky.

* 1. Obě smluvní strany souhlasí, že povinnost úhrady ceny za provedení díla dle čl. 5.4 této Smlouvy je splněna dnem, kdy byla tato částka odepsána z účtu Objednatele.
  2. Objednatel není povinen proplatit fakturu, která nemá sjednané nebo zákonem stanovené náležitosti, pokud požádal Objednatel o její doplnění nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy ji prokazatelně obdržel. Za písemné oznámení se považuje i oznámení učiněné elektronickými prostředky. Lhůta splatnosti faktury počíná běžet dnem, kdy Objednatel obdržel fakturu odpovídající obecně závazným právním předpisům a této Smlouvě.

1. Odpovědnost za vady, reklamace
   1. Není-li výslovně smluveno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Zhotovitele za vady plnění příslušnými obecně závaznými předpisy. Nesplňuje-li předmět plnění vlastnosti stanovené touto Smlouvou, má vady.
   2. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Zhotoviteli zjištěné vady díla poté, co je zjistil, a to způsobem stanoveným v čl. 6.7 této Smlouvy.
   3. Zhotovitel poskytuje záruku za dodání a funkčnost díla tak, jak je to stanoveno touto Smlouvou. Záruční doba činí 2 roky od předání díla Objednateli. Během záruční doby provádí Zhotovitel odstranění vad dle čl. 6 této Smlouvy bezplatně.
   4. Zhotovitel se zavazuje započít s odstraněním vady nejpozději do 2 pracovních dní od doby, kdy se o nich dozvěděl, nedojde-li po projednání k dohodě o jiném termínu.
   5. Pokud Zhotovitel nezapočne s odstraňováním vady díla ve lhůtě stanovené v čl. 6.4 této Smlouvy, může Objednatel odstranit takovou vadu prostřednictvím třetí osoby na účet Zhotovitele, a to po předchozím upozornění Zhotovitele v písemné podobě. Zhotovitel uhradí účelně vynaložené náklady na odstraňování vady Objednateli do 30 dnů ode dne, kdy obdržel od Objednatele potřebné účetní doklady prokazující jejich vynaložení.
   6. Pokud Zhotovitel prokáže, že za zjištěné vady nenese odpovědnost, nemůže od něj Objednatel požadovat úhradu sjednané smluvní pokuty.
   7. Reklamaci je Objednatel povinen učinit písemně, prostřednictvím e-mailu či faxem s technickým popisem vady.
   8. Pro vyloučení pochybností strany uvádí, že za vadu díla se pro účely této Smlouvy nepovažuje zejména:
2. Taková vlastnost Díla, která vyplývá z nesprávného, nedostatečného nebo neúplného poskytnutí součinnosti Objednatele dle této Smlouvy;
3. Taková vlastnost Díla, která vznikla v důsledku pokynů Objednatele.
4. Sankce
   1. V případě porušení povinností dle čl. 8.1 této Smlouvy, anebo i v případě jakéhokoliv neoprávněného použití dat Objednatele, za které bude odpovídat v rámci realizace předmětu této Smlouvy Zhotovitel, bude Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.
   2. V případě prodlení Zhotovitele s provedením díla dle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení, maximálně však může součet smluvních pokut z této Smlouvy, na které vznikne Objednateli podle této Smlouvy právo, činit ve svém souhrnu částku ve výši 15 % z ceny díla.
   3. Nezaplatí-li Objednatel cenu za poskytnuté služby včas, je povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy občanského práva. Po dobu prodlení Objednatele s placením ceny díla, není Zhotovitel povinen plnit své povinnosti podle této Smlouvy.
5. Mlčenlivost a důvěrnost
   1. Zhotovitel je povinen během plnění této Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v rámci poskytování plnění dle této Smlouvy dozvěděl, či se v budoucnu dozví, a které by mohly Objednateli způsobit škodu, a nesmí tyto skutečnosti použít ve prospěch svůj nebo třetí osoby. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje též na zaměstnance Zhotovitele a jeho subdodavatele, a ty Zhotovitel zaváže k mlčenlivosti písemnou smlouvou.
   2. Povinnost dodržování důvěrnosti informací dle čl. 8.1 této Smlouvy se nevztahuje na informace:

* které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením ustanovení tohoto článku ze strany Zhotovitele;
* které jsou Zhotoviteli známy a byly mu volně k dispozici ještě před přijetím těchto informací od Objednatele;
* které jsou následně Objednateli sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána;
* jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.
  1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli součinnost při výkonu finanční kontroly prováděné podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s předmětem plnění dle této Smlouvy. Účetní doklady budou zachovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
  3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a tato Smlouva, popřípadě její části, budou zveřejněny v souladu s daným ustanovením.
  4. Práva a povinnosti stran související s ochranou osobních údajů, může upravit zvláštní smluvní ujednání stran respektující výše uvedené povinnosti Objednatele a Zhotovitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

1. Trvání smlouvy
   1. Tuto Smlouvu lze ukončit naplněním jejího předmětu tak, jak je specifikován touto Smlouvou, dohodou smluvních stran, výpovědí, nebo odstoupením od Smlouvy.
   2. Tato Smlouva může být vypovězena kteroukoliv smluvní stranou i bez uvedení důvodu s výpovědní lhůtou v délce 2 měsíců. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď prokazatelným způsobem doručena.
   3. Kterákoliv smluvní strana může od této Smlouvy písemně odstoupit s účinností od doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně v případě:

* podstatného porušení Smlouvy, po předchozí písemné výzvě ke splnění ve lhůtě minimálně 14 dní;
* pravomocného rozhodnutí o úpadku druhé smluvní strany a podání insolvenčního návrhu druhou smluvní stranou na sebe samu jako dlužníka;
* a dále v případě, že právo na odstoupení výslovně vyplývá z jiných ustanovení této Smlouvy.
  1. Veškeré úkony dle této části se doručují doporučenou poštou druhé smluvní straně na korespondenční adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy, není-li druhou stranou oznámena jiná adresa, anebo osobně.
  2. Pokud některá ze smluvních stran odmítne převzít výpověď nebo odstoupení od Smlouvy nebo neposkytne součinnost potřebnou k jejich řádnému doručení, považuje se výpověď nebo odstoupení za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení. Obálka musí být zřetelně označena slovy: „VÝPOVĚĎ“ nebo „ODSTOUPENÍ“.
  3. V případě pozbytí účinnosti této Smlouvy před provedením díla Zhotovitelem z jakéhokoliv důvodu, náleží Zhotoviteli odměna za již dokončené části díla.

1. Závěrečná ujednání
   1. Neoddělitelnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

* Příloha č. 1 – Schéma procesu přípravy smlouvy pro projekty NPŽP;
* Příloha č. 2 – Schéma procesu přípravy smlouvy pro projekty IFN;
* Příloha č. 3 – Příklad návrhu splátkového kalendáře;
* Příloha č. 4 – Třídění vlastních zdrojů dle právních forem žadatele;
* Příloha č. 5 – Číselník zajišťovacích instrumentů;
* Příloha č. 6 – Šablona protokolu vyhodnocení zástav;
* Příloha č. 7 – Šablona Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky;
* Příloha č. 8 – Šablona Smlouvy o poskytnutí podpory z prostředků IFN prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky;
* Příloha č. 9 – Šablona splátkového kalendáře;
* Příloha č. 10 – Šablona Rozpisu předpokládaného financování projektu v letech;
* Příloha č. 11 – Šablona „Stanovení finančních oprav, které se použijí pro výdaje spolufinancované z prostředků EU a SFŽP ČR v rámci OPŽP v případě porušení povinností při zadávání zakázek/veřejných zakázek“;
* Příloha č. 12 – šablona „Stanovení finančních oprav za porušení povinností stanovených ve Smlouvě sankcionovaných v souladu s čl. VIII, bodem 1.4, nižším odvodem, než činí výše porušení rozpočtové kázně“.
  1. Vztahy, které nejsou v této Smlouvě zvlášť upraveny, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Všechny lhůty sjednané ve dnech se rozumí v kalendářních dnech.
  2. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu  
     se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel  
     a bude o tom bezodkladně informovat poskytovatele.
  3. Zhotovitel si v době uzavření této Smlouvy není vědom žádných okolností, které by zakládaly možný střet zájmů, nebo které by mu zabraňovaly plnit povinnosti podle této Smlouvy.
  4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna převést nebo postoupit tuto Smlouvu nebo její část nebo práva a povinnosti z ní vyplývající bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
  5. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných předpisů České republiky.
  6. Veškerá oznámení, souhlasy, potvrzení a další úkony v souvislosti s touto Smlouvou a jejím plněním budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a budou doručeny osobně, kurýrní službou, faxem, doporučenou poštou, prostřednictvím datové schránky, faxem nebo e-mailem k rukám určené kontaktní osoby, není-li touto Smlouvou ujednáno jinak.
  7. Veškeré spory, které vzniknou na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří urovnat dohodou, budou řešeny v občanském soudním řízení před soudy České republiky.
  8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
  9. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými dodatky, číslovanými ve vzestupné řadě a podepsanými oprávněnými osobami. Změna této Smlouvy méně přísnou právní formou se vylučuje.
  10. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisu poslední smluvní stranou.
  11. Tato Smlouva nabývá účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv.
  12. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly a její text odpovídá jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Praze dne V Praze dne

*za objednatele* *za zhotovitele*

**Ing. Petr Valdman** **Tomáš Zvěřina**

ředitel SFŽP ČR jednatel