Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. V2018-261/OMI ze dne 14.5.2018

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel:  				Město Nový Jičín

Se sídlem:				Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín

Zastoupen:                			PhDr. Jaroslavem Dvořákem, starostou města

IČO:					00298212

Bankovní spojení: 			Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín

Číslo účtu:				326801/0100

Zástupce ve věcech smluvních: 	PhDr. Jaroslav Dvořák, starosta města

Zástupci ve věcech technických

a realizace stavby:  	xxx

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:   	            		VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

Se sídlem:          			Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín

Zastoupen:				Ing. Tomášem Vytlačilem, jednatelem společnosti

IČO: 					27833062

DIČ:					CZ27833062

zapsán v obchodním rejstříku u KS soudu v Ostravě pod sp. zn.  C 30819

Bankovní spojení:			KB, a.s.

Číslo účtu: 				43-1341830277/0100

Zástupce ve věcech smluvních: 	Ing. Tomáš Vytlačil

Zástupce ve věcech technických

a realizace stavby (stavbyvedoucí): xxx

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Energetické úspory ZŠ Tyršova - družina Jiráskova v Novém Jičíně “ a potřeby víceprací uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek ke Smlouvě o dílo č. V2018-261/OMI ze dne 14.5.2018 tohoto znění:

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:

### „3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou panem Ing. Pavlem Vaňkem, ENDUM CZ s.r.o., Dělnická 336, Mořkov 742 72, IČO 03852024, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1  a  oceněným soupisem víceprací a méněprací, který je přílohou č. 2  a nedílnou součástí této smlouvy.“

2. V článku V. – Doba a místo plnění se mění znění odstavce 5.2.1, který nově zní takto:

### „5.2.1  Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli nejpozději dne 10.10.2018.“

3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH 4.493.234,83 Kč  tj. 5.436.814,14 Kč s DPH (sazba 21%).“

4. V článku VI. – Cena díla se mění ustanovení odstavce 6.1.2, který nově zní takto:

„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněného soupisu víceprací a méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“

5. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací a méněprací.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

3. Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

4.  Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací a méněprací

V Novém Jičíně dne			        	 	                V Novém Jičíně dne

Za objednatele:                                                                        Za zhotovitele:

Město Nový Jičín                                                                     VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

------------------------                                                                   -------------------------

PhDr. Jaroslav Dvořák                                                           Ing. Tomáš Vytlačil

starosta města                                                                          jednatel společnosti