SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zhotovitel:		GKCZ s.r.o.

500 06 Hradec Králové, Pod Zámečkem 283

zastoupený ve věcech smluvních i technických: 
Ing. Tomášem Kunartem, jednatelem

IČO: 026 53 290

zapsaná v oddílu C, vložka 33263 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Bankovní spojení: Fio banka, a.s., Masarykovo náměstí 511, Hradec Králové, 500 02

číslo účtu: xxxxx

Objednatel:		Město Jičín

506 47 Jičín 1, Žižkovo nám. 18

IČO: 00271 632, DIČ CZ 00271632

Zastoupený -ve věcech smluvních: Ing. Ondřejem Bodlákem, vedoucím odboru ÚPaRM

-ve věcech technických: xxxxx

- Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat 102 kusů scanovaných leteckých snímků z let 1936-1938 takto:

- Postup zpracování

  - kontrola všech snímků, poškozené nebo netypické snímky ručně nebo automaticky upravit

  - provést barevnou korekci snímků

  - každý snímek usadit do souřadnic (S-JTSK Krovak EastNorth)

  - vybrat nejlepší možnost z přesahů snímků a sjednotit je

  - barvu RGB 255-255-255 změnit na 254-254-254

- Seznam výstupů

    - jednotlivé georeferencované snímky (s již provedenými kroky ad a., ad b.)

    - soubory rozřezané dle kladu ZMVM 1:10000, formát nekomprimovaný TIFF + TFW

    - přehledka ve formátu ArcGis MXD, soubory seskupené dle skupin buď do "unmanaged raster catalog", nebo "mosaic raster dataset"

- Objednatel se zavazuje při provádění díla spolupůsobit, dokončené dílo převzít a zhotoviteli za řádně provedené dílo zaplatit a to za podmínek a v termínu touto smlouvou sjednaných. Objednatel se zavazuje nejpozději do 14 dnů od účinnosti smlouvy předat zhotoviteli jako podklad pro  zhotovení díla 102 kusů leteckých snímků ve formátu nekomprimovaný TIFF, 600 DPI, 256 barev šedi.

- Případné dohodnuté změny díla oproti jeho rozsahu, který je sjednán touto smlouvou, musí být smluvními stranami sjednány předem ve formě písemného dodatku k této smlouvě včetně důsledků těchto změn na výši sjednané ceny díla, jinak platí, že jde o plnění v rámci této smlouvy o dílo.

- Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo uvedené v odstavci I. této smlouvy do 10 týdnů od účinnosti této smlouvy.

- V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání celého díla, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny za každý den prodlení.

- Zhotovitel se zavazuje postupovat podle pokynů objednatele.

- Cena díla

- Cena za provedení díla byla dohodnuta mezi objednatelem a zhotovitelem a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 19.7.2018, jež tvoří přílohu č. 1 smlouvy, a činí:

Cena celkem: 61.710,- Kč (zhotovitel není plátce DPH)

- Tato cena je stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Do ceny jsou zahrnuty veškeré náklady či poplatky a další výdaje, které zhotoviteli při realizaci díla vzniknou nebo mohou vzniknout.

- Objednatel je povinen zaplatit dohodnutou cenu ve lhůtě 21-ti dnů po doručení daňového dokladu (faktury) zhotovitelem. Daňový doklad – fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po předání předmětu díla, resp. po písemném odsouhlasení díla objednatelem. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a § 435 obč. zákoníku. V případě opožděné platby má zhotovitel právo vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,3 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

- Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena cena nebo jiná náležitost faktury, je objednatel oprávněn tuto fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury zpět zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

- Ostatní ujednání

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě odpovídající požadavkům objednatele.

- Splatnost veškerých smluvních pokut účtovaných podle této smlouvy smluvní strany sjednávají na 10 dní od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty stranou oprávněnou straně povinné. Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo strany oprávněné na náhradu škody.

- Zhotovitel se zavazuje:

- Použít předané podklady pouze po dobu platnosti smlouvy za účelem stanoveným v této smlouvě

- Zajistit ochranu a zabezpečit podklady proti zcizení, zneužití a využití třetí osobou

- Neposkytovat podklady jiným osobám

- Nevytvořit pro třetí osobu shodné či zaměnitelné dílo s využitím díla vytvořeného na základě přebíraných podkladů

- Nepoužívat podklady ani výsledné dílo k reklamním a prezentačním účelům

- Podklady ani výsledné dílo dále nepublikovat, nepřetiskovat, nedistribuovat

V případě porušení podmínek uvedených v tomto odstavci je zhotovitel povinen nahradit objednateli vzniklou škodu.

- Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 12 měsíců počínající běžet od předání díla objednateli. Zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit nejdéle do 15 dnů od jejich nahlášení objednatelem.

- Odstoupení od smlouvy

- Objednatel je oprávněn (kromě případů uvedených v § 2001 a násl. občanského zákoníku) od této smlouvy písemně odstoupit, jestliže se zhotovitel ocitne v prodlení s dodáním díla delším než 30 dní.

- Odstoupení musí být učiněno písemně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, ustanovení o smluvních pokutách do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody.

- Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je vyloučeno měnit ji jinak než písemnými dodatky k této smlouvě podepsanými objednatelem a zhotovitelem. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že tato smlouva podléhá tomuto uveřejnění, smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle neprodleně od uzavření smlouvu včetně metadat správci registru smluv k uveřejnění, s vyloučením resp. znečitelněním těch informací, které jsou ze zákona vyňaty z povinnosti uveřejnění.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je souhlasným, svobodným a vážným projevem jejich pravé vůle a že ji neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1: Cenová nabídka ze dne 19.7.2018

V Jičíně dne:						V Hradci Králové dne:

Objednatel:						Zhotovitel:

.........................................				.........................................

(razítko a podpis)					(razítko a podpis)