ev.č. objednatele: B 0018/18 	ev.č. zhotovitele:

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

na realizaci akce „Demolice RD č. p. 126, 01.012 ochrana území obce NH, stavba č. 5756“

uzavřené, dne 1.8.2018 mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Povodí Odry, státní podnik

sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava; doručovací číslo  701 26

IČO: 	70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č.584

Zhotovitel:	Tomáš Foros

sídlo 	Široká Niva 203, 792 01

IČO:	49567578

DIČ:	xxx

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 20. bod 20.1. dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

čl. 5.  Doba plnění   			- v bodě 5.1. se se mění termín dokončení díla

5.1.	Termín dokončení a předání díla objednateli je do 30.4.2019

Důvodem prodloužení doby realizace akce je koordinace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie umístěného na RD č.p. 126 se společností ČEZ Distribuce, a.s..

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Ostravě dne	27.9.2018					v Široké Nivě dne

Ing. Jiří Pagáč							Tomáš Foros

generální ředitel