Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

## uzavřené dne 16. června 2016 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona
č.  526/1990 Sb., o cenách v platném znění

č. smlouvy objednatele:  645 390 018 / 2016 / D01

č. smlouvy zhotovitele: 1-01-16-017/DGDP

„Oprava 1. TK v TÚ Poděbrady - Babín“

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 709 94 234	DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH

zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384	zastoupená Ing. Pavlem Surým, generálním ředitelem

Osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních:

(dále jen „ objednatel“)

1.2 Zhotovitel:	STRABAG Rail a.s.

se sídlem Ústí nad Labem, Železničářská 1385/29, Střekov,

400 03 Ústí nad Labem - Střekov

IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949, plátce DPH

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,      oddíl B, vložka 1370

Zastoupena:  Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

2.1	Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. 11 – Závěrečná ustanovení, bodu 11.1 Smlouvy o dílo „Oprava 1. TK v TÚ Poděbrady – Babín“ č. smlouvy objednatele:  645 390 018 / 2016 / D01, č. smlouvy zhotovitele: 1-01-16-017/DGDP (dále též „Smlouva o dílo“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

2.2	Platností a účinností tohoto Dodatku č. 1 dochází ke změně v čl. 5 – Cena díla, v odstavci 5.1 Smlouvy o dílo, kde se původní znění nahrazuje následujícím:

„5.1 Cena díla celkem je stanovena jako nejvýše přípustná a činí:

Cena bez DPH ……………………..………………………….….25 084 799,91 Kč

Cena za dílo bez DPH slovy: dvacet pět milionů osmdesát čtyři tisíc sedm set devadesát devět korun českých a čtyřicet devět haléřů.“

2.3 Zdůvodnění změny ceny díla provedené tímto Dodatkem č. 1:

Méněpráce – 1) Položka č. 20 – Zhotovitel dodal odlišnou pryžovou přejezdovou konstrukci, než bylo předpokládáno. Dodaná přejezdová konstrukce obsahuje menší množství pojistek proti posunu.

2) Položky č. 47, 49, 86,100 – V průběhu ojedinělé výměny pražců bylo zjištěno, že některé pražce pod přejezdovou konstrukcí kde se předpokládala jejich kompletní výměna, jsou v dobrém stavu. Na základě této skutečnosti bylo domluveno, že výměna včetně návazných položek nebude provedena.

3) Položka č. 51 – Zhotovitel díky vhodnému naplánování harmonogramu prací včetně silničních uzavírek mohl při svařování kolejnic provést průběžné svařování, kterým snížil počet potřebných svarů ke zřízení BK.

4) Položka č. 53 – Díky vhodným klimatickým podmínkám při zřizování BK nebylo zhotovitelem prováděno dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu (napínání).

Položkový soupis méně prací je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy a tvoří jeho nedílnou přílohu č. 1.

Rekapitulace:

Cena bez DPH (původní, základní)………………………………25 280 786,49 Kč

Snížení ceny na základě Dodatku č. (méněpráce)……………………195 986,58 Kč

Článek 3 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  DODATKU Č. 1

3.1	Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním zněn

3.2	Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.

3.3	Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

3.4	Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

3.5 	Příloha č. 1 - Vyčíslení méněprací

V Praze dne 3. 8. 2016	V Ústí nad Labem dne 2. 8. 2016

Objednatel:						Zhotovitel:

…….……………………………			  …….……………………………

Ing. Pavel Surý       	Ing. Ondřej Novák

generální ředitel	předseda představenstva

STRABAG Rail a.s.

…….……………………………

Ing. Luboš Tomášek

člen představenstva

STRABAG Rail a.s.