DODATEK č. 11

smlouvy o dílo č. ONIR 428/2009,

uzavřené dne 29.12.2009,

na zpracování projektu rekonstrukce historické budovy Národního muzea

a projektu spojovací chodby (dále je „smlouva o dílo“)

číslo smlouvy objednatele: ONIR 428/2009

číslo smlouvy zhotovitele:  NM/1049/2010

dodatek č. 11 evidovaný pod č. objednatele: 2018/5733/NM

___________________________________________________________________________

- SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:					Národní muzeum

Sídlo:						Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1

Osoba oprávněná jednat za objednatele:	PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., generální ředitel

IČ:						00023272

DIČ:						CZ00023272

bankovní spojení				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:					Sdružení „Národní muzeum“

1. Zmocněnec sdružení:				VPÚ DECO PRAHA a.s.

Sídlo:						Podbabská 1014/20, 160 00  Praha 6

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele:		Ing. Lubor Hoďánek, MBA – předseda představenstva

Ing. Václav Sejk – místopředseda představenstva

IČ:						60193280

DIČ:						CZ60193280

Zápis v Obchodním rejstříku:			vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,

vložka 2368

a

2. člen sdružení:				SUDOP PRAHA a.s.

Sídlo:						Olšanská 1a, 130 80  Praha 3

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele:		Ing. Tomáš Slavíček – předseda představenstva

Ing. Ivan Pomykáček – místopředseda představenstva

IČ:						25793349

DIČ:						CZ25793349

Zápis v Obchodním rejstříku:			vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,

vložka 6088

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, v souladu s ustanovením článku 16. odst. 16.1.  smlouvy o dílo tento smluvní dodatek č. 11:

- PŘEDMĚT DODATKU

1.    V článku 3. smlouvy o dílo označeném  CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY se upravuje znění    .          v odst. 3.1 následovně:

1.1.  V odst. 3.1. se mění cenové tabulky za výkon projektové instrukce (PI) a za autorský dozor (AD)       následovně:

| Původní počet hodin PI max. 6 500 hod. a´460 Kč | 2 990 000,- Kč |
| --- | --- |
| Navýšení počtu hodin za PI o 3 000 hod. a´460,- Kč | 1 380 000,- Kč |
| Cena celkem za PI max. 9 500 hod. a´460,- Kč (bez DPH) | 4 370 000,- Kč |

Důvodem navýšení počtu hodin je předpokládaný nárůst projektových instrukcí v souvislosti s řešením dodatečných stavebních prací.

| Původní počet hodin AD max. 13 500 hod. a´410,- Kč | 5 535 000,- Kč |
| --- | --- |
| Navýšení počtu hodin za AD o 2 400 hod. a´410,- Kč | 984 000,- Kč |
| Cena celkem za AD max. 15 900 hod. a´410,- Kč (bez DPH) | 6 519 000,- Kč |

Důvodem navýšení počtu hodin je předpokládaný nárůst rozsahu AD při zajištění souladu prováděné rozsáhlé a komplikované stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

1.2. V odst. 3.1. se upravuje sjednaná cena celkem bez DPH takto:

Celková cena dle smlouvy o dílo vč. dodatku č. 1 až 10 bez DPH:             59 929 480,- Kč

Zvýšení ceny dle dodatku č. 11 bez DPH:                                                        2 364 000, Kč

Nová cena celkem bez DPH:                                                                            62 293 480,- Kč

2..  V článku 4. smlouvy o dílo označeném DOBA PLNĚNÍ se odst. 4.8. upravuje v tomto znění:

Doba plnění se dle čl. 2 odst. 2.2.18 a odst. 2.2.20 stanovuje do 31.3.2019.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 až 10, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 11, zůstávají beze změny.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku ke smlouvě a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že dodatek ke smlouvě byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

- Dodatek č. 11 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

| V Praze dne:……………………….. |  | V Praze dne …………………… |
| --- | --- | --- |

Za objednatele:							Za zhotovitele:

……………………………………………

Ing. Lubor Hoďánek, MBA

předseda představenstva

……………………………………….....				……………………………………………

PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.					Ing. Václav Sejk

generální ředitel Národního muzea				místopředseda představenstva