Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace

z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou

Smluvní strany:

Město Rokytnice nad Jizerou, zastoupená Ing. Petrem Matyášem – starostou města

Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou

IČO 00276057

Číslo účtu:

dále jen "poskytovatel" na straně jedné

a

Vodohospodářské sdružení Turnov, zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, Předsedou Rady sdružení VHS Turnov

Antonína Dvořáka 287, 511 01  Turnov

IČO: 49295934

číslo účtu

dále jen "příjemce " na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 159 a násl.zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších přepisů, podle zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů tuto

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou:

Článek I.

Předmět smlouvy

Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Města Rokytnice nad Jizerou na realizaci investičních akcí:

- Rokytnice nad Jizerou – 483 - výstavba vodovodu v lokalitě Vilémov

- Rokytnice nad Jizerou – 319 - prodloužení vodovodu a kanalizace v Dolní Rokytnici

Realizovaných dle projektové dokumentace stavby zpracované Ing. Jaroslavem Vávrou a Ing. Petrem Kořínkem.

Realizace obou akcí představuje:

Výstavba vodovodu v lokalitě Vilémov
vodovodní řad A z PE 100 SDR 11 RC 2 D 90	délky 1221,2 m
vodovodní řad B z PE 100 SDR 11 RC 2 D 90	délky 106,6 m
vodovodní řad C z PE 100 SDR 11 RC 1 D 63	délky 159,3 m
vodovodní řad D z PE 100 SDR 11 RC 1 D 63	délky 75,4 m
vodovodní řad E z PE 100 SDR 11 RC 2 D 90	délky 41,1 m
vodovodní řad F z PE 100 SDR 11 RC 2 D 90	délky 37,8 m
celková délka vodovodních řadů z PE 100 SDR 11 je 1641,4 m

Součástí výstavby zásobního vodovodního řadu bude vybudování 36 veřejných částí vodovodních přípojek. V rámci výstavby vodovodu bude realizována jedna redukční šachta a dále bude realizován protlak pod komunikací ŘSD.

Prodloužení vodovodu a kanalizace v Dolní Rokytnici

Vodovodní řad V1/1 z PE 100 RC 2 SDR 11 D 90	délky 87 m

Vodovodní řad V1 z PE 100 RC 2 SDR 11 D 90	délky 590 m

Celková délka vodovodních řadů z PE 100 SDR 11 RC 2 je 677 m

Kanalizační stoka S1 z PVC SN 12 DN 250	délky 365 m

Kanalizační stoka S1/1 z PVC SN 12 DN 250	délky 50 m

Kanalizační stoka S2 z PVC SN 12 DN 300	délky 126 m

Celková délka kanalizačních stok je 341 m

Součástí výstavby vodovodu a kanalizace bude i výstavba 15ti veřejných částí přípojek.

Obnova povrchů – v rámci stavby v obou lokalitách bude v dotčených úsecích po stavbě veřejného osvětlení, vodovodu a kanalizace obnoven asfaltový povrch místní komunikace v celé šíři vozovky.

Dodavatelem stavby je korporace ŠEBESTA VHS, v.o.s., Želivského 14a, 466 04 Jablonec nad Nisou. Technický dozor stavby zajišťuje Ing. Hana Uhlířová a Ing. Jaromír Beran.

Celková cena díla představuje částku 18 814 876,- Kč (bez DPH, včetně rezervy stavebních prací ve výši 700 tis. Kč)

Termín realizace stavby je ve smlouvě o dílo nestaven od března 2018 do 27. 9. 2018.

Článek II.

Účel, výše dotace a její uvolnění

Celková výše investiční dotace z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou činí  Kč 480  000,-- (slovy: čtyři sta osmdesát tisíc korun českých)

Dotace bude poskytnuta do 20 dnů od podpisu veřejnoprávní smlouvy. Dotace je určená na financování dvou investičních akcí, každá akce bude podpořena stejným dílem, tedy částkou 240 tis. Kč.

Článek III.

Podmínky čerpání dotace

- Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze k výdajům uvedeným v čl. I. této smlouvy a v souladu s podmínkami v této smlouvě uvedenými.

- O použití a využití poskytovatelem poskytnutých finančních prostředků povede příjemce samostatnou průkaznou evidenci.

- Do způsobilých výdajů na realizaci investiční akce se započítávají jen ty uhrazené výdaje, které vzniknou příjemci v souvislosti s realizací investiční akce. Daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH") není považována za způsobilý výdaj, neboť příjemce uplatní nárok na odpočet DPH na vstupu.

- Příjemce se zavazuje dotaci vyúčtovat nejpozději do 31. 5. 2019, a to předložením závěrečného vyúčtování.

- K závěrečnému vyúčtování předloží příjemce kopie účetních resp. daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, paragony, výdajové pokladní doklady) týkající se realizace investiční akce dle čl. I této smlouvy, a to minimálně ve výši poskytnuté dotace, včetně výpisů z účtu prokazující úhradu jednotlivých účetních resp. daňových dokladů, ze kterých bude zřejmý účel a způsob využití poskytnuté dotace. Zálohové faktury a jim podobné  doklady se nepovažují za podklad k závěrečnému vyúčtování a nejsou považovány za způsobilé výdaje.

- Příjemce předložil k podpisu této smlouvy následující doklady:

a) individuální žádost o poskytnutí investiční dotace

b) doklad osvědčující oprávnění jednat jménem příjemce nebo za něj

c) kopii smlouvy o dílo

d) rozpočet stavby na CD

- Nevyčerpané resp. neproinvestované poskytnuté finanční prostředky je příjemce povinen nejpozději do 15 dnů od termínu vyúčtování uvedeného v čl. III této smlouvy vrátit na shora uvedený účet poskytovatele pod variabilním symbolem 49295934 (IČO příjemce).

- Rozhodným dnem pro vrácení finančních prostředků výše uvedených je den, kdy je platba připsána na účet poskytovatele dotace.

- Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení s likvidací, je příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace nejpozději 10 dní před tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvidací.

Článek IV.

Kontrola hospodaření

Příslušené orgány poskytovatele jsou oprávněny zejména v souladu s § 9 odst. 2 zákona                  č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, provádět kontroly dodržení účelu a podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta a čerpána.

ČlánekV.

Závěrečná ustanovení

- Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu. Příjemce dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlovua byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených poskytovatelem.

- Veškeré změny a doplňky k této smlouvě lze činit pouze formou písemných, očíslovaných dodatků.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá poskytovatel a dvě vyhotovení obdrží příjemce.

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily a smlouva plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

- Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Rokytnice nad Jizerou dne 19. září 2018 pod číslem usnesení 696.

Rokytnice nad Jizerou dne 27.9.2018			          Turnov dne  27. 9. 2018

Za poskytovatele:							Za příjemce:

..................................................			........................................................

Ing. Petr Matyáš					Ing. Milan Hejduk