ČLENĚNÍ  PŘEDMĚTU  DÍLA  PO  ETAPÁCH

| ČLENĚNÍ dle čl. II odst. 1. smlouvy | POPIS dle čl. II odst. 1. smlouvy | ETAPA dle čl. V., odst. 3. SoD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I. Etapa | II. Etapa | III. Etapa | IV. Etapa | V. Etapa | VI. Etapa | VII. Etapa | VIII. Etapa | IX. Etapa | X. Etapa | XI. Etapa | XII. Etapa | XIII. Etapa |
|  | Technické zhodnocení VCS 3020X doplněním o nové funkcionality |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dodávka a instalace HW komponentů |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Provedení úpravy FW |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  | Dodávka redukcí náhlavních souprav ACCS |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozšíření kapacity telefonního propojení se sítí ALCATEL |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Doplnění telefonního propojení WOC LITE s VCS ACCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dodávka a instalace HW komponentů |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vypracování podkladů pro bezpečnostní akreditaci |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vytvoření radiokomunikačního systému RCOM/CRC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vypracování projektové dokumentace zástavby | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Provedení úpravy rádiových stanovišť systému RCOM/CRC- rádiová síť MACC |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Provedení úpravy rádiových stanovišť systému RCOM/CRC – rádiová síť DISTANC1 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Provedení úpravy rádiových stanovišť systému RCOM/CRC – rádiová síť DISTANC2 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dodávka a instalace rádiových rozhraní k VCS ACCS |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  | Dodávka vybavení pro kontrolu funkčnosti RCOM/CRC |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ČLENĚNÍ dle čl. II odst. 1. smlouvy | POPIS dle čl. II odst. 1. smlouvy | ETAPA dle čl. V., odst. 3. SoD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I. Etapa | II. Etapa | III. Etapa | IV. Etapa | V. Etapa | VI. Etapa | VII. Etapa | VIII. Etapa | IX. Etapa | X. Etapa | XI. Etapa | XII. Etapa | XIII. Etapa |
|  | Dodávka systému ovládání radiostanic RCOMOVL pro CRC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pořízení HW včetně FW pro řízení radiostanic systému RCOM/CRC rádiové sítě MACC, pořízení rozhraní pro VCS 3020X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pořízení HW včetně FW pro řízení radiostanic systému RCOM/CRC rádiové sítě DISTANC1 a DISTANC2 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pořízení rozhraní pro VCS ACCS |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  | Úpravy konferenční části PS 2000IP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pořízení HW komponentů včetně jejich integrace |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Úpravy telefonní části PS 2000IP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pořízení HW komponentů včetně jejich integrace |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dodání systému záznamu hlasu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pořízení HW komponentů včetně integrace s VCS 3020X a RCOM/CRC |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostavba Sítě velení a řízení VzS (LETDS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostavba rádiových stanovišť RCOM/MACC CRC rádiové sítě MACC a souvisejících páteřních částí |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostavba rádiových stanovišť RCOM/CRC rádiové sítě DISTANC1 a souvisejících páteřních částí |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostavba rádiových stanovišť RCOM/CRC rádiové sítě DISTANC2 a souvisejících páteřních částí |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostavba komunikačních uzlů LETDS |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nástroj pro sledování realtime toků |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ČLENĚNÍ dle čl. II odst. 1. smlouvy | POPIS dle čl. II odst. 1. smlouvy | ETAPA dle čl. V., odst. 3. SoD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I. Etapa | II. Etapa | III. Etapa | IV. Etapa | V. Etapa | VI. Etapa | VII. Etapa | VIII. Etapa | IX. Etapa | X. Etapa | XI. Etapa | XII. Etapa | XIII. Etapa |
|  | Typová a provozní certifikace propojení Sítě velení a řízení VzS (LETDS) do Propojovacího uzlu ATM-NIX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zpracování dokumentace pro vydání typové způsobilosti, provedení zkoušek, získání OTZ |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Zpracování podkladů k dokumentaci pro vydání provozní způsobilosti, provedení zkoušek, k získání OPZ |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Zpracování bezpečnostní dokumentace propojení SVŘVzS do ATM-NIX |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozšíření schopností VCS FREQUENTIS 3020X v lokalitě LKKB, LKCV, LKNA a LKPD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Realizace v lokalitě LKKB (dle čl. V, odst. 3 písm i) bod a.) |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  | Realizace v lokalitě LKCV(dle čl. V, odst. 3 písm i) bod b.) |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  | Realizace v lokalitě LKNA(dle čl. V, odst. 3 písm i) bod c.) |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  | Realizace v lokalitě LKPD(dle čl. V, odst. 3 písm i) bod d.) |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  | Náhradní díly |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Náhradní díly pro RCOM/CRC |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Náhradní díly pro VCS 3020X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Náhradní díly pro PS2000IP |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |

| ČLENĚNÍ dle čl. II odst. 1. smlouvy | POPIS dle čl. II odst. 1. smlouvy | ETAPA dle čl. V., odst. 3. SoD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I. Etapa | II. Etapa | III. Etapa | IV. Etapa | V. Etapa | VI. Etapa | VII. Etapa | VIII. Etapa | IX. Etapa | X. Etapa | XI. Etapa | XII. Etapa | XIII. Etapa |
|  | Zaškolení a výcvik provozního a technického personálu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zaškolení a výcvik personálu k systému RCOM/CRC tvořeného rádiovou sítí MACC |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zaškolení a výcvik personálu k systému RCOM/CRC tvořeného rádiovou sítí DISTANC1 a DISTANC2 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zaškolení a výcvik personálu k rádiové části systému VCS 3020X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zaškolení a výcvik personálu k systému RCOMOVL tvořeného rádiovou sítí MACC, část CRC |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zaškolení a výcvik personálu k systému RCOMOVL tvořeného rádiovou sítí DISTANC1 a DISTANC2, část CRC |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zaškolení a výcvik personálu k systému RCOMOVL, část ACCS |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  | Zaškolení a výcvik personálu k necertifikované konferenční a telefonní části |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Zaškolení a výcvik personálu k realtime sledování toků |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zaškolení a výcvik personálu k systému VCS 3020X, rádiová část s upraveným FW |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  | Systémová integrace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Systémová integrace v 1. roce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | Systémová integrace ve 2. roce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | Systémová integrace ve 3. roce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  | Systémová integrace ve 4. roce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |