Dodatek č.1

SML – 0075/18

ke Smlouvě o dílo

SML – 0033/18

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku

- SMLUVNÍ STRANY

  - Objednatel:	Psychiatrická nemocnice Jihlava

Sídlo:	Brněnská 455/54, 586 24 Jihlava

Zastoupený:	MUDr. Zdeňka Drlíková

IČ:	00600601

DIČ:	CZ00600601

Peněžní ústav:	Česká národní banka

Číslo účtu:	33936681/0710

  - Zhotovitel:	PLYNOSERVIS-DOBROVOLNÝ, spol. s r.o.

Sídlo firmy:	                Kosmákova 4795/10

Zápis v OR:	KS Brno, oddíl C, vložka 15131

Zastoupený:	Jiřím Dobrovolným, jednatelem

IČ:	60706031

DIČ:	CZ6070631

Peněžní ústav:	KB Jihlava

Číslo účtu:	33506681/0100

  - Ve smluvních věcech jedná

- za objednatele:	Ing. Marie Veselá, náměstek pro ekonomiku a provoz

- za zhotovitele:	Jiří Dobrovolný, jednatel

V technických věcech jedná

- za objednatele:	Bc. Stanislav Fejt, investiční technik

e-mail: s.fejt@pnj.cz

- za zhotovitele:	Jaroslav Dobrovolný

- Předmět dodatku

  - Předmětem dodatku č.1 je rozšíření díla a změny, na kterých se dohodl objednatel se zhotovitelem oproti původnímu zadání předmětu díla na akci „Psychiatrická nemocnice Jihlava – Výměna kuchyní na odděleních 9A, 9B a Interny“ Smlouvy o dílo SML- 0033/18. Předmět díla čl. II.5. ze dne 25.5.2018.

  - Předmětem plnění dle tohoto dodatku je skutečné provedení stavebních prací a dodávek na kuchyňkách odděleních 9A, 9B, a Interny. Zhotovitel ocenil vícepráce a odečetl méněpráce  požadovaných objednatelem.

  - Rozsah a kvalita předmětu Dodatku č.1 smlouvy jsou dány:

    - Nabídkou zhotovitele - specifikace v popisu stavebních prací na jednotlivých odděleních a ocenění položek je součástí tohoto dodatku smlouvy jako Příloha č. 1

    - Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.

- TERMÍN PLNĚNÍ

Rozšíření a změna předmětu díla nemá vliv na požadovaný termín dokončení zakázky dle        Smlouvy o dílo. Dokončení realizace díla se tímto Dodatkem č.1 neprodlužuje.

- CENA ZA DÍLO

Cena prací dle tohoto Dodatku č.1 je platná po celou dobu výstavby oceněním konstrukčních prvků u jednotlivých položek v Příloze č.1. Celková cena za splnění předmětu smlouvy o dílo včetně Dodatku č. 1 smlouvy je stanovena, pokud mezi objednatelem a zhotovitelem nebude dohodnuto jinak, takto:

Cena díla dle SOD bez DPH:	1 180 198,00 Kč

Cena dodatku č. 1 bez DPH:                                                                      75 987,39 Kč

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 bez DPH:	1 256 185,39 Kč

DPH:	263 798,93 Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 s DPH:	1 519 984,32 Kč

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena a nemění se.

  - Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem posledního ze smluvních stran.

  - Účastníci Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a že se řádně seznámili s textem a obsahem Dodatku, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

V Jihlavě dne: 				          	V Jihlavě dne:

---------------------------------------------------		------------------------------------------------------

MUDr. Zdeňka Drlíková                           		Jiří Dobrovolný

ředitelka Psychiatrické nemocnice Jihlava                jednatel společnosti