DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. IRM/ 538/18,

uzavřené dne 15.6.2018

Číslo smlouvy objednatele: IRM/538/18	Číslo smlouvy zhotovitele:

k akci „Kontejnerová stání  etapa V - 2018, Náchod“

### I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel:	město Náchod

Sídlo:	                                         Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod

Adresa pro doručování:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod

Datová schránka:	gmtbqhx

IČO:		00272868

DIČ:		CZ00272868

zastoupený ve věcech smluvních:

panem Janem Birke – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

I.2. Zhotovitel: ELEKTROIN spol. s r.o.,

Sídlo: Čechova 326, 547 01  Náchod

Adresa pro doručování: Čechova 326, 547 01  Náchod

Datová schránka:

IČO:	60930888

DIČ: CZ60930888

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Vladimírem Žákem

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: xxxxxxxxxxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským   soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5749

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

uzavírají tento dodatek původní smlouvy, kterým se na základě požadavku objednatele mění předmět díla, sjednaný v ustanovení čl. II., bodu II.2. původní smlouvy, a cena za provedení díla, sjednaná v ustanovení článku IV., bodu IV.1. původní smlouvy. Změna se sjednává v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku.

Článek II. bod II.2. původní smlouvy tedy nově zní takto:

II.2. Dílem se v této smlouvě rozumí realizace 11 kontejnerových stání včetně úpravy zpevněných ploch (dále též jen „stavební práce“), jejichž výsledek je podrobně popsán v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Kontejnerová stání  etapa V - 2018, Náchod“ (dále též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn a dodatečných informací (dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména v rozsahu specifikovaném v cenové nabídce zhotovitele ze dne 5.6.2018 zpracované pro jednotlivá kontejnerová stání.

Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace je jim znám.

Dodatkem č. 1 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsáno ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.

Článek IV. bod IV.1. původní smlouvy tedy nově zní takto:

Původní cena za zhotovení díla činí:                   1 562 326,- Kč bez DPH

Úprava ceny dle změnového listu č.1 činí:             -1 376,80 Kč bez DPH

Nová cena za zhotovení díla činí:                        1 560 949,20 Kč bez DPH

DPH 21%                                                                 327 799,33 Kč

Nová cena za zhotovení díla činí:                         1 888 748,53 Kč vč DPH

Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají nedotčena.

Tímto dodatkem se mění závazek z původní smlouvy pouze v rozsahu nižším než limit dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Tento dodatek se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsaných výtisků smlouvy poslední ze smluvních stran.

Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. 172/4423/18 ze dne 24.9.2018

Přílohy: změnový list č. 1

V Náchodě dne  25.9.2018                                              V Náchodě dne  1.10.2018

Objednatel:                                                                        Zhotovitel:

město Náchod                                                                  ELEKTROIN spol. s r.o.

………………………….                                                  ……………………………………….

město Náchod	                      ELEKTROIN spol. s r.o.,

Jan Birke, starosta města                                                 Ing. Vladimír Žák – jednatel