Dodatek č. 1

k Dílčí smlouvě

„Rozvoj IKR o podporu služeb MPSV“ ze dne 12. 12. 2017

(Číslo 2017/10127/000)

(dále jen „Dodatek č. 1“)

##### Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

| Sídlo: | Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 |
| --- | --- |
| Statutární zástupce: | Dipl.-Pol. Jana Maláčová MSc., ministryně práce a sociálních věcí |
| Osoba oprávněná jednat: | Mgr. Jiří Károly, ředitel odboru rozvoje a bezpečnosti ICT |
| Kontaktní osoba: IČO: DIČ: | tel.: 00551023 Neplátce |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: ID datové schránky: |  |

(dále jen „Objednatel“ nebo „MPSV“) na straně jedné

a

Asseco Central Europe, a.s.

| Sídlo: | Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 |
| --- | --- |
| Zastoupená: | Michalem Polehňou, prokuristou |
| Zapsaná v OR: | vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525 |
| Kontaktní osoba: IČO: | Mgr. Jiří Winkler, Director of Public eGovernment Division tel.: 603 196 389, e-mail: jiri.winkler@asseco-ce.com 27074358 |
| DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: ID datové schránky: | CZ27074358 Československá obchodní banka, a.s. |

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v tomto Dodatku č. 1 označováni jednotlivě také jako „Strana“ a společně jako „Strany“)

###### I.

##### Úvodní ustanovení

- Strany spolu uzavřely dne 12. 12. 2017 Dílčí smlouvu k Rámcové smlouvě na Provozní podporu a další rozvoj IKR, Číslo 2017/10127/000 „Rozvoj IKR o podporu služeb MPSV“ (dále jen „Dílčí smlouva“).

- Mezi Stranami je nesporné, že z důvodu závislosti plnění „Etapa 2 – Vývoj a implementace úprav a rozšíření IKR“ dle Dílčí smlouvy na realizaci prací třetích stran, nebylo možné Zhotovitelem provést požadované plnění ve stanoveném termínu, v Příloze č. 1 – Specifikace díla, kapitola 3 „Harmonogram plnění“ Etapa 2 - Projektové milníky Etapy 2. Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy.

- Na základě dohody Stran se proto realizace „Etapa 2 – Vývoj a implementace úprav a rozšíření IKR“ a „Etapa 3 – Ověřovací provoz“ mění dle závislosti poskytnutí součinnosti třetích stran tak, jak je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1. Zároveň dochází ke změně fakturačních milníků tak, jak je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1, kapitole 2 – Specifikace díla „Pracnost Díla – Etapa 2 – Vývoj a implementace úprav a rozšíření IKR“.

###### II.

##### Změna ujednání

- Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna Dílčí smlouvy, na které se Strany dohodly, jak je níže uvedeno.

- Strany se dohodly na tom, že se Příloha Dílčí smlouvy č. 1 – Specifikace Díla ruší a nahrazuje se zněním uvedeným v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

###### III.

##### Závěrečná ujednání

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném (dále jen „registr smluv“).

- Zhotovitel souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveřejněn Objednatelem v registru smluv.

- Ostatní ujednání Dílčí smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčena zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž 3 (slovy: tři) obdrží Objednatel a 2 (slovy: dva) Zhotovitel.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha č. 1 – Nová Příloha č. 1 Dílčí smlouvy.

- Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly, a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tento Dodatek č. 1 vlastnoručně podepisují.

# Česká republika 					Asseco Central Europe, a.s
– Ministerstvo práce a sociálních věcí

# Objednatel:						 Zhotovitel:

-----------------------------------------		 	--------------------------------------

Jméno:	Mgr. Jiří Károly					Jméno: Michal Polehňa

Funkce: ředitel odboru rozvoje a bezpečnosti ICT	Funkce: prokurista

Datum: 						Datum:

Místo: 							Místo: