SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel:	            Statutární město Jihlava

Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava

zastoupený: 	panem Radkem Popelkou, MBA - náměstkem primátora

IČO: 00286010

DIČ: CZ 00286010

Peněžní ústav:  Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu:   	 5002072/0800

- Zhotovitel:	            Plynoservis Dobrovolný, spol. s r.o.

Kosmákova 4795/10, 586 01  Jihlava

zastoupený:           Jiřím Dobrovolným, jednatelem

IČO: 60706031

DIČ: CZ60706031

Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:       xxxxxxxxxxxx

- Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

za objednatele:	 Ing. Dana Kratochvílová, vedoucí OSR

za zhotovitele:	 Jiří Dobrovolný, jednatel

Kontaktní osoba ve věcech technických:

za objednatele : xxxxxxxxxxx, technik bytového oddělení OSR

za zhotovitele:	 xxxxxxxxxxx

- PŘEDMĚT DÍLA

„Výměna vodoměrů v DPS Za Prachárnou 1a a Za Prachárnou 43“.

V rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele č. 18NA00224 ze dne 7.9.2018

Počet vodoměrů: 274 ks (137 ks TV, 137 ks SV)

- TERMÍN PLNĚNÍ

- Práce budou zahájeny: 	po předání staveniště – předpoklad prosinec 2018

- Práce budou dokončeny:	do 14.12.2018

- CENA ZA DÍLO

Cena díla je sjednaná na rozsah daný nabídkou ze dne 7.9.2018 a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu provádění prací.

# Cena činí:                   Kč 182.723,30 bez DPH

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace sjednaných prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost. V případě poskytnutí plnění dle § 92e „Zákona o DPH“ se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a „Zákona o DPH“.

5. FINANCOVÁNÍ

- Faktura bude vystavena po předání díla zápisem o předání a převzetí díla. Smluvní strany sjednávají pozastávku za vady a nedodělky ve výši 10% z ceny díla.

- Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

- Faktura bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu dle platných zákonů.

- PŘEVZETÍ DÍLA

- Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou a v souladu s § 2589 a násl. a § 2628 občanského zákoníku. Dílo bude předáno po jeho dokončení a objednatel bude k převzetí díla písemně vyzván 3 dny předem.

předem. O průběhu výsledků přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami zápis o předání    a převzetí díla. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla přechází nebezpečí k předmětu smlouvy na objednatele a začíná běžet záruční doba.

- Předmět smlouvy bude dokončen uvedením staveniště a prostor, které byly dotčeny pracemi, do původního stavu a konečného úklidu včetně vyklizení staveniště a předložením soupisu původních i nových vodoměrů dle čl. 7.4 této smlouvy.

- Případné škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním prací, zhotovitel neprodleně na vlastní náklady odstraní.

- ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- Objednatel předá staveniště po podpisu smlouvy pro provedení výše uvedených prací a předá zhotoviteli odečtové listy.

- Zhotovitel zajistí informování nájemníků o termínu výměny vodoměrů nejméně 7 dní předem  formou vývěsky na nástěnce umístěné ve vestibulu každého objektu.

- Zhotovitel zajistí odečet stávajících vodoměrů SUV i TUV v jednotlivých bytech a NBP v daných objektech a zároveň předá objednateli čísla nových vodoměrů a jejich stav, a to s podpisem každého z nájemníků.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Výkonem technického dozoru objednatele byl

pověřen technik bytového oddělení OSR, jako správce nemovitosti, který je oprávněn:

- kontrolovat, zda jsou práce prováděny v souladu se smluvními podmínkami,

příslušnými normami a obecnými právními předpisy,

- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky,

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není

dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo hrozí-li jiné škody,

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce zápisem o předání a převzetí

díla a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad a nedodělků.

7.6  Vzájemnou dohodou se stanoví se záruční lhůta na toto dílo v délce 36 měsíců a na dodávku zařízení se stanoví záruční doba dle záruční doby, poskytované jejich výrobcem. Záruční doba začíná běžet dnem předání díla. Reklamaci vad, vzniklých v záruční lhůtě, uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který se vyjádří po přijetí reklamace do 30 dnů ode dne doručení reklamace.

7.7  V zájmu zajištění sjednaného závazku se smluvní strany dohodly na těchto pokutách:

- při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti předat dílo v termínu dle čl. 3.2 smlouvy činí smluvní pokuta 1.000,-Kč za každý započatý týden prodlení,

- při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků dle zápisu o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel smluvní pokutu 500,- Kč za každý den prodlení. Splatnost pokut je 30 dnů po doručení vyúčtování.

7.8  Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. občanského zákoníku, smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

7.9   Zhotovitel zabezpečí provádění prací tak, aby co nejméně omezoval práva nájemců, spojená

s užíváním bytů a nebytových prostor v domě.

7.10 Zhotovitel na vlastní náklady zajistí skládku a odvezení odpadu vzniklého při realizaci předmětu

díla na skládku, s předložením základního popisu odpadu dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. .

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou  formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.

  - Tato smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

  - Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran.

  - Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy včetně veškerých osobních údajů, které jsou v ní obsaženy.

V Jihlavě dne:                                                                  V…………………….dne:

Za objednatele:						    Za zhotovitele:

……………………….                                                 …………………………..

Ing. Dana Kratochvílová                                                               Jiří Dobrovolný

vedoucí OSR                                                                               jednatel