DODATEK č. 1 KE SmlouvĚ o dílo

„Trhové Sviny – Chodníky Třebízského ulice“

# Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

# Číslo smlouvy objednatele:

# Číslo smlouvy zhotovitele: 	016/2018

- Smluvní strany

Objednatel:	Město Trhové Sviny

# se sídlem:		Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny

Zastoupený:			Pavel Randa, starosta města

# DIČ: 	CZ 00245551

# Bankovní spojení:        	Komerční banka

# Č. účtu:	2422231/0100

# Telefonní spojení:		386 301 414

# e-mail :				starosta@tsviny.cz

# Zástupce objednatele:	Pavel Randa, starosta města

# Zhotovitel:	Milan Ertl

# se sídlem:	Samota 962, 382 41 Kaplice

# Zastoupený:	Milanem Ertlem

# IČ:		12884090

# DIČ: 		CZ530508240

# Bankovní spojení:	61040241/0100

# 2.  Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínu ukončení prací. Smluvní strany se dohodly na novém

termínu ukončení prací: 23.11.2018, přičemž silniční obruby budou osazeny v plném rozsahu nejpozději do 7.10.2018.

Za Objednatele:					Za Zhotovitele:

V Trhových Svinech dne:                     			V Kaplici dne:

# ……………………………………………............		……………………………………

Pavel Randa, starosta 			     Milan Ertl

jednatel společnosti