[1. Smluvní strany 2](#_Toc506385650)

[2. Všeobecné obchodní podmínky 2](#_Toc506385651)

[3. Definice pojmů 2](#_Toc506385652)

[4. Předmět Plnění 2](#_Toc506385653)

[5. Termíny Plnění, harmonogram Projektu 3](#_Toc506385654)

[6. Cena Plnění 3](#_Toc506385655)

[7. Platební podmínky 3](#_Toc506385656)

[8. Komunikace, pravomoci a odpovědnosti zástupců smluvních stran 4](#_Toc506385657)

[9. Místo a způsob Plnění 4](#_Toc506385658)

[10. Předání a Akceptace Díla 5](#_Toc506385659)

[11. Změnové řízení 5](#_Toc506385660)

[12. Práva a povinnosti smluvních stran 5](#_Toc506385661)

[13. Odpovědnost za škodu 6](#_Toc506385662)

[14. Záruka 7](#_Toc506385663)

[15. Prodlení, sankce 8](#_Toc506385664)

[16. Platnost, odstoupení a zánik smlouvy 8](#_Toc506385665)

[17. Řešení sporů 9](#_Toc506385666)

[18. Závěrečná ustanovení 9](#_Toc506385667)

Smlouva o dílo č. RCZ-2018-Z011

# Smluvní strany

*Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sídlo: | *Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary* | | |
| Jednající: | *MUDr. Jiří Smetana* | | |
| Bankovní spojení: | *xxx* | číslo účtu: | *xxx* |
| IČ: | *00574660* | DIČ: | *CZ00574660* |

dále jen Objednatel na straně jedné

AutoCont CZ a.s.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sídlo: | Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava | | |
| Obchodní divize: | divize MM | | |
| Jednající: | xxx | | |
| Bankovní spojení: | xxx | číslo účtu: | xxx |
| IČ: | 47676795 | DIČ: | CZ47676795 |
| spisová značka OR: | Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 814 | | | |

dále jen Zhotovitel na straně druhé,

uzavírají níže psaného dne, měsíce a roku ve smyslu § 2586 občanského zákoníku tuto Smlouvu.

# Všeobecné obchodní podmínky

## Základní obchodní vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem je vymezen všeobecnými obchodními podmínkami pro poskytování služeb, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy a jsou uvedeny v Příloze č.1 této Smlouvy.

## Upravuje-li tato Smlouva některé otázky odlišně, mají přednost ustanovení této Smlouvy před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb.

## Zhotovitel stvrzuje, že byl srozumitelně seznámen s riziky na pracovištích, vnitřními firemními předpisy a informacemi, které mají vliv na BOZP a PO na daném pracovišti, kde provádí smluvenou činnost. Dále si je vědom své povinnosti dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat všechny zúčastněné pracovníky vlastní organizace a o odborovou organizaci nebo zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP, a nepůsobí-li u nich, přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získali od jiných zaměstnavatelů.

# Definice pojmů

## Používá-li tato Smlouva v dalším textu termíny, psané s velkým počátečním písmenem, ať už v singuláru nebo plurálu, je jejich význam definován ve všeobecných obchodních podmínkách pro poskytování služeb, případně v následujících bodech.

# Předmět Plnění

## Předmětem Plnění této Smlouvy je závazek Zhotovitele:

Instalace FortiGate a konfigurace redundantního připojení k internetu(dále jen Dílo)

# Termíny Plnění, harmonogram Projektu

## Smluvní strany dohodly následující termíny zahájení a ukončení pro jednotlivé části Díla:

* Dílo bude zahájeno do 7 dnů od podpisu smlouvy oběma stranami.
* Dílo bude ukončeno do 30 dnů od zahájení díla*.*

## Smluvní strany berou na vědomí, že dodržení sjednaných termínů Plnění je podmíněno poskytnutím řádné součinnosti Objednatele.

# Cena Plnění

## Celková cena předmětu Plnění podle článku 4.1 je stanovena dohodou a činí

130000,- Kč (slovy stotřicettisíc korun českých)

## Cena za Plnění nezahrnuje 21% daň z přidané hodnoty

## V případě, že z Návrhu systému Akceptovaného Objednatelem vyplyne změna rozsahu Díla, změna Díla nebo termínů Plnění vůči rozsahu uvedeném v článku 4 a 5 této Smlouvy a v důsledku této změny vyplyne i změna ceny Díla, Zhotovitel vypracuje návrh dodatku k této Smlouvě, zohledňující tuto změnu. Po podpisu oběma smluvními stranami se dodatek stává nedílnou součástí této Smlouvy.

## Jakékoliv navýšení ceny musí být projednáno a schváleno Oprávněnými osobami písemným dodatkem k této Smlouvě.

# Platební podmínky

## Splatnost faktur

### Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu Objednatele na účet Zhotovitele. Platba se uskuteční v korunách českých na základě faktury - daňového dokladu, se splatností 14dnůod vystavení faktury. Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

### V případě, že faktura vystavená Zhotovitelem nebude obsahovat náležitosti dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli, přičemž po doručení opravené faktury začne znovu od počátku běžet lhůta její splatnosti.

### Objednatel neposkytuje zálohové plnění na dílo.

### Povinnost Objednatele zaplatit je splněna dnem připsání příslušné finanční částky na účet Zhotovitele.

## Právo a povinnost fakturovat

### Zhotoviteli vzniká právo fakturovat, tj. vystavit daňový doklad Objednateli na cenu Plnění uvedeného v bodě 4.

#### dnem podepsání Protokolu o Předání nebo Akceptaci

### Datem uskutečnění zdanitelného plnění na vystaveném daňovém dokladu dle bodu 7.2.2. je :

* + datum Předání a převzetí Díla uvedené v Protokolu o Předání nebo Akceptaci

### Faktury musí být předávány nebo zasílány následovně:

* + originál faktury poštou na adresu Odběratele
  + elektronickou poštou
  + osobně oproti podpisu přebírajícího

# Komunikace, pravomoci a odpovědnosti zástupců smluvních stran

## Kontaktní osoby

### Kontaktní osoba Zhotovitele:

*Účel - provozní, finanční, … záležitosti*

*Jméno, Příjmení: xxx*

*e-mail: xxx*

*mobil xxx*

*adresa: AutoCont CZ a.s., Sokolovská 996/130, 360 05 Karlovy Vary*

### Kontaktní osoba Objednatele:

*Účel - provozní, finanční, … záležitosti*

*Jméno, Příjmení: xxx*

*e-mail: xxx*

*mobil xxx*

## Oprávněné osoby

Jsou zplnomocněné osoby smluvních stran, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran o všech smluvních a obchodních záležitostech týkajících se Smlouvy a souvisejících s jejím plněním.

### Oprávněné osoby Zhotovitele:

*Jméno, Příjmení: xxx*

*e-mail: xxx*

*mobil xxx*

*adresa: AutoCont CZ a.s., Sokolovská 996/130, 360 05 Karlovy Vary*

### Oprávněné osoby Objednatele:

*Jméno, Příjmení: MUDr. Jiří Smetana, ředitel*

## Odpovědné osoby

Jsou pracovníci smluvních stran pověření jednáním jménem smluvních stran v otázkách plnění Smlouvy.

### Odpovědné osoby Zhotovitele:

*Jméno, Příjmení: xxx*

*e-mail: xxx*

*mobil xxx*

*adresa: AutoCont CZ a.s., Sokolovská 996/130, 360 05 Karlovy Vary*

### Odpovědné osoby Objednatele:

*Jméno, Příjmení: xxx*

## Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné formě a doručeny opačné straně, nebude-li stanoveno, nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

## Oznámení se považují za doručená uplynutím třetího (3) dne po jejich prokazatelném odeslání.

## Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do tří (3) dnů.

# Místo a způsob Plnění

## Místo Plnění

Nebude-li v konkrétním případě sjednáno jinak, místem Plnění předmětu Smlouvy je:

* adresa sídla Objednatele

## Doprava:

* Dopravu zajišťuje Zhotovitel na
  + své náklady

# Předání a Akceptace Díla

## Seznam Akceptačních kritérií

Smluvní strany se dohodly na následujících Akceptačních kritériích:

### Funkční přepnutí při výpadku internetu na záložní připojení

Změna Akceptačních kritérií je možná pouze na základě dodatku ke Smlouvě.

## Předání a Akceptace Díla a jeho částí

Jednotlivé části Díla budou Předávány nebo Akceptovány v termínech uvedených v Článku 5 Smlouvy. Předání nebo Akceptace bude potvrzena podpisem

* Protokolu o Akceptaci

# Změnové řízení

## Požadavky na změny předmětu Plnění, které mají vliv na cenu Plnění nebo termíny Plnění včetně dílčích, budou provedeny formou dodatku této Smlouvy. Změny budou odsouhlaseny oběma stranami a dodatek se změnami se stává nedílnou součástí této Smlouvy.

## Požadavky na změny projednávají Odpovědné osoby a schvalují Oprávněné osoby smluvních stran.

# Práva a povinnosti smluvních stran

## Součinnost smluvních stran

Pro zajištění řádné realizace Díla požaduje Zhotovitel na Objednateli zejména následující součinnost:

* Přístup k Provoznímu prostředí, který je nezbytný pro Plnění Díla.
* Určení Odpovědné osoby Objednatele, vyhrazení odpovídajících časových kapacit Odpovědné osoby Objednatele.
* Poskytování požadovaných podkladů, informací, případně zajištění spolupráce s třetími stranami, jejichž řešení se může dotýkat předmětu Díla.
* Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků z této Smlouvy.
* Smluvní strany se zavazují informovat opačnou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou, nebo by mohly být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.
* Smluvní strany se zavazují dodržovat pravidla stanovená v Plánu projektu.
* Smluvní strany se zavazují vytvářet předpoklady pro plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů pro poskytnutí věcného Plnění, ani k prodlení s úhradou jednotlivých finančních závazků.

## Práva a povinnosti Zhotovitele:

* Zhotovitel spolupracuje s Odpovědnými osobami Objednatele při řízení postupu prací na Projektu, včetně organizace schůzek v rámci Projektu.
* Zhotovitel plánuje a koordinuje realizaci Projektu, navrhuje a vypracovává jeho harmonogram.
* Zhotovitel svolává ve spolupráci s Objednatelem schůzky k řešení sporných otázek.
* Zhotovitel informuje Objednatele o postupu prací v termínech a způsobem, schválenými řídící výbor Projektu. Řešení odchylné od zadání bude projednáno a oboustranně odsouhlaseno podle pravidel změnového řízení.
* Zhotovitel konzultuje řešení v průběhu realizace předmětu Plnění na požádání Objednatele. Nejpozději do tří (3) Pracovních dnů od písemného vyzvání k projednání řešení Zhotovitel zorganizuje toto projednání a zajistí účast svých odpovědných pracovníků.
* Zhotovitel se písemně vyjádří k předkládaným materiálům Objednatele nejpozději do tří (3) Pracovních dnů od jejich obdržení, pokud není dohodnuto jinak.
* Zhotovitel zajistí potřebný počet pracovníků s kvalifikací potřebnou pro realizaci předmětu Plnění.
* Zhotovitel bezodkladně řeší ve spolupráci s Objednatelem závady vzniklé při plnění této Smlouvy.
* Zhotovitel je povinen v průběhu realizace Projektu předávat Objednavateli informace o skutečnostech, které brání úspěšné realizaci Projektu.
* Zhotovitel je oprávněn využít přímou podporu zástupců výrobce produktů dodaných v rámci Plnění dle čl. 4.1 v případě, že pravidla pro Implementaci těchto produktů stanovená výrobcem takovou součinnost vyžadují nebo tuto podporu aktuální situace vyžaduje. O této skutečnosti je Zhotovitel povinen informovat Objednatele.
* Zhotovitel si vyhrazuje právo ošetřit softwarové části IS zamezením jejich funkčnosti v případě, že je Objednatel v prodlení dle článku 15.3 této Smlouvy. Funkčnost IS bude obnovena Neprodleně po zaplacení dlužné částky. Ustanovení tohoto odstavce platí, nebude-li stranami písemně dohodnuto jinak.

## Práva a povinnosti Objednatele:

* Objednatel se zavazuje poskytnout a vytvořit Zhotoviteli odpovídající pracovní podmínky pro realizaci předmětu této Smlouvy, a to v rozsahu specifikovaném tímto článkem Smlouvy. V této souvislosti Objednatel prohlašuje, že je srozuměn s tím, že dodržení termínů pro poskytnutí věcného Plnění Zhotovitelem závisí i na řádném a včasném plnění povinností stanovených touto Smlouvou pro Objednatele.
* Objednatel k termínu zahájení Projektu jmenuje do všech úrovní řízení Projektu pracovníky s pravomocemi potřebnými pro výkon příslušné funkce.
* Objednatel předává Zhotoviteli potřebné nebo vyžádané podklady a informace, související s realizací předmětu Plnění, nejpozději do tří (3) Pracovních dnů po jejich písemném či ústním vyžádání, pokud se o obě strany nedohodnou jinak.
* Objednatel svolává ve spolupráci se Zhotovitelem schůzky k řešení sporných otázek.
* Objednatel konzultuje řešení v průběhu realizace předmětu Plnění na požádání Zhotovitele. Nejpozději do tří (3) Pracovních dnů od písemného vyzvání k projednání řešení Objednatel zorganizuje toto projednání a zajistí účast Odpovědných osob Objednatele.
* Objednatel se vyjádří písemně k předkládaným materiálům nejpozději do tří (3) Pracovních dnů od jejich obdržení, pokud není dohodnuto jinak.
* Objednatel je povinen v průběhu Ověřovacího provozu Neprodleně předávat Zhotoviteli informace o skutečnostech, které brání úspěšnému provádění Ověřovacího provozu.
* Objednatel je povinen zajistit přístup Pracovníkům Zhotovitele do objektů a k pracovištím, v souvislosti s plněním Díla.
* Objednatel se zavazuje užívat Software v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou a licenčními podmínkami výrobce, s kterými se Objednatel seznámil.

## Souhlas smluvních stran

## Smluvní strany souhlasí s užitím rámcových údajů o plnění poskytnutém dle této smlouvy jako referenčních údajů pro osvědčení objednatele o poskytnuté službě nebo prohlášení Zhotovitele o poskytnuté službě. Jako veřejné referenční údaje nemohou být užity údaje, na něž se vztahuje stranami sjednaný, zveřejnění omezující, režim, např. údaje o obchodním tajemství nebo závazky některé smluvní strany plynoucí z platné NDA smlouvy.

# Odpovědnost za škodu

## Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, způsobenou zaviněným porušením povinností vyplývajících z této Smlouvy nebo z obecně závazného právního předpisu.

## Zhotovitel neodpovídá za škodu, která byla způsobena jinou osobou než Zhotovitelem, či jím pověřeným subjektem, nesprávným nebo neadekvátním přístupem Objednatele a v důsledku událostí vyšší moci.

## Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou Objednateli zaviněným porušením povinností stanovených touto Smlouvou, maximálně však do výše hodnoty Plnění podle této Smlouvy.

## Smluvní strany se výslovně dohodly, že celková výše náhrady škody z jedné škodní události nebo série vzájemně propojených škodných událostí, která by v příčinné souvislosti s plněním Smlouvy mohla vzniknout, se limituje u skutečné škody a u ušlého zisku celkem do výše hodnoty Plnění podle této Smlouvy. Tyto částky představují současně maximální předvídatelnou škodu, která může případně vzniknout porušením povinností Zhotovitele.

## *Zařízení pro ukládání a zpracování dat jsou technická zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem a má stochastický charakter. Objednatel je proto povinen zálohovat data na jiném zařízení tak, aby riziko škody způsobené ztrátou dat nebo poškozením dat bylo vyloučeno. Zhotovitel nepřebírá žádné záruky ani odpovědnost za data uložená v paměťových médiích.*

# Záruka

## Na dodané Plnění poskytuje Zhotovitel záruku v délce **12** měsíců.

* Záruční lhůty touto Smlouvou sjednané začnou plynout ode dne protokolárního Předání a převzetí příslušného dílčího Plnění dle čl. 4
* Zhotovitel bude poskytovat Objednateli záruční a pozáruční servis a podporu dodané techniky a služeb ve smyslu všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb, které jsou uvedeny v Příloze č.1 této Smlouvy.
* Záruka za jakost Díla se poskytuje na shodu funkčního chování a vlastností podle závěrů Akceptovaného Návrhu systému a schválených změnových požadavků.
* Záruka na jakost se poskytuje za následujících podmínek:
  + Záruka se vztahuje na shodu funkčního chování a vlastností Plnění při Předání.
  + Záruka se nevztahuje na poruchy funkce vzniklé
    - Prokázaným nedodržením technických požadavků na HW Objednatelem
    - Prokázanou nesprávnou obsluhou a užíváním produktů v rozporu s podmínkami výrobce pro provoz dodaného softwarového vybavení Objednatelem
    - Změnami konfigurace systému Objednatelem nebo třetí stranou, které nebyly konzultovány se Zhotovitelem
    - Živelnými událostmi a v důsledku působení vyšší moci.
* Omezení záruky - Zhotovitel nenese odpovědnost za Vady a chyby a záruka se nevztahuje na Vady a chyby vzniklé:
  + zásahem do datových struktur mimo příslušný Software,
  + zásahem do dat mimo příslušný Software,
  + instalací jiného software, který je v interakci se Software dodaným Zhotovitelem do Informačního systému Objednatele, ve kterém je Software provozován, bez souhlasu Zhotovitele
* Servisní středisko Zhotovitele pro hlášení závad je v AutoCont CZ a.s.   
  RC: Regiánální centrum západ  
  Adresa: Sokolovská 996/130, 36005 Karlovy Vary  
  tel.: 910971594   
  e-mail : dispecink.zc@autocont.cz
* Zhotovitel provede o každém servisním zásahu písemný záznam, který předá Objednateli a nechá si ho od něj potvrdit.
* Podrobnosti záruky a záručních podmínek jsou uvedeny v záručním listu, který je součástí dodávky zboží.

# Prodlení, sankce

## Jestliže je Objednatel v prodlení s placením peněžitého závazku nebo řádně a včas neplní závazky k věcné nebo časově umístěné součinnosti či spolupůsobení, z důvodů ležících na straně Objednatele, pak platí tato ujednání:

### Objednatel souhlasí s tím, že pokud neplní své povinnosti a nevytvoří v dohodnutých lhůtách podmínky součinnosti a tím způsobí prodlení z důvodů ležících na straně Objednatele, které by vedlo ke změně termínů dle čl. 5 o více než tři (3) Pracovní dny, je Zhotovitel oprávněn přerušit práce na předmětu Plnění. Termíny Plnění se posouvají o dobu tohoto prodlení, i když k přerušení prací nedojde. Prokazatelné náklady na straně Zhotovitele spojené s tímto přerušením je Objednatel povinen uhradit.

### V případě opoždění Objednatele s poskytováním součinnosti, způsobeném překážkami vylučujícími odpovědnost (ustanovení § 2913 odst.2 občanského zákoníku) platí, že tento není v prodlení po dobu trvání takových překážek. Objednatel je však povinen Zhotovitele o výskytu takových překážek Neprodleně informovat. Trvá-li toto opoždění více jak tři (3) dny, posouvají se termíny Plnění o dobu opoždění.

## Jestliže je Zhotovitel v prodlení s plněním některého svého závazku z důvodů ležících na straně Zhotovitele s výjimkou případů objektivní nemožnosti Plnění, pak platí tato ujednání:

### Zhotovitel souhlasí s tím, že pokud neplní své povinnosti a nevytvoří v dohodnutých lhůtách podmínky součinnosti a tím způsobí prodlení z důvodů ležících na straně Zhotovitele, které by vedlo ke změně termínů dle odst. 5 o více jak tři (3) Pracovní dny, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu prokazatelných nákladů na straně Objednatele vzniklých v důsledku tohoto neplnění povinností Zhotovitelem.

### V případě opoždění Plnění Zhotovitele způsobeném překážkami vylučujícími odpovědnost (ustanovení § 2913 odst.2 občanského zákoníku) platí, že tento není v prodlení po dobu trvání takových překážek. Zhotovitel je však povinen Objednatele o výskytu takových překážek Neprodleně informovat. Trvá-li toto opoždění více jak tři (3) dny, posouvají se termíny Plnění o dobu opoždění.

## Je-li Objednatel v prodlení s placením faktury po dobu delší než *sedm (7)* dnů, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat a Objednatel povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši *0,05 %* z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení.

## V případě, že Zhotovitel je v prodlení s poskytnutím Plnění v termínech dle čl. 5. této Smlouvy, které je delší než 7 dnů, je Objednatel oprávněn vyúčtovat a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Plnění bez DPH, ohledně něhož je Zhotovitel v prodlení, a to za každý den prodlení, pokud nebude dohodnuto jinak.

# Platnost, odstoupení a zánik smlouvy

## Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.

## Tato Smlouva zůstává v platnosti a je závazná pro všechny právní nástupce smluvních stran.

## Smluvní strany se zavazují nepostoupit závazky nebo pohledávky z této Smlouvy Třetí straně bez písemného souhlasu druhé strany.

## Skončit platnost této Smlouvy lze dohodou smluvních stran, která musí mít písemnou formu.

## Jednostranně lze okamžitě od Smlouvy odstoupit v těchto případech:

### Objednatel je v prodlení s placením dle specifikace v čl. 7 déle než 60 dnů

### Zhotovitel je ve zpoždění v Plnění dle čl. 4 déle než 60 dnů

## Smluvní strana může od této Smlouvy okamžitě odstoupit, pokud se smluvní strana dopustila vůči druhé smluvní straně jednání vykazujícího znaky nekalé soutěže. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

## Každá smluvní strana je oprávněna jednostranně odstoupit od Smlouvy, jestliže:

### druhá smluvní strana neplní hrubě podmínky Smlouvy, byla na tuto skutečnost upozorněna, nesjednala nápravu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě

### druhá smluvní strana je v úpadku nebo ztratila oprávnění k podnikatelské činnosti podle platných předpisů (o této skutečnosti je povinnost podat informaci Neprodleně)

### na majetek druhé smluvní strany byly zahájeny úkony, které nasvědčují zahájení exekučního řízení. O této skutečnosti je povinnost podat informaci Neprodleně.

## Smluvní strany jsou povinny vzájemnou dohodou písemně vypořádat dosavadní smluvní Plnění nejpozději do 1 měsíce od skončení účinnosti Smlouvy odstoupením.

# Řešení sporů

## Jakýkoli právní postup, nebo soudní spor vedený v souvislosti s touto Smlouvou, bude zahájen a veden u příslušného soudu České republiky s tím, že strany v této souvislosti ve smyslu ustanovení § 89a občanského soudního řádu sjednávají pro všechny spory, u nichž jsou k řízení v prvním stupni příslušné okresní soudy místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 9 a pro všechny spory, u nichž jsou k řízení v prvním stupni příslušné krajské soudy místní příslušnost Městského soudu v Praze.

# Závěrečná ustanovení

## Vztahy mezi stranami se řídí ustanoveními této Smlouvy, všeobecnými obchodními podmínkami pro poskytování služeb, které tvoří Přílohu č.1 této Smlouvy a občanským zákoníkem. V částech vztahujících se k udělení práva užití programů splňujících znaky autorského díla se použije režim autorského zákona.

## Obsah Smlouvy může být měněn jen dohodou stran smluvních a to vždy jen vzestupně číslovanými písemnými dodatky potvrzenými Oprávněnými osobami smluvních stran.

## Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech vlastnoručně signovaných smluvními stranami, z nichž každá smluvní strana obdrží po jedné.

## *Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy:*

Příloha č.1 – Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb

V …………….. dne V …………….. dne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Za Objednatele Za Zhotovitele

Přílohy

Příloha č.1 – Všeobecné obchodní podmínky AutoCont CZ a.s.

pro poskytování služeb