SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

1. Zadavatel:			Bytem Rýmařov, příspěvková organizace

## Se sídlem:  			Palackého 11, 795 01 Rýmařov

## Zastoupený:			Ing.Lenkou Vavřičkovou, ředitelkou organizace

## IČ:				45234671

## Telefon:			554 211 319,604 825 803

( dále jen „zadavatel “ )

2. Zhotovitel:             	I-nova CZ s.r.o.

Se sídlem :	            Harrachov 10 , 79501 Rýmařov

Zastoupený:	            Radkem Václavkem - jednatelem

Tel  a fax.:			xxxxxxxxxxxxxxx

IČ:				26797526

DIČ:				CZ26797626

Bankovní spojení:		xxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:			xxxxxxxxxxxxxxx

( dále jen „ zhotovitel “ )

Článek  II

Předmět a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést pro zadavatele dodávku a montáž díla dle specifikace, která je nedílnou součástí této smlouvy.

- Místem plnění je : Výměna oken a dveří tř.Hrdinů 1, Rýmařov

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní nebezpečí.

Článek  III

#### Doba plnění

- Smlouva o dílo dle článku III. odst. 1 této smlouvy se sjednává na dobu :

- dokončení díla nejpozději do:  30.11.2018

- Termín dokončení  je stanoven za podmínky řádného a včasného spolupůsobení a plnění povinností

zadavatele:

- předání prostor místa plnění pro montáž

Po dobu prodlení zadavatele s poskytnutím  spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se

splněním závazku.

- Dodávku a montáž  díla lze časově posunout z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, a to na

nezbytně nutnou dobu.

Článek  IV

Cena díla

- Cena díla, je stanovena  dohodou jako cena maximální, a to ve výši 132.408,-vč. DPH 15 %

- V dohodnuté ceně jsou zahrnuté veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla.

Článek  V

Platební podmínky

- Bez zálohy.

- Cenu  díla  se zadavatel  zavazuje uhradit do 30-ti dnů po dokončení a převzetí díla,  na základě faktury  vystavené zhotovitelem.

Článek  VI

Technický dozor zadavatele

- Zadavatel je oprávněn vykonávat v průběhu  montáží technický dozor a v jeho průběhu sledovat, zda  montáže jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem, právních předpisů a v souladu s dohodnutými podmínkami.

Článek  VII

Záruční lhůta - odpovědnost za vady

1.  Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí díla.

2.  Zhotovitel odpovídá za škodu v plné výši finanční náhrady,vedle smluvní pokuty.

3. Reklamované vady(zjevné,skryté,odstranitelné,neodstranitelné, a nebránící užívání)musí dodavatel odstranit do 10-ti dnů od data doručení reklamace pokud se obě strany nedohodnou jinak.Vady bránící užívání a vady neodstranitelné jsou podstatným porušením smlouvy a uchazeč takovou dodávku musí nahradit úplně novou dodávkou.U stavby uhradí náklady na nové pořízení a náklady spojené s odstraněním reklamovaných vad bránících užívání nebo neodstranitelné vady.Havárie se odstraní bezodkladně.

4.	Předání díla zhotovitelem a převzetí zadavatelem proběhne za účasti zástupců obou stran. Zhotovitele může také zastoupit pracovník, který dílo u zadavatele prováděl.

5.  Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě. Vadami se rozumí i  nedodělky.

6. Zhotovitel poskytne zadavateli záruční dobu : 60 měsíců

.

Článek  VIII

Smluvní pokuty

1. Je-li zadavatel v prodlení s úhradou plateb dle článku V této smlouvy, uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

2. Je-li zhotovitel v prodlení s termínem dokončení díla dle článku III.1. této smlouvy, uhradí zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

3.Smluvní pokuta za opožděný nástup na odstranění reklamované vady dle předchozího odstavce ve výši 0,1% z nabídkové ceny za každý den zpoždění dílčí části.

### Článek  IX

Podmínky plnění předmětu smlouvy

1.   Dodavatel se zavazuje plnit tuto smlouvu ve sjednaném rozsahu a ve sjednané době plnění .V této době

je odběratel povinen předmět plnění přijmout.

- Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na odběratele okamžikem předání dodavatelem , osobami oprávněnými k předání předmětu plnění.

- Vlastnictví k předmětu plnění přechází na zadavatele teprve úplným a prokazatelným zaplacením celé

ceny předmětu plnění zhotoviteli. Do tohoto okamžiku je vlastnictví předmětu plnění stále na straně

zhotovitele a ten může s předmětem plnění disponovat právem vlastníka , i v případě že byl již předmět

plnění prodán jiné osobě.

Článek  X

Ostatní ujednání

- Po dobu dodávek předmětu plnění dle této smlouvy odpovídá zhotovitel v plném rozsahu za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u svých pracovníků.

- Smlouvu lze měnit nebo doplňovat písemnými dodatky k této smlouvě, podepsanými zástupci stran     uvedenými v čl. I smlouvy, které může navrhnout každá ze smluvních stran. Dodatky budou  označovány od č. 1 v nepřetržité řadě.

- Zadavatel si vyhrazuje jednat o úpravě smlouvy předložené uchazečem.

- Zadavatel bude v úzkém spolupůsobení s uchazečem, a to prostřednictvím telefonu, faxu, mailu, či jiným operativním způsobem.Spolupráce při zajišťování místních podmínek je samozřejmá.

- Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek.Uchazeč bude o změně včas a prokazatelným způsobem seznámen.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě sporů bude užito rozhodčí řízení dle zák. č. 216/1994 Sb.,pokud nedocílí uzavření smíru.

- Úklid v bytech do 24 hodin po ukončení výměny oken v bytě.

- Dodávka bude odpovídat českým technickým normám pro konkrétní předmět plnění veřejné zakázky nebo příslušným nařízením vlády pro konkrétní předmět plnění. Každý předmět plnění VZ bude obsahovat doklad prokazující shodu výrobku, danou příslušnými předpisy, např.zák.č.22/1997 Sb.,N.V.č. 163/2002 Sb. apod.Uchazeč dále předá základní technickou dokumentaci k jednotlivým dodávkám, službám, stavebním pracím, technologiím a dále návody k obsluze a údržbě.

- Zadavatel prohlašuje, že výše určené prostory pro montáž výrobků splňují podmínku sociálního bydlení dle § 48a Zákona č. 235/2004 sbírky o dani z přidané hodnoty.  To znamená, že plocha bytu je do 120m2, nebo domu do 350m2.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá má platnost originálu. Každá ze     smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

- Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se  právní vztahy z ní vyplývající a vznikající Obchodním zákoníkem.

- Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

Souhlasím s tím, že firma I-nova CZ s.r.o. bude v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, ve znění pozdějších předpisů, s nařízením (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016,(GDPR) zpracovávat a uchovávat veškeré informace a údaje, které byly uvedeny ve smlouvě o dílo. Tento souhlas udílím na dobu neurčitou. Osobní údaje získané a zpracovávané na základě tohoto souhlasu budou spolu s ostatními údaji užity ke komunikaci se zákazníkem. Prohlašuji, že jsem tímto poučen o svém právu na přístup k osobním údajům.

V Rýmařově dne 1.10.2018                                               		          V Rýmařově dne 1.10.2018

za zadavatele:                                                                                     za zhotovitele:

-------------------------------                                                           --------------------------------------