OBJEDNÁVKA

č. objednatele: 07PU-002094					34-00254/16

OBJEDNATEL:	                                                                                  	POSKYTOVATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR		                                         	DS engineering PLUS a. s.

Na Pankráci 56							Chebská 113

140 00 Praha 4	                                                                                     	360 06 Karlovy Vary

zastoupený: 	                                                                               	Zastoupený:

Ve věcech smluvních:	                                 		             Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:		                                                        Ve věcech technických:

Bankovní spojení:	                                           	          	Bankovní spojení:

Číslo účtu:	                                            		       	Číslo účtu:

IČ: 65993390	                                                                                 	IČ: 27955834

DIČ: CZ65993390	                                                                     	DIČ: CZ27955834

ISPROFIN: 500 111 0007	                                                      	Registrován u: Městský soud v Praze,

oddíl C, vložka 12316

Dle naší dohody u Vás objednáváme poskytnutí služeb za následujících podmínek:

I. Předmět plnění:

1. Název předmětu plnění: „254/16 I/6 před VD Skalka - st. hranice Pomezí, TDI“

2. Bližší popis služeb

Činností ve smyslu této objednávky se rozumí:

provádět činnosti TDI dle metodického pokynu „Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací“ dle MD-OPK č.j. 254/06-12RS/2 z 26.4.2006:

- spolupracovat na označení oprav na jednotlivých úsecích silnic

- sledovat předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, provádět kontrolu jejich

výsledků a vyžadovat doklady o kvalitě prací a dodávek

- sledovat řádné vedení stavebního deníku, spolupracovat se zhotovitelem stavby a

k odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi

- účastnit se přebírání prací od případných podzhotovitelů a průběžně připravovat podklady

pro odevzdání a převzetí stavby

- účastnit se kontrolních prohlídek dle § 133 stavebního zákona

- připravit zprávu pro předjímací schůzku (změny, vady, nedodělky) a zajistit včasné

projednání eventuálních změn stavby, včetně potřebných stanovisek odborníků

- dbát na systematické a pravidelné doplňování dokumentace stavby

- provést kontrolu vyklizení stanoviště zhotovitelem

- spolupracovat s objednatelem na závěrečném vyúčtování stavby a při fakturaci podepisovat

soupis prací, včetně kontroly dokladů – tj. zkoušky, měření, certifikace výrobků a hlášení o

stavu stavby

- provedení kontroly vyklizení staveniště zhotovitelem

- dbát na dodržování platných technických, právních a bezpečnostních předpisů dle

směrnice GŘ ŘSD ČR č.4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích a dále

hygienických, protipožárních a jiných obecně závazných předpisů a rozhodnutí orgánů

veřejné správy, zejména pak zákon č.13/1997 Sb. o PK, prováděcí Vyhláška č.104/1997

SB. a zákon č.183/2006 Sb. /stavební zákon/

- rozsah prací může být podle potřeby upraven zástupcem objednatele, odpovědného jednat

ve věcech technických

- výkon technického dozoru bude v souladu s podklady předanými objednatelem

3.   Místem poskytování/předání služeb je silnice I/6 v km staničení 164,438 – 166,636.

4.  Poskytovatel se zavazuje na písemnou nebo elektronickou výzvu objednatele provést sjednané služby. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto smlouvou sjednanou cenu.

5.  Obchodní podmínky

A) pojištění:

Poskytovatel nese odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činností konaných v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku nesplnění smluvních podmínek. Rovněž nese odpovědnost za škody způsobené jiným osobám. Poskytovatel je povinen být odpovídajícím způsobem pojištěn ve prospěch objednatele.

II. Doba plnění

Poskytování služeb bude zahájeno ihned po podpisu této smlouvy. Doba pro dokončení a předání služeb je do 60 dní (po celou dobu stavby).

III. Cena

Cena služeb je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

183.744,00 Kč (bez DPH)

38.586,24 Kč (DPH)

222.330,24 Kč (včetně DPH)

Specifikace ceny je rozepsána v příloze této smlouvy. Součástí této ceny je dokončení a předání služeb a odstranění veškerých vad poskytovaných služeb.

IV. Platební podmínky

- Cena bude uhrazena jednorázové převodem na účet poskytovatele s termínem splatnosti 30 dnů ode dne prokázaného doručení faktury. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb objednatelem, po odstranění všech vad a nedodělků poskytovatelem.

- Fakturovaná částka bude odpovídat oceněnému rozpisu služeb uvedenému ve specifikaci ceny, která je nedílnou součástí této objednávky.

- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/04 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely.

- Objednatel neposkytuje žádné zálohy, ani dílčí plnění.

V. Smluvní sankce

1.  Za prodlení s poskytováním služeb, resp. za prodlení s předáním výstupů služeb, se poskytovatel zavazuje uhradit objednateli dohodnutou smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny nedodaných služeb a to za každý i započatý den prodlení, maximálně však 10% z ceny nedodaných služeb.

2. Vzájemné ujednání o smluvní pokutě nevylučuje povinnost poskytovatele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků z této smlouvy, především dohodou.

VII. závěrečná ustanovení

- Tato objednávka zavazuje poskytovatele i objednatele ke splnění závazků a po potvrzení oběma smluvními stranami nahrazuje Smlouvu o poskytování služeb.

- Specifikace a ujednání obsažené v této smlouvě je možné měnit pouze písemnou formou odsouhlasenou oběma smluvními stranami.

- Pokud není ve smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se vztahy založené na základě jejího oboustranného podpisu zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník).

- Pro vyloučení pochybností obě smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2909 Občanského zákoníku.

- Na důkaz souhlasu zašlete písemně 4x potvrzené vyhotovení objednávky zpět na naši adresu, z nichž následně 2 obdrží objednatel a 2 poskytovatel.

- Objednatel upozorňuje, že vylučuje možnost přijetí objednávky dle § 1740 odst. 3, věta první, Občanského zákoníku. Přijetí objednávky s jakýmikoli, byť i nepodstatnými, dodatky nebo odchylkami nebude považováno za její přijetí, ale za nový návrh k jednání.

V Karlových Varech dne	 12. 8. 2016	                  	V Karlových Varech dne

Za objednatele:                                                                   	Za poskytovatele:

………………………………                                                         	…………………………………….

ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary			předseda představenstva

DS engineering PLUS a. s.