DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SM 1056/2017

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany

Objednatel:			Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov	p.o.

Sídlo:				Březinova 1093, Kadaň 432 01

Zastoupený:			Ing. Lenkou Milákovou, MBA

IČ:				46789910

Bank. spojení:			KB

číslo účtu: 			33938441/0100

Zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxx

E-mail/telefon:			xxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:				PETROM STAVBY a.s.

Sídlo:				Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

Zastoupený:				Markem Volákem, předsedou představenstva

IČ:				26769611

DIČ:				CZ26769611

Bank. spojení:				Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:				xxxxxxxxxx

Zástupce pro věcná jednání:	Marek Volák

E-mail/telefon:			xxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

1. Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 21. 3. 2018, a to provedení víceprací v rámci veřejné zakázky VZ-1056/2017 s názvem „Stavební práce s rozdělením dle druhu prací pro DpS a DOZP Mašťov„.

- Ceny jednotlivých přeložek inženýrských sítí jsou vyčísleny takto

- Přeložka sítě elektronických komunikací (O2) – 18 371,- Kč s DPH

- Přeložka podzemní přípojky NN (ČEZ) – 45 587,- Kč s DPH

- Přeložka vodovodního řadu (SČVK) – 21 686,- Kč s DPH

- Ceny jednotlivých prací jsou uvedeny v rozpočtu víceprací zhotovitele, jež je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

- Celková cena víceprací se ujednává ve výši 70 780,- Kč (slovy: sedmdesáttisícsedmsetosmdesátkorunčeských) bez DPH a 85 644,- Kč (slovy: osmdesátpěttisícšestsetčtyřicečtyřikorunčeských) s 21% DPH.

- Dále je předmětem tohoto dodatku prodloužení termínu provedení díla z 12 na 17 týdnů od data předání staveniště.

2. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 21. 3. 2018 zůstávají beze změny.

- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv.

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek

- Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami

Příloha č. 1: rozpočet víceprací zhotovitele

V Kadani dne 28. 8. 2018						V Kadani dne 28. 8. 2018

…………………………						    …………………………

Objednatel								   Zhotovitel