DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO

NA ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE STAVBY

Smluvní strany

Organizace:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Statutární zástupce: Bankovní spojení:

Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace

Obrněné armády 2258/6, 350 02 Cheb

00077461

CZ00077461

Mgr. Bc. Tomáš Mašek, ředitel organizace

a

Firma :

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Statutární zástupce: Bankovní spojení:

na straně jedné jako objednatel (dále jen "objednatel")

Straet Architects, s.r.o.

Na Poříčí 11,110 00 Praha 1

27864618

CZ27864618

Ing. arch. Diana Hocková, jednatelka společnosti

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen "zhotovitel")

uzavřely dne 10.01.2018 tuto smlouvu o dílo.

Objednatel a zhotovitel se dohodli vzhledem k průtahům v projednávání projektové dokumentace s orgány státní památkové péče, nezpůsobeným zhotovitelem, na této změně smlouvy o dílo :

Článek č. VI. Doba plnění a místo předání díla, bod 6.1 zní takto :

6.1 Zhotovitel se zavazuje dílo jako celek řádně provést a odevzdat nejpozději ve lhůtě do 31. března 2019.

II.

Ostatní části smlouvy o dílo se nemění.

Zhotovitel                                                                                  Objednatel

Ing.arch. Diana Hocková					Mgr. Bc. Tomáš Mašek

V Praze dne 09.07.2018

V Chebu dne 10.07.2018