CES č. 531/2018

dohoda o ukončení smlouvy o dílo č. 358/2016

uzavřená podle ustanovení § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(„Dohoda“)

Smluvní strany

- Město Černošice

sídlo Riegrova 1209, 252 28 Černošice, IČO: 00241121, DIČ: CZ00241121, zastoupené Mgr. Filipem Kořínkem, starostou

(„Objednatel“)

a

- METALL QUATRO spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, sídlo Vysoká Pec č. p. 600, 431 59 Vysoká Pec, IČO: 61538213, DIČ: CZ61538213, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7746, zastoupená Ing. Milanem Karfíkem

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“ a každý z nich jednotlivě „Strana“)

Preambule

Na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Nová radnice – rekonstrukce a přístavba budovy č.p. 259“ uzavřely Strany dne 14. 9. 2016 smlouvu o dílo č. 358/2016, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele stavbu „Nová radnice – rekonstrukce a přístavba budovy č. p. 259“ a všechny související práce a dodávky v souladu s touto smlouvou a projektovou dokumentací zpracovanou společností J+W Associates, s.r.o., která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, přičemž následně Strany závazek z této smlouvy změnily rozšířením předmětu smlouvy o další, původně nesjednané práce a dodávky, které bylo nutné provést za účelem zhotovení díla, a to dodatkem č. 1 (358/2016/1) ze dne 21. 12. 2016, dodatkem č. 2 (358/2/2016) ze dne 9. 8. 2017, dodatkem č. 3 (358/3/2016) ze dne 8. 11. 2017, dodatkem č. 4 (358/4/2016) ze dne 28. 2. 2018, dodatkem č. 5 (358/5/2016) ze dne 6. 6. 2018 a dodatkem č. 6 (358/6/2016) ze dne 26. 9. 2018 („Smlouva“);

Rozšířením předmětu Smlouvy o další, původně nesjednané práce a dodávky na základě dodatků č. 1 až 6 došlo k navýšení ceny sjednané ve Smlouvě, přičemž je nepochybné, že (i) ani provedením všech prací a dodávek sjednaných v dodatku č. 6 nedojde ke zhotovení díla v souladu se Smlouvou, jelikož k jeho zhotovení je nutné provedení dalších původně nesjednaných prací a dodávek nad rámec dodatku č. 6, avšak (ii) sjednáním dalších prací a dodávek nad rámec dodatku č. 6 by došlo k porušení pravidel stanovených pro změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“). S ohledem na tuto skutečnost proto není v souladu s právními předpisy objektivně možné splněním Smlouvy dosáhnout provedení díla specifikovaného ve Smlouvě;

Podle § 223 ZZVZ může zadavatel závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku vypovědět nebo od ní odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ.;

V zájmu předcházení případným sporům mezi Stranami, zvýšení právní jistoty ohledně vzájemných práv a povinností, které je nutné vypořádat v případě ukončení Smlouvy, a rovněž v zájmu obou Stran jednat s péčí řádného hospodáře se Strany, přesto, že Objednatel by v souladu s § 223 ZZVZ byl oprávněn od Smlouvy odstoupit, s ohledem na skutečnosti uvedené v bodech (A) až (C) výše dohodly, že závazek ze Smlouvy zruší a vzájemná práva a povinnosti ze Smlouvy vypořádají touto dohodou uzavřenou v souladu s ustanovením § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“).

# definované pojmy

Není-li v této Dohodě výslovně sjednáno něco jiného, mají pojmy uvedené v této Dohodě s velkým počátečním písmenem význam uvedený ve Smlouvě.

# ukončení smlouvy

Není-li v této Dohodě dále ujednáno něco jiného, platí, že Strany sjednávají, že závazek ze Smlouvy zaniká 20. 12. 2018. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v souladu s § 601 odst. 1 Občanského zákoníku zaniká podle předchozí věty závazek ze Smlouvy ke konci dne 20. 12. 2018.

Ujednání o zániku závazku ze Smlouvy v článku 2.1 této Dohody se neuplatní ve vztahu k následujícím právům a povinnostem Stran ze Smlouvy:

Práva a povinnosti Stran vyplývající z článku X Smlouvy o předání a převzetí díla v případě, že práce a dodávky vymezené v dodatku č. 6 (358/6/2016) ze dne 26. 9. 2018 nebyly předány a převzaty v souladu se Smlouvou do okamžiku zániku závazku ze Smlouvy podle článku 2.1 této Dohody s výjimkou těch práv a povinností ujednaných v článku X Smlouvy, které se vztahují výlučně k pracím a dodávkám, které není podle dodatku č. 6 (358/6/2016) ze dne 26. 9. 2018 Zhotovitel povinen provést;

Povinnost Zhotovitele odstranit vady díla stanovené v protokolu o předání a převzetí díla v případě, že dílo bylo Objednatelem v souladu s článkem X Smlouvy převzato s vadami;

Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu podle článku XIV odst. 1 písm. a), c) a d) Smlouvy;

Povinnost Zhotovitele udržovat bankovní záruku BZ1 podle článku XII Smlouvy a povinnost udržovat v platnosti pojištění podle článku XIII Smlouvy, a to bez ohledu na to, zda dílo bylo do okamžiku zániku závazku ze Smlouvy podle článku 2.1 předáno a převzato v souladu se Smlouvou, či nikoli;

Práva a povinnosti Stran vyplývající z článku VI Smlouvy v rozsahu, v jakém ke dni 20. 12. 2018 Objednatel neuhradil Zhotoviteli cenu za dílo v souladu se Smlouvou.

Práva a povinnosti podle článku 2.2 písm. a) až e) této Dohody zanikají ke dni 15. 2. 2019; to neplatí pro nárok Objednatele na zaplacení smluvní pokuty a nárok na náhradu škody, který trvá i po dni 15. 2. 2019 v případě, že k porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele došlo před 15. 2. 2019 ani pro nárok Zhotovitele na zaplacení ceny za dílo, který trvá i po dni 15. 2. 2019 v případě, že nárok na úhradu ceny za dílo nebo její části vznikl v souladu se Smlouvou před  15. 2. 2019 a do 15. 2. 2019 nebyla tato část ceny za dílo Objednatelem uhrazena.

Objednatel je povinen doručit Zhotoviteli originál BZ 1 nejpozději do 20. 2. 2019.

# závěrečná ustanovení

Na práva a povinnosti z této Dohody se obdobně použijí ujednání článku XVI odst. 1 až 3, 5 až 10, 12 a 13.

Pro tuto Dohodu nebo uzavření dodatku k ní se nepoužije ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku.

Strany tímto prohlašují, že v právním vztahu založeném touto Dohodou se ve smyslu § 558 odst. 2 Občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem a tedy obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

Tato Dohoda nabývá platnosti jejím podpisem oběma Stranami.

Tato Dohoda nabývá účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv. Zadavatel zajistí uveřejnění Dohody v registru smluv nejpozději ve lhůtě stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dohoda neobsahuje obchodní tajemství žádné ze stran ani jiné informace vyloučené z povinnosti uveřejnění a je způsobilá k uveřejnění v registru smluv a Strany s uveřejněním Dohody souhlasí.

Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obcích“) osvědčuje, že uzavření této Dohody bylo schváleno Radou Města Černošice na její 132. schůzi konané dne 24.9.2018 (usn. č. R/132/1/2018) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 Zákona o obcích, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního jednání.

ZBYTEK STRÁNKY ponechán ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ

# podpisová strana

Strany tímto výslovně prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

| Město Černošice | METALL QUATRO spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Místo: Černošice Datum: | Místo: Vysoká Pec Datum: |
| _______________________________________ | _______________________________________ |
| Jméno: Mgr. Filip Kořínek Funkce: starosta | Jméno: Ing. Milan Karfík Funkce: jednatel |