[image: ]                                                    [image: ]

[bookmark: _GoBack]	
						 	 Příloha č. 1 Smlouvy o dílo 
Specifikace služeb tvořících předmět plnění 
Předmětem této smlouvy o dílo (dále také „smlouva“) je služba spočívající ve validaci a evaluaci softwaru  - prediktoru hmotnosti, tj. softwaru, který je schopen predikovat výsledek vývoje hmotnosti, na 100 režimech monitorování jídla a pohybové aktivity (více než 50 % dokončených kompletních režimů). Na základě sběru nových dat zhotovitelem, údajů od koncových uživatelů a předání dat, údajů dodavateli softwaru-prediktoru hmotnosti společnosti STEM/MARK, a.s. se sídlem Chlumčanského 497/5, 180 00 Praha 8, IČO: 61859591 (dále jen „dodavatel software“), budou ověřena a vyhodnocena zhotovitelem nová data. Vložení výsledků vyhodnocení předaných zhotovitelem zajistí dodavatel softwaru stejně jako případnou technickou úpravou softwaru. Průběžně bude tým dodavatele softwaru zhotoviteli a objednateli k dispozici pro evaluaci a validaci software min. v rozsahu 100 hodin.
Stávající software – prediktor hmotnosti využívá stávající aplikace pro vyhodnocení energetického příjmu a energetického výdeje a monitorování základních biologických parametrů (hmotnost, obvod pasu apod.) fyzických osob (dále také „uživatel“). Na základě vložení vstupních anamnestických dat zahrnujících zejména údaje o předchozím energetickém výdeji a příjmu koncového uživatele, údaje o jeho hmotnosti a údaje o dalším plánovaném režimu koncového uživatele je software schopen predikovat výsledek. 
Službami dle předchozích odstavců se rozumí:
1. Vedení 5-6 týdenních  programů s monitorováním energetického příjmu a výdeje u koncových uživatelů se zadáváním  dat (dále jen „program“);
1. Získání evaluačních dotazníků z řad koncových uživatelů. Vzory dotazníků dodá zadavatel.
1. Získání minimálně 5 evaluačních dotazníků z řad „terapeutů“. Terapeutem se rozumí osoba, která vede program, resp. koncového uživatele.
1. Podrobný časový monitoring a soupis chybových hlášení v průběhu realizace služeb.
 5)   Poskytování dalších zadavatelem vyžádaných služeb v rozsahu max. 100 hodin.
Zhotovitel realizuje výše uvedené služby na technickém vybavení dle dále uvedeného popisu a rozsahu:
· Váha s analýzou složení těla
· PC s internetovým připojením

Podrobný popis plnění, technického vybavení, míst plnění a návrh harmonogramu služeb odpovídající výše uvedeným požadavkům objednatele a jejich přesně vymezený rozsah navrhl a specifikoval zhotovitel v příloze č. 3 této smlouvy.
Součástí předmětu plnění je i doprava zhotovitele do míst plnění a veškeré náklady, které musí být zhotovitelem vynaloženy na řádné poskytování služeb.
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