| OZNÁMENÍ ZMĚNY |  |  |  |  |  |  |  | číslo OZ: 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | STAV – AGENCY s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: | VOŠ a SPŠ Jičín |  |  |  |  | Datum: 4.7.2018 |  |  |  |  |  |  |
| Název akce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání datum: |  |  |  | poštou |  |  | e-mailem |  |  | faxem |  | osobně |
| Odkazy na specifikaci: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na výkresy: |  |  | Řez A-A, B-B, C-C – č. výkresu D 1.1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na rozpočtové podklady: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: 1) Zateplení stříšky nad zadním vstupem 2) Zateplení mansardy (archiv na půdě) Popis a zdůvodnění změny: - Jako vrchní tepelná izolace stříšky nad zadním vstupem byla po dohodě s projektantem zvolena EPS 7 F 140 mm, boky a spodní část XPS 40 mm. V PD nebylo specifikováno. - Po dohodě s projektantem a s ohledem na estetický vzhled byla na stěně mansardy (archiv na půdě) zvolena tepelná izolace EPS 70 F tl,. 50 mm. V PD nebylo specifikováno a dále bylo zjištěno, že při zateplení mansardy nelze použít větší tloušťku zateplení, jinak by byl nutný zásah do oplechování nově zhotovené krytiny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| záměr objednatele |  | chyba v PD |  |  | chyba zhotovitele |  |  |  | vyšší moc |  | jiné okolnosti |  |
| Oznámení vydává: ........................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Stanovisko technického dozoru stavby: ....................................................... # Stanovisko projektanta stavby: ....................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| #### ZMĚNOVÝ LIST |  |  | číslo ZL: |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | STAV – AGENCY s.r.o. |  |  |
| Změnový list vystavil: |  |  |  |
| Datum: | 4.7.2018 |  |  |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: 1) Zateplení stříšky nad zadním vstupem 2) Zateplení mansardy (archiv na půdě) Popis a zdůvodnění změny: - Jako vrchní tepelná izolace stříšky nad zadním vstupem byla po dohodě s projektantem zvolena EPS 7 F 140 mm, boky a spodní část XPS 40 mm. V PD nebylo specifikováno. - Po dohodě s projektantem a s ohledem na estetický vzhled byla na stěně mansardy (archiv na půdě) zvolena tepelná izolace EPS 70 F tl,. 50 mm. V PD nebylo specifikováno a dále bylo zjištěno, že při zateplení mansardy je nutné použít větší tloušťku zateplení, jinak by byl nutný zásah do oplechování nově zhotovené krytiny. |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: |  | Počet připojených výkresů: |  |
| Cena méněprací bez DPH: 1 979,93 Kč |  | Cena víceprací bez DPH: 1 497,02 Kč |  |
| Výsledná cena změny bez DPH: |  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |  |
| - 482,91 Kč |  |  |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |  |  |  |
| Podpis zmocněnce objednatele: |  | Podpis zmocněnce zhotovitele: |  |
| Datum: |  | Datum: |  |

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil: