|  |
| --- |
| **GEFOS a.s.**  IČO: 25684213  Kundratka 17  180 82 Praha 8 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objednávka č. | Vyřizuje/kancelář/linka | Datum |
| **ZAK 14-0012/4** | **Fedina/PRAV/4607** |  |

**Objednávka změnových požadavků**

Objednáváme u Vás realizaci změnového požadavku BR18 (dále jen „**předmět objednávky**“).

**Změnový požadavek (BR18)**

Předmětem změnového požadavku je realizace změnových a rozvojových požadavků vzniklých na základě realizace správy a aktualizace základní sady geografických dat hlavního města Prahy, konkrétně jde o zpracování následujících požadavků evidovaných v systému Bugzilla (číslo bugu je uvedeno vždy v závorce za názvem požadavku):

* **Rozdělení funkcionalit WF do více oken (9436)**

Požadavek na zobrazení informací ve více oknech pro přehlednost a optimalizaci práce editora, editora čističe a správce.

V samostatných oknech se budou zobrazovat tato WF:

1. Dokumentace, Aktivovaný díl, Aktualizace XXX - vznikne tím možnost mít stále zapnutou možnost prohlížet kontroly, atd.

2. Kontroly

3. Informace o atributech – vznikne tím možnost vypisovat si atributy do svého okna

4. Vymazat prvek, Hromadný výmaz prvků – nebude to při mazání „překreslovat“ otevřená okna s informacemi o atributech nebo o dokumentaci

5. ostatní workflow – všechna ostatní workflow (Editace, Statistiky, ...) se budou stejně jako doposud posílat do jednoho okna – žádná dvě z těchto workflow tedy nebude možné mít otevřeny najednou

* **Nové menu na lištu do záložky „Editace“ (9437)**

Požadavek na optimalizaci spouštění funkcí pro prvek. Akce pro prvek (výmaz prvku, zahájení editace, vytvoření prvku, informace o atributech) budou ponechány v kontextových menu, ale zároveň je bude možné spouštět z hlavního menu ze záložky Editace.

Vytvoření prvku:

Nové tlačítko v menu, které spustí workflow pro výběr vrstvy (seznam možných editovatelných vrstev poplatných typu dílu), kde se má vytvořit prvek. Po potvrzení výběru se spustí workflow pro vytvoření nového prvku v dané vrstvě. Znamená optimalizaci stávajícího postupu, kdy musí uživatel nejdříve vyhledat v legendě vrstvu, do které chce kreslit, pak ji aktivovat a poté přes kontextové menu vybrat Vytvoření nového prvku.

Informace o atributech, Smazání prvku, Editace prvku:

Akce budou fungovat stejným způsobem jako doposud (tzn. budou dostupné v okamžiku, kdy bude vybraný jeden prvek z aktivované vrstvy), pouze budou kromě v kontextovém menu také   
v horní liště v menu Editace.

* **Menu - výběr vrstvy k editaci (9438)**

Požadavek na optimalizaci postupu pro spuštění editace prvku.

Do lišty menu Editace přibydou v rámci požadavku další dvě akce, a to Výběr prvku a Rychlá editace.

Výběr prvku:

Bude poskytovat obdobnou funkcionalitu jako v současné době funkce Výběr bodem   
v kontextovém menu mapy (viz obrázek), pouze se spustí přímo z hlavního menu – záložka Editace. Funkce umožní po kliku do mapy vybrat jakýkoliv prvek mapy bez nutnosti aktivovat vrstvu předem. Akce je výhodná v souvislosti s dalšími akcemi popsanými výše. Tzn. uživatel použije tuto funkci pro výběr prvku v mapě a následně zvolí např. funkci Informace o atributech z menu a zobrazí se mu přímo informace o atributech k vybranému prvku (nemusí tedy aktivovat vrstvu v legendě ani používat kontextové menu).



Rychlá editace:

Funkce umožní spustit editace přímo na výběr prvku v mapě. Bude fungovat stejně jako výše popsaný Výběr prvku, ihned po výběru prvku však spustí workflow pro editaci tohoto prvku. Výjimkou je, když bude ve vybrané vrstvě v daném místě k dispozici vice prvků. V takovém případě se vyberou všechny tyto prvky a editace se nespustí. Uživatel pak bude muset dovybrat standardním způsobem, který prvek má být editován a spustit editaci až nad tímto prvkem (stejně jako doposud z kontextového menu nebo pomocí nové funkce z menu Editace – viz výše).

* **Hromadná editace atributů u prvků v rámci jedné vrstvy (9439)**

Doplnění možnosti hromadně editovat vybrané atributy pro všechny vybrané prvky ve vrstvě.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Třída |  | atribut |
| TMUMPS\_B |  | CTMTP\_KOD |
| TMUMPS\_L |  | CTMTP\_KOD |
|  |  | HRANICE\_TVU |
|  |  | HRANA\_BUDOVY |
|  |  | ZMP\_25 |
| TMTVU\_B |  | CTVUK\_KOD |
| TMISZNAK\_L |  | CTMTP\_KOD |
|  |  | HRANICE\_TVU |
| TMISPRUBEH\_L |  | CTMTP\_KOD |
|  |  | PROFIL |
| TMISZNAK\_B |  | CTMTP\_KOD |

* **Přidat do legendy Ortofoto 2016 (9440)**

## Detailní kalkulace požadavku:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BR18 | **(BR18)** | **Pracnost (MD)** |  |
| BR18 | Rozdělení funkcionalit WF do více oken (9436) | 5,2 |  |
| BR18 | Nové menu na lištu do záložky „Editace“ (9437) | 12,3 |  |
| BR18 | Menu – výběr vrstvy k editaci (9438) | 8,2 |  |
| BR18 | Hromadná editace atributů u prvků v rámci jedné vrstvy (9439) | 6,4 |  |
| BR18 | Přidat do legendy Ortofoto 2016 (9440) | 1,1 |  |
| **suma** |  | **33,2** |  |

Cena za MD (man-day) je stanovena smlouvou na 7.500,- Kč bez DPH.

Cena za realizaci změnového požadavku činí **249.000,- Kč bez DPH za 33,2 MD**.

Termín realizace změnového požadavku bude dohodnut při potvrzení objednávky zhotovitelem.

Kontaktní osobou objednatele je Ing. Marta Toušková xxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Objednávku, prosím, potvrďte obratem.**

Potvrzení objednávky dne…………………………….

Za dodavatele ……………………………………....

**Potvrzením objednávky vzniká závazek dle občanského zákoníku.**

Objednatel a dodavatel výslovně souhlasí s uveřejněním této potvrzené objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel zajistí zveřejnění potvrzené objednávky zasláním správci registru smluv nejpozději   
ve lhůtě do 30 dnů od potvrzení objednávky a informuje dodavatele o splnění této povinnosti.

Objednatel a dodavatel dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v  této potvrzené objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

**Mgr. Ondřej Boháč**

pověřený řízením