SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

číslo zhotovitele 16/006 /00

uzavřená podle § 2586 a násled.občanského zákoníku

mezi

# objednatelem

# Město Kutná Hora

Havlíčkovo náměstí 552

Kutná Hora

PSČ 284 01

Zastoupení ve věcech smluvních : xxxx

Zastoupení ve věcech technických : xxxx

### IČO 00236195

DIČ CZ00236195

Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu : xxxx

# a

# zhotovitelem

RAISA, spol.s.r.o.

Havlíčkova 822

Kolín IV

PSČ 280 02

Zástupce ve věcech smluvních :    xxxx , ředitel společnosti, na základě plné moci ze dne 15.8.2008

xxxx , tel. +420 xxx, +420 xxx

Zástupce ve věcech technických : xxx, vedoucí oddělení stavbyvedoucích, hlavní stavbyvedoucí

xxx , tel. +420 xxx, +420 311 xxx

Zástupce ve věcech obchodních :  xxx, obchodní ředitelka

xxx , tel. +420 602 xxx , +420 311 xxx

Společnost zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 4396

IČO 43005071

DIČ CZ43005071

Bankovní spojení : ČSOB a.s. Kolín

Číslo účtu : xxxx

## I.Předmět a čas

1.Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že provede a objednatel že převezme a zaplatí stavebně montážní práce včetně stavebních a montážních hmot a dílců, který k tomu účelu převzal od objednatele a podle požadavku objednatele předaných včas v průběhu výstavby. Při zhotovení díla budou plně respektovány příslušné ČSN. Výsledkem prací bude dokončena stavba :“Rozšíření veřejného osvětlení u mostu I/2 Kutná Hora – ev.č. 2 – 013“,

jež bude způsobilá k projektovanému účelu užívání.

2. Smluvní podklady

Cenová nabídka ze dne 4.6.2018,    výkaz výměr je  součástí smlouvy.

3. Místo plnění

Kutná Hora – silnice č.I/2 Kutná Hora, úpatí Malínského nadjezdu, vpravo ve směru jízdy z Malína do Kutné Hory

4.Čas a plnění

Dílo bude dokončeno v rozsahu uvedeném v čl. I.odstavec 1. V termínu od 1.8. 2018  do 31.10.2018.

## II. Cena a placení

- Cena díla se stanovuje dohodou ve výši :   192.643,15 Kč bez DPH

40.455,06 Kč 21 % DPH

233.098,20 Kč vč. DPH

na základě rozpočtu , který je stranami projednán jako závazný a který bude sloužit jako podklad pro průběžné sledování postupu prací. Tato cena je smluvní, maximální a platí ke dni předání díla. Ceny měrných jednotek uvedené v nabídkovém rozpočtu budou po celou dobu výstavby neměnné.

- Pokud objednatel požádá o změnu objemu prací proti původnímu rozsahu , nebo o použití jiné technologie, materiálů apod., bude cena upravena podle požadovaných změn. O tom bude sepsán dodatek k této smlouvě. Výše rozdílu bude určena shodným způsobem jako při stanovení ceny původní.

- Objednatel prací ( příjemce plnění) prohlašuje, že v tomto obchodu vystupuje jako osoba povinná k dani a že pro dodávku prací dle této smlouvy o dílo bude aplikovat režim přenesení daňové povinnosti dle §92 a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit doklad s náležitostmi dle §92a odst.2 zákona o DPH.

4.    Faktura bude vystavena po odevzdání a převzetí díla objednatelem, jejíž přílohu bude tvořit zápis o odevzdání a

převzetí díla potvrzen pověřenými zástupci smluvních stran. Splatnost faktur se stanovuje na 30 dní ode dne

vystavení zhotovitelem.

## III. Smluvní podmínky plnění

- Objednatel oznámí zhotoviteli přesný termín pro převzetí pracoviště 10 dnů předem.

- Průběh prací bude sledován ve stavebním deníku, do něhož budou strany v souladu s obecními zvyklostmi zapisovat všechny skutečnosti významné pro průběh a kvalitu výstavby. Pro vedení zápisu v deníku platí příslušná ustanovení zákona č. 183/2006 Sb.( stavební zákon).

- Jestliže budou práce provedeny zřejmě vadné, je zhotovitel již během jejich provádění povinen na písemnou výzvu objednatele ve stavebním deníku odstranit vytčené nedostatky.

- Odevzdání a převzetí. Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá celé dílo nebo jeho dokončené části, na jejichž samostatném odevzdání a převzetí se strany ve smlouvě dohodly. Nedokončené dodávky nebo jejich části není objednatel povinen převzít.

- Objednatel není povinen převzít dodávku, jestliže se na ní vyskytne vada či nedodělek zjištěný při odevzdání či převzetí.

- Převezme-li objednatel dodávku s vadami a nedodělky, je zhotovitel povinen co nejrychleji je odstranit a to v souladu s dohodami učiněnými při odevzdání a převzetí. To se týká i vad a nedodělků způsobených vadami hmot, strojů a zřízení či  projektu dodaného objednatel, jestliže zhotovitel jako odborná firma o vadách věděl a neučinil opatření na prevenci škod.

- Zápis o převzetí . O převzetí dodávky nebo její části sestaví strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatření a lhůtách k jejich odstranění, popřípadě o slevě z ceny či jiných právech z odpovědnosti za vady, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, že odevzdané dílo či jeho část přejímá.

- Splnění. Povinnost zhotovitele je splněna řádným provedením sjednaného díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele v zápise o převzetí, že dílo přejímá do svého vlastnictví. Podpisem přejímacího zápisu přechází  vlastnické právo k dílu.

- Záruční doba na reklamovanou část dodávky se prodlužuje o dobu počínající datem oznámení reklamace a končící dnem odstranění vady.

- Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek za zhotovení svých dodávek a prací podle této smlouvy v odborně a technicky bezvadném stavu.

- Na žádost objednatele je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu vady či nedodělky odstranit, i když neuznává, že za ně odpovídá. Ve sporných případech nese náklady až do rozhodnutí soudu o reklamaci zhotovitel.

- Práva z odpovědnosti za vady, které jsou zjevné již při odevzdání a převzetí, musí objednatel reklamovat v zápisu o převzetí. Záruční doba činí 24 měsíců a vztahuje na celý rozsah díla, vyjma spotřebního materiálu ( světelné zdroje – výbojky ) . Tato lhůta se počítá od podpisu zápisu o odevzdání a převzetí.

- Smluvní pokuty.

- za prodlení se splněním předmětu smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli  smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny plnění za každý den prodlení.

- Za předání části vadného díla zaplatí zhotovitel  objednateli  smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadného plnění. Tuto pokutu zhotovitel neplatí, pokud odstraní vadu do 10 dnů od obdržení reklamace, případně pokud ve stejné lhůtě poskytne slevu dle dohody s objednatelem.

- Za prodlení s odstraněním části vadného díla nebo nedodělků zaplatí zhotovitel  objednateli 100,- Kč za každý den prodlení až do dne, kdy vady budou odstraněny.

- V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.

- Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody,  a to ani v části převyšující smluvní pokutu.

IV.Bezpečnost práce

Zhotovitel na své náklady zajišťuje a provádí úkoly a povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany dle obecně platných právních a ostatních předpisů (zejména zákona č.262/2006 Sb., zákona o požární ochraně č.133/1985 Sb., v platných znění aj.). Tato povinnost se vztahuje k vlastním zaměstnancům zhotovitele, kteří se pohybují na předaných pracovištích ( Stavbách, staveništích) a ostatních pracovištích objednatele. Pracovníci zhotovitele musí být seznámeni s bezpečnostními riziky, která se týkají příslušných pracovišť.

V.Závěrečná ujednání

- Změny smlouvy budou provedeny písemnými dodatky. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se k návrhu dodatku do 10 pracovních dnů od jeho doručení. Po stejnou dobu je návrhem vázán navrhovatel.

- Tato smlouva se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž strany obdrží po dvou.

- Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

D o l o ž k a:

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouvu zveřejní objednatel.

# Uzavření smlouvy odsouhlasila Rada města Kutná Hora usnesením č.679/18  ze dne 19. 9. 2018

V Kolíně dne

..............................................................                                                .................................................................

za zhotovitele                                                                                                 za objednatele

xxx, ředitel společnosti				                                          xxx, starosta

..............................................................                                                .................................................................

razítko                                                                                                            razítko

Příloha: cenová nabídka ze dne 4.6.2018