# Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

na zhotovení projektové dokumentace

„Regenerace panelového sídliště Dubina – Etapa U – lokalita 6B“

číslo smlouvy objednatele: ………………

číslo smlouvy zhotovitele: 2017/3110/0057

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:        Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice III

sídlo: Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice

IČ:  002 74 046

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha, pobočka Pardubice

Číslo účtu: 181632639/0300

zastoupené ve věcech smluvních:

Ing. Mgr. Vítězslavem Štěpánkem – starostou MO Pardubice III

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel:          PRODIN a.s.

Pardubice, Jiráskova 169, PSČ: 53002

IČ: 25 29 21 61, DIČ: CZ25292161

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532

Bankovní spojení: Komerční banka Pardubice

číslo účtu: 19-2521230257/0100

zastoupená ve věcech smluvních:

Ing. Leošem Jelínkem, předsedou představenstva,

Ing. Jiřím Neslem, členem představenstva, tel.: +420 602 486 005

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo:

Preambule:

Na základě změn v požadavcích na vypracování projektové dokumentace „Regenerace panelového sídliště Dubina – etapa U – lokalita 6B“, požaduje stavební úřad umístit části stavby územním rozhodnutím. Jedná se o části stavby, které byly přidány v rámci projednání s občany a objednatelem. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 26. 3. 2018 a dodatku č. 1 uzavřeného dne 30. 7. 2018 a na prodloužení termínů odevzdání díla. Zhotovitel připraví všechny nezbytné přílohy a projednání. Tato skutečnost nemá mít vliv na cenu.

I.

Tímto Dodatkem se mění čl. IV. Termín plnění v odstavcích 2. a 3. takto:

- Termín odevzdání DSP, včetně potřebné inženýrské činnosti: do 15. 11. 2018

- Termín odevzdání PDPS: do 15. 12. 2018

Ostatní ustanovení čl. IV. Termín plnění se nemění.

II.

###### Závěrečná ustanovení Dodatku

- Dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se uzavřením Dodatku nemění a zůstávají v platnosti.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření Dodatku odešle Dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky. Smluvní strany dohodly, že Dodatek bude uveřejněn bez podpisů.

- Smluvní strany podpisem Dodatku stvrzují svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v dodatku, zejména s jeho zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále jen „Zákon o registru“).

- Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné, vážné a určité vůle, že jej uzavírají dobrovolně, nikoliv v tísni, nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

- Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra České republiky.

V Pardubicích, dne 3. 10. 2018

Za Objednatele: 	                                                       	   Za Zhotovitele:

.……………………………………………………………..                              .……………………………………………………………..

Ing. Leoš Jelínek					Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek

předseda představenstva PRODIN a.s.   			     starosta Městského obvodu Pardubice III

DOLOŽKA

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením

Rady městského obvodu Pardubice III

č. R/575/2018 ze dne 24. září 2018

V Pardubicích, dne 3. října 2018

vedoucí ODŽP Úřadu městského obvodu Pardubice III

DOLOŽKA ZVEŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV

Tato Smlouva byla zveřejněna v registru smluv MVČR dne ………………………….